Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2016                 	                      №  	15		           р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» по итогам 2015 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения  от № 246 от 19.08.2013 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения  Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» по итогам 2015 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Каменоломненского

городского поселения					            В.П. Каколевский

Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 22.01.2016 № 15

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»  по итогам 2015 года»

- Основные результаты

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» по итогам 2015 года утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 26.09.2013 № 336 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2016 году в бюджете поселения предусмотрено – 18244,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2016 заключено муниципальных контрактов на сумму 18115,3 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 18115,3 тыс. рублей или 99%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении»;

Подпрограмма 2 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области» (далее – Подпрограмма 1) на 2015 год в бюджете поселения предусмотрено – 4995,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2016 заключено муниципальных контрактов на сумму 4995,3 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 4995,3 тыс. рублей или 100%.

Все основные мероприятия Подпрограммы 1 выполнены в полном объеме.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» (далее – Подпрограмма 2) на 2015 год в бюджете поселения предусмотрено – 13248,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2016 заключено муниципальных контрактов на сумму 13120,0 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 13120,0 тыс. рублей  или  99%.

Из 10 мероприятий Подпрограммы 2 исполнено 10 мероприятия:

Основное мероприятие:

2.1.1 Приобретение оборудования (лизинг) для объектов теплоэнергетики. При плане 831,2 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 831,2тыс. рублей или 100% от планового показателя. Это способствует повышению качества обслуживания населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов

2.1.2. Приобретение водогрейного котла для котельной по ул. Комсомольская. При плане 1139,4тыс. рублей фактическое освоение средств составило 1139,4тыс. рублей или 100% от планового показателя. Повышение энергетической эффективности в сфере теплоэнергетики.

2.1.3 Ремонт внутриквартальных участков теплосети от котельной пер. Садовый 42 б:

При плане 2892,2 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 2892,2 тыс. рублей или 100% от планового показателя.

2.1.4. Аварийный  ремонт коллектора. При плане 33,5тыс. рублей фактическое освоение средств составило 33,5тыс. рублей или 100% от планового показателя. Это мероприятие позволило повышению качества обслуживания населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

2.1.5. Аварийный  канализационных сетей. При плане 47,4тыс. рублей фактическое освоение средств составило 47,4тыс. рублей или 100% от планового показателя. Это мероприятие позволило повышению качества обслуживания населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

2.1.6. Аварийный  ремонт водопровода. При плане 12,6тыс. рублей фактическое освоение средств составило 12,6тыс. рублей или 100% от планового показателя. Это мероприятие позволило повышению качества обслуживания населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

2.1.7. Разработка проектно-сметной документации на ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, ремонт внутриквартальных участков теплосети. При плане 12,0тыс. рублей фактическое освоение средств составило 12,0тыс. рублей или 100% от планового показателя. Получено положительное заключение проектно-сметной документации на строительство;

2.1.8. Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства. При плане 156,9тыс. рублей фактическое освоение средств составило 156,9тыс. рублей или 100% от планового показателя. Повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь;

2.1.9. Субсидия на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги (холодная вода). При плане 8105,3 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 7976,7 тыс. рублей или 98% от планового показателя. Модернизация, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

2.1.10. Субсидия на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги (горячая вода). При плане 18,2тыс. рублей фактическое освоение средств составило 18,2тыс. рублей или 100% от планового показателя. Модернизация, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

В ходе анализа исполнения муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» по итогам 2015 года  установлено, что принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач не требуется.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы представлены в отчете о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»  по итогам 2015 года (приложении №1)

II.Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий программы способствует снижению потерь в сетях (водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения) и количества аварийных ситуаций.

При определении эффективности используются следующие целевые индикаторы:

- «Доля многоквартирных домов в целом по Каменоломненскому городскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья» - план, установленный на 2015 год   35,6%, факт – 37%, выполнение – 104%.

- «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» - при плане на 2015 год 68,0 % факт составил 58,1%, выполнение 117%. Перевыполнение показателя связано с ремонтом инфраструктуры поселений – ремонт водопровода п. Каменоломни;

- «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района – план на 2015 год 100 %, по факту данный показатель на 01.01.2016 г. составил 100%;

- «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии» - план на 2015 год 12,0 %, по факту данный показатель на 01.01.2016 г. составил 8,2%. Перевыполнение показателя произошло в результате приобретения и котла в котельную по ул. Комсомольская п. Каменоломни;

- «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований района» - план на 2015 год 47,35%, по факту данный показатель на 01.01.2016 г. составил 47,35%;

- «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги» - план на 2015 год 100%, факт 100%.

Реализация мероприятий программы в 2015 году привела к достижению следующих результатов:

- улучшено техническое состояние многоквартирного дома, условия проживания граждан;

- повышен уровень  правовой грамотности представителей сферы ЖКХ и, как следствие, улучшено качество работы жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечено надежное и устойчивое обслуживание потребителей коммунальными услугами.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые назначения которых не достигнуты представлены в приложении 2.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлен в приложении 3.

III.	Дальнейшая реализация Программы

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 26.09.2013 г. № 336 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»  объем ассигнований на 2016 год составляет 18115,3 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 7323,2  тыс. рублей, бюджета поселения –  10792,1 тыс. рублей.

Приложение №1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»  по итогам 2015 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении | Специалист по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, природных ресурсов | Х | Х | Х | 4995,6 | 4995,3 | 4995,3 | 4995,3 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Оплата за муниципальные квартиры | Специалист по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, природных ресурсов | Оплата за муниципальные квартиры произведена в полном объеме | 01 января 2015г. | 31 декабря 2015 г. | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Ремонт кровли МКД | Специалист по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, природных ресурсов | Выполнен ремонт кровель 4-х многоквартирных домов | 01 января 2015г. | 31 декабря 2015 г. | 4923,3 | 4323,0 | 4323,0 | 4323,0 |
|  | Подпрограмма 2. Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения | Специалист по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, природных ресурсов | X | X | X | 13248,7 | 13248,7 | 13120,0 | 13120,0 |
|  | Мероприятие 2.1.1. Приобретение оборудования (лизинг) для объектов теплоэнергетики |  | Модернизация котельных, снижение уровня потерь, улучшение качества обслуживания | 01 января 2015г. | 31 декабря 2015 г. | 831,2 | 831,2 | 831,2 | 831,2 |
|  | Мероприятие 2.1.2. Приобретение водогрейного котла для котельной по ул. Комсомольская |  | Повышение энергетической эффективности в сфере теплоэнергетики | 01 января 2015г. | 31 декабря 2015 г. | 1139,4 | 1139,4 | 1139,4 | 1139,4 |
|  | Мероприятие 2.1.3. Ремонт внутриквартальных участков теплосети от котельной пер. Садовый |  | Улучшение качества обслуживания котельных | 01 января 2015г. | 31 декабря 2015 г. | 2892,2 | 2892,2 | 2892,2 | 2892,2 |
|  | Мероприятие 2.1.4 аварийный ремонт коллектора |  | повышению качества обслуживания населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2015 г. | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
|  | Мероприятие 2.1.5 аварийный ремонт канализационных сетей |  | повышению качества обслуживания населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2015 г. | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 |
|  | Мероприятие 2.1.6 аварийный ремонт водопровода |  | повышению качества обслуживания населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2015 г. | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
|  | Мероприятие 2.1.7. Разработка проектно-сметной документации на ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, ремонт внутриквартальных участков теплосети |  | Получено положительное заключение проектно-сметной документации на строительство | 01 января 2015 г. | 31 декабря 2015 г. | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | Мероприятие 2.1.8. Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства |  | Повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь | 01 января 2015 г. | 31 декабря 2015 г. | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
|  | Мероприятие 2.1.9 Субсидия на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги (холодная вода) |  | Модернизация, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 01 января 2015 г. | 31 декабря 2015 г. | 8105,3 | 8105,3 | 7976,7 | 7976,7 |
|  | Мероприятие 2.1.10 Субсидия на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги (горячая вода) |  | Модернизация, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 01 января 2015 г. | 31 декабря 2015 г. | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |

Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2. Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 2.1.9 Субсидия на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги (холодная вода) | Специалист по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, природных ресурсов | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 8123,5 | 7994,9 | По итогам 2015 года сложилась экономия по объему потребления холодной воды |

Приложение №3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2015 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Каменоломни городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | Всего | 18244,3 | 18244,3 | 18115,3 |
|  | бюджет поселения | 1837,5 | 1837,5 | 1837,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | 7451,9 | 7451,9 | 7323,2 |
|  | бюджета района | 8954,6 | 8954,6 | 8954,6 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении | Всего | 4995,3 | 4995,3 | 4995,3 |
|  | бюджет поселения | 72,3 | 72,3 | 72,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | 4923,0 | 4923,0 | 4923,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Оплата за муниципальные квартиры | Всего, | 72,3 | 72,3 | 72,3 |
| Основное мероприятие 1.2. Ремонт кровли МКД |  | 4923,0 | 4923,0 | 4923,0 |
| Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 13248,7 | 13248,7 | 13120,0 |
|  | бюджет поселения | 1765,2 | 1765,2 | 1765,2 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | 7451,9 | 7451,9 | 7323,2 |
|  | бюджета района | 4031,6 | 4031,6 | 4031,6 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1. Приобретение оборудования (лизинг) для объектов теплоэнергетики | Всего | 831,2 | 831,2 | 831,2 |
| Основное мероприятие 2.2. Приобретение водогрейного котла для котельной по ул. Комсомольская |  | 1139,4 | 1139,4 | 1139,4 |
| Основное мероприятие 2.3. Ремонт внутриквартальных участков теплосети от котельной пер. Садовый |  | 2892,2 | 2892,2 | 2892,2 |
| Основное мероприятие 2.4. Аварийный ремонт коллектора |  | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| Основное мероприятие 2.5. Аварийный ремонт канализационных сетей |  | 47,4 | 47,4 | 47,4 |
| Основное мероприятие 2.6. Аварийный ремонт водопровода |  | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Основное мероприятие 2.7. Разработка проектно-сметной документации на ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, ремонт внутриквартальных участков теплосети |  | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Основное мероприятие 2.8. Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства |  | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
| Основное мероприятие 2.9. Субсидия на возмещение предприятиям ЖКХ часи платы граждан за коммунальные услуги (холодная вода) |  | 8105,3 | 8105,3 | 7976,7 |
| Основное мероприятие 2.10. Субсидия на возмещение предприятиям ЖКХ часи платы граждан за коммунальные услуги (горячая вода) |  | 18,2 | 18,2 | 18,2 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

Приложение №4

- СВЕДЕНИЯ

- о достижении значений показателей (индикаторов)

| - № п/п | - Номер и наименование | - Единица - измерения |  | - Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | - Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - год, - предшествующий отчетному <1> | - отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | - план | - факт |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
|  | - Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов |  | 21,8 | 35,6 | - 37 | - Увеличение связано с образованием новых ТСЖ на территории Каменоломненского городского поселения |
| - 2 | - уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов |  | 49,0 | 68 | 58,1 | - Перевыполнение показателя связано с ремонтом инфраструктуры поселений – |
|  | - Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт - количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | Ед. |  | 1 | 4 | 4 |  |
| - 4 | - количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | - Ед. |  | 1 | 1 | - 1 |  |
|  | - Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | - доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | - процент |  | 100 | 100 | - 100 |  |
| - 6 | - доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | - процент |  | 49,9 | 51,1 | - 51,1 |  |
| - 7 | - доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц | - процент |  | 47,35 | 47,35 | - 47,35 |  |
| - 8 | - уровень газификации | - процент |  | 98 | 98 | - 98 |  |

Приложение №5

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАМЕНОЛОМНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»  по итогам 2015 года

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации программы.

Для оценки результативности программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности программы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности программы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

Рассчитаем индекс результативности программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Каменоломненского городского поселения» Данная программа насчитывает 8 целевых показателей (индикатор):

S1 = Rф1  / RП1=35,6/37=0,96.

S2 = Rф2  / RП2=58,1/68=0,85.

S3 = Rф3  / RП3=4/4=1.

S4 = Rф4  / RП4=1/1=1.

S5 = Rф5  / RП5=100/100=1.

S6 = Rф6  / RП6=51,1/51,1=1.

S7 = Rф7  / RП7=47,35/47,35=1.

S8 = Rф8  / RП8=98/98=1.

Вес показателей: MП  = 1 / 8=0,125.

IР=0,96х0,125+0,85х0,125+1х0,125+1х0,125+1х0,125+1х0,125+1х0,125+1х0,125=0,98.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации программы к планируемым  затратам подпрограммы. Эффективность программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности программы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности программы;

IР - индекс результативности программы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования программы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования программы.

Рассчитаем индекс эффективности программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Каменоломненского городского поселения»:

IЭ  = 18115,3 х0,98/18244,3=0,97

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Каменоломненского городского поселения» данная программа имеет высокий уровень эффективности.