Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2016                                            № 20		                р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» по итогам 2015 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения  от № 246 от 19.08.2013 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района  «Развитие транспортной системы» по итогам 2015 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Заместителя Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Каменоломненского городского  поселения Колиниченко Б. А.

Глава Каменоломненского

городского поселения 						В.П. Каколевский

Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 22.01.2016 № 20

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы»  по итогам 2015 года»

- Основные результаты

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района  «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 26.09.2013 № 334 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено бюджетных ассигнований - 73914,4 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 60438,4 тыс. рублей или 81,7% от утвержденных бюджетных ассигнований. Сумма неисполненных бюджетных ассигнований  – 13476,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной системы» (далее  –  Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» (далее –  Подпрограмма 2).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2015 году было  предусмотрено 73914,4 тыс. рублей. На реализацию мероприятий фактически направлено  60438,4 тыс. рублей. В течение года было заключено 53 муниципальных контрактов. Величина неисполненных бюджетных ассигнований  13476,0 тыс. рублей.

Из 5 мероприятий Подпрограммы-1 3 мероприятия исполнены в полном объеме, 2 мероприятия – исполнены частично.

Перечень  основных мероприятий Подпрограммы 1:

1.1. «содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» - обеспечено 100% содержание 50,3 км сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, при плане 6367,3 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 6367,3 тыс. рублей или 100% от планового показателя.

1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и  искусственных сооружений на них» выполнен ремонт дороги по ул. Мокроусова и Красноармейская, переулок Шоссейный. При плане 6549,3 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 6549,3 тыс. рублей или 100% от планового показателя.

1.3 «капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» - капитально отремонтирована автомобильная дорога по ул. Комсомольская (2 этап), при плане 39577,4 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 32887,7 тыс. рублей или 83% от планового показателя. Сумма неиспользованных бюджетных ассигнований составило 6689,7 тыс. рублей. Причиной не освоения явилось несвоевременное выполнение работ подрядчиком и окончанием финансового года. Финансирование работ по данному объекту осуществлялось за счет районного бюджета.

1.4. «строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» - строительство подъездной дороги по ул. Пролетарская с устройством тротуара и асфальтобетонной площадки к детскому дошкольному общеобразовательному учреждению на 280 мест, расположенному в п. Каменоломни, ул. Свердлова, 123,  Лимиты бюджетных ассигнований по данному объекту предусмотрены в сумме 19377,7 тыс. рублей, муниципальный контракт заключен на сумму 15301,5 тыс. руб.,  фактическое освоение средств составило 12591,7 тыс. рублей. Не освоение средств в размере 3709,8 тыс. рублей. возникло в результате несвоевременным выполнением работ подрядными организациями.

1.5 «проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» - предусмотрено 2042,7 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся на 1 января 2015 года, фактическое освоение средств составило 100% от планового показателя.

Отчет об исполнении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» по итогам 2015 года (Приложение № 1)

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной программы за 2015 год (Приложение № 2)

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы (Приложение №3).

II.Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует формированию единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Каменоломненского городского поселения.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 49,8 %.

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог  местного значения – 100 %.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые назначения которых не достигнуты представлены в приложении 4.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлен в приложении 5.

III.	Дальнейшая реализация Программы

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 26.09.2013 г. № 334 «Об утверждении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Развитие транспортной системы» объем ассигнований на 2016 год составляет 3311,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 1144,5 тыс. рублей, бюджета поселения –  2166,6 тыс. рублей.

Приложение №1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения  Октябрьского района

«Развитие транспортной системы» по итогам  2015 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено государственной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие транспортной системы | ЗаместительГлавы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Каменоломненского городского поселения Колиниченко Б. А. | Х | Х | Х | 73914,4 | 73914,1 | 60438,4 | 69838,2 |
| 1.1 | Основное мероприятие: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | ЗаместительГлавы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Каменоломненского городского поселения Колиниченко Б. А. | Обеспечено 100% содер-жание 50,6 км сети автомо-бильных до-рог общего пользования местного значения, что позволило обеспечить безопасность дорожного движения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 6367,3 | 6367,3 | 6367,3 | 6367,3 |
| 1.2 | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | ЗаместительГлавы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Каменоломненского городского поселения Колиниченко Б. А. | Произведен ремонт дорог | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 6549,3 | 6549,3 | 6549,3 | 6549,3 |
| 1.3 | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | ЗаместительГлавы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Каменоломненского городского поселения Колиниченко Б. А. | Произведен капитальный ремонт дороги | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 39577,4 | 39577,4 | 32887,7 | 39577,4 |
| 1.5. | Основное мероприятие: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | ЗаместительГлавы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Каменоломненского городского поселения Колиниченко Б. А. | Произведен капитальный ремонт дороги | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 19377,7 | 19377,7 | 12591,7 | 15301,5 |
| 1.6 | Основное мероприятие: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | ЗаместительГлавы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Каменоломненского городского поселения Колиниченко Б. А. | Разработана проектно-сметная документация на строительство дороги | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2042,7 | 2042,7 | 2042,7 | 2042,7 |
| 2 | Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения | ЗаместительГлавы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Каменоломненского городского поселения Колиниченко Б. А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 73914,4 | 73914,4 | 60438,4 | 69838,2 |

| Приложение №2 ПЕРЕЧЕНЬ нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы за отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | ЗаместительГлавы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Каменоломненского городского поселения Колиниченко Б. А. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 39577,4 | 32887,7 | Причиной не освоения явилось несвоевременное выполнение работ подрядчиком и окончанием финансового года. Финансирование работ по данному объекту осуществлялось за счет районного бюджета. |
| 2 | Основное мероприятие: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | ЗаместительГлавы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Каменоломненского городского поселения Колиниченко Б. А. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 19377,7 | 12591,7 | Экономия в размере 4076,3 тыс. руб. Не освоение средств в размере 3709,8 тыс. рублей. возникло в результате несвоевременным выполнением работ подрядными организациями. Работа и окончанием финансового года. |

Приложение №3

| СВЕДЕНИЯ об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2015 г |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе» | всего | 73914,4 | 73914,4 | 60438,7 |
|  | Бюджет поселения | 22761,9 | 22761,9 | 22761,9 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 51152,5 | 51152,5 | 37676,8 |
|  | В том числе за счет средств: | 51152,5 | 51152,5 | 37676,8 |
|  | Областного бюджета | 23666,2 | 23666,2 | 16880,2 |
|  | Бюджета района | 27486,3 | 27486,3 | 20796,6 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» | всего | 73914,4 | 73914,4 | 60438,7 |
|  | Бюджет поселения | 22761,9 | 22761,9 | 22761,9 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 51152,5 | 51152,5 | 37676,8 |
|  | В том числе за счет средств: | 51152,5 | 51152,5 | 37676,8 |
|  | Областного бюджета | 23666,2 | 23666,2 | 16880,2 |
|  | Бюджета района | 27486,3 | 27486,3 | 20796,6 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие: «содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 6367,3 | 6367,3 | 6367,3 |
|  | Бюджет поселения | 3063,8 | 3063,8 | 3063,8 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 3303,5 | 3303,5 | 3303,5 |
|  | В том числе за счет средств: | 3303,5 | 3303,5 | 3303,5 |
|  | Областного бюджета | 3303,5 | 3303,5 | 3303,5 |
|  | Бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 6549,3 | 6549,3 | 6549,3 |
|  | Бюджет поселения | 606,8 | 606,8 | 606,8 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 5942,5 | 5942,5 | 5942,5 |
|  | В том числе за счет средств: | 5942,5 | 5942,5 | 5942,5 |
|  | Областного бюджета | - | - | - |
|  | Бюджета района | 5942,5 | 5942,5 | 5942,5 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 39577,4 | 39577,4 | 32887,7 |
|  | Бюджет поселения | 18033,6 | 18033,6 | 18033,6 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 21543,8 | 21543,8 | 14854,1 |
|  | В том числе за счет средств: | 21543,8 | 21543,8 | 14854,1 |
|  | Областного бюджета | - | - | - |
|  | Бюджета района | 21543,8 | 21543,8 | 14854,1 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 19377,7 | 19377,7 | 12591,7 |
|  | Бюджет поселения | 1057,7 | 1057,7 | 1057,7 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 18320,0 | 18320,0 | 11534,0 |
|  | В том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | Областного бюджета | 18320 | 18320 | 11534,0 |
|  | Бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 2042,7 | 2042,7 | 2042,7 |
|  | Бюджет поселения | - | - | - |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 2042,7 | 2042,7 | 2042,7 |
|  | В том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | Областного бюджета | 2042,7 | 2042,7 | 2042,7 |
|  | Бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» | всего | - | - | - |
|  | Бюджет поселения | - | - | - |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | В том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | Областного бюджета | - | - | - |
|  | Бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | всего | - | - | - |
|  | Бюджет поселения | - | - | - |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | В том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | Областного бюджета | - | - | - |
|  | Бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие: Оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками и светофорами | всего | - | - | - |
|  | Бюджет поселения | - | - | - |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | В том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | Областного бюджета | - | - | - |
|  | Бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие: Прочие мероприятия в рамках реализации подпрограммы | всего | - | - | - |
|  | Бюджет поселения | - | - | - |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | В том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | Областного бюджета | - | - | - |
|  | Бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

Приложение №4

- СВЕДЕНИЯ

- о достижении значений показателей (индикаторов)

| - № п/п | - Номер и наименование | - Единица - измерения |  |  | - Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | - Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - год, - предшествующий отчетному |  | - отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - план |  | - факт |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  |  | - 4 |  | - 5 |  | - 6 |  | - 7 |  |
|  | - Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения 1.1. | процентов |  |  | 50,3 |  | 49,8 |  | - 49,8 |  |  |  |
| - 2 | - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 1.2. | процентов |  |  | 47,0 |  | 47,0 |  | 47,0 |  |  |  |
|  | - Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 1.1. | - км |  |  | 10,6 |  | 22,1 |  | - 22,1 |  |  |  |
|  | - Подпрограмма 2«Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | - Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 2.1. | - Чел. |  |  | 1 |  | 0 |  | - 0 |  |  |  |

Приложение №5

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной системы в Октябрьском районе»

за 2015 год

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации программы.

Для оценки результативности программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности программы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности программы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

Рассчитаем индекс результативности программы «Развитие транспортной системы» Данная программа насчитывает 4 целевых показателей (индикатор):

S1 = Rф1  / RП1=49,8/49,8=1.

S2 = Rф2  / RП2=47/47=1.

S3 = Rф3  / RП3=22,1/22,1=1.

S4 = Rф4  / RП4=1/1=1.

Вес показателей: MП  = 1 / 4=0,25.

IР= 1х0,25+1х0,25+1х0,25+1х0,25=1.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации программы к планируемым  затратам программы. Эффективность программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности программы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности программы;

IР - индекс результативности программы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования программы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования программы.

Рассчитаем индекс эффективности программы «Развитие транспортной системы»:

IЭ  = 60438,4 х1/73914,4=0,8

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  программы «Развитие транспортной системы» данная программа имеет низкий уровень эффективности.