Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование « Каменоломненское городское поселение »

Администрация Каменоломненского городского поселения

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2013 г.                                         № 482	                          р.п.  Каменоломни

«О внесении изменений в постановление

Каменоломненского городского поселения № 195 от

11.08.2010г «Об утверждении долгосрочной целевой

программы «Строительство, реконструкция,

капитальный ремонт инженерной инфраструктуры

Каменоломненского городского поселения

Октябрьского района на 2011-2014 годы»

В соответствии с постановлением Главы Администрации Каменоломненского городского поселения №70 от 27.03.2012 года «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в Постановление администрации Каменоломненского городского поселения  от 11.08.2010г №  195 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за  исполнением  данного постановления возложить на заместителя Главы Каменоломненского городского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству Колиниченко Б.А

Глава Каменоломненского

городского поселения                                                                     В.П. Каколевский

Приложение

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения от 30.12.2013г № 482

Изменения, вносимые в постановление Администрации Каменоломненского городского поселения от 11.08.2010 г. № 195 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы».

- Приложение изложить в редакции:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

" СТРОТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАМЕНОЛОМНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

НА 2011-2014 ГОДЫ"

ПАСПОРТ

Муниципальной долгосрочной целевой программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры

Каменоломненского городского  поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 годы.

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа "«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 годы." (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Главы Каменоломненского городского поселения от №70от 27.03.2012 года «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области |
| Разработчик Программы | Администрация Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области |
| Исполнители мероприятий Программы: | Администрация Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области, служба экономики и финансов Администрации Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством (предприятия и организации всех форм собственности, привлеченные на основе аукционов) |
| Основные цели Программы | - улучшение качества жизни и благосостояния населения Каменоломненского городского поселения Октябрьского района -повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
| Основные задачи Программы | -модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; -повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; |
| Сроки реализации Программы | 2011 – 2014 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего по программе 23124,6 тыс. руб. Областной бюджет: В 2011 году -7327,3 тыс. руб. В 2012 году -700,0 тыс. руб. В 2013 году – 881,1 тыс. руб. В 2014 году – 0,0 тыс.руб Районный бюджет: В 2012 году -956,7тыс. руб. В 2013 году – 6360,4 тыс.руб. Местный бюджет: В 2011 году – 1635,0 тыс. руб. В 2012 году – 722,6 тыс. руб. В 2013 году- 4541,5 тыс. руб. В 2014 году – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; -доля внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры; -доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса. - благоустроенность населенных пунктов; - благоустроенность населенных пунктов поселения; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Мониторинг реализации Программы осуществляет исполнительный орган муниципального образования - Администрация Каменоломненского городского поселения Октябрьского района. |

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1.1. Общие положения

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов за счет внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, максимальное использование всех доступных ресурсов, обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Основными целями Программы являются повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

1.2. Характеристика проблемы

В настоящее время деятельность коммунального комплекса характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются: высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, низкая эффективность существующей системы управления в коммунальном секторе.

Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие - нет оперативной возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет 40-80 процентов.

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры даже минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения и водоотведения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам.

Особую актуальность для Каменоломненского городского поселения Октябрьского района в последние годы приобрела проблема обеспечения экологически выдержанного и экономически выгодного обращения с твердыми бытовыми отходами. Для этого необходимо строительство новых полигонов для утилизации твердых бытовых отходов с целью минимизации негативного влияния на окружающую среду.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов. Одной из основных задач Программы является формирование условий, обеспечивающих вовлечение частных средств, в том числе заемных, в модернизацию объектов коммунального комплекса.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Целью Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги и привлечение внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры.

Программа основана на следующих базовых принципах:

финансирование проектов из разных источников, включая привлечение внебюджетных средств;

развитие различных форм партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Бюджетные средства направляются на выполнение инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа, а также со строительством новых объектов для замены объектов с высоким уровнем износа;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Важным направлением является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе, включающее в себя разработку инвестиционных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры, утверждение тарифов на подключение к коммунальным сетям. Ключевым направлением является привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе частных компаний и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса, что позволит улучшить качество управления и снизить риски частного инвестирования в коммунальную инфраструктуру;

привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе развития механизмов кредитования инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Сроки реализации мероприятий Программы - с 2011 по 2014 год.

В результате осуществления указанных мероприятий должно быть достигнуто:

снижение общего износа основных фондов коммунального сектора в 2011 году до 55, к 2012 году - до 50 процентов, к 2013 году – до 45 процентов; к 2014 году – до 40 процентов.

3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий по реализации Программы приведена в приложении N 1.

3.2. Ресурсное обеспечение Программы

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств областного и местного бюджетов.

Объемы финансирования Программы рассчитаны с учетом затрат, необходимых для достижения значений целевых индикаторов Программы. Объемы финансирования Программы по источникам и годам приведены в таблице.

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ

| Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Областной бюджет | 8908,4 | 7327,3 | 700,0 | 881,1 | - |
| Районный бюджет | 7317,1 | - | 956,7 | 6360,4 | - |
| Местный бюджет | 6899,1 | 1635,0 | 722,6 | 4541,5 | - |
| Всего | 23124,6 | 8962,3 | 2379,3 | 11783,0 | - |

4. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы не требует принятия дополнительных нормативно-правовых актов.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

5.1. Механизм реализации Программы

Мероприятия Программы предусматривают осуществление мер по оказанию поддержки проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на принципах муниципального - частного партнерства.

Отбор проектов для включения в Программу осуществляется по следующим направлениям:

модернизация сетей и объектов водоснабжения, направленная на снижение аварийности, потерь в процессе производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов;

модернизация систем водоотведения, направленная на снижение аварийности, эксплуатационных расходов и повышение качества очистки стоков;

модернизация и строительство объектов электро-, газо- и теплоснабжения, направленные на снижение аварийности, потерь в процессе их производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов, закрытие и газификацию угольных и вынос подвальных котельных;

модернизация объектов коммунального комплекса, связанная с решением экологических задач.

5.2. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Каменоломненского городского поселения Октябрьского  района в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством.

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе следующих индикаторов:

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса.

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2014 году:

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50 процентов;

повышение качества и надежности коммунальных услуг;

создание основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры;

снижение экологической нагрузки, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки;

повышение энергоэффективности объектов коммунальной инфраструктуры.

Приложение N 1

К Муниципальной долгосрочной целевой программа

«Строительство, реконструкция, капитальный

ремонт систем инженерной инфраструктуры

Каменоломненского городского поселения

Октябрьского района на 2011 – 2014 годы

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения, год | Исполнители | Ожидаемые результаты | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | Реконструкция водопровода по ул. Мокроусова, ул. Железнодорожная |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 8620,4 | 8620,4 | - | - | - | Местный бюджет |
| 2 | Капитальные ремонты водопроводов |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 170,3 | 170,3 | - | - | - | Местный бюджет |
| 3 | Текущие ремонты водопроводов |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 70,2 | 70,2 | - | - | - | Местный бюджет |
| 4 | Текущие ремонты теплотрассы |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 99,0 | 99,0 | - | - | - | Местный бюджет |
| 5 | Строительный контроль за работами по ремонту водопроводов |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 2,4 | 2,4 | - | - | - | Местный бюджет |
| 6 | Приобретение котлов (лизинг) |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 1098,57 | - | 117,47 | 981,1 | - | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 858,0 | - | 858,0 | - | - | Районный бюджет |
| 7 | Ремонт коллектора |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 145,95 | - | 99,66 | 46,3 | - | Местный бюджет |
| 8 | Ремонт аварийного участка водопровода ул.40 лет Октября |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 44,60 | - | 44,60 | - | - | Местный бюджет |
| 9 | Ремонт аварийного участка водопровода ул.Восточная |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 24,52 | - | 24,52 | - | - | Местный бюджет |
| 10 | Ремонт аварийного участка водопровода ул.Островского |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 29,54 | - | 29,54 | - | - | Местный бюджет |
| 11 | Строительный контроль за ремонтом коллектора |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 1,4 | - | 1,4 | - | - | Местный бюджет |
| 12 | Разработка документации на замену участка теплотрассы жилого дома |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 3,07 | - | 3,07 | - | - | Местный бюджет |
| 13 | Аварийный ремонт водопровода по пер.Садовый |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 98,31 | - | 98,31 | - | - | Местный бюджет |
| 14 | Установка видеонаблюдения на ВНС2 |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 184,18 | - | 184,18 | - | - | Местный бюджет |
| 15 | Строительный контроль за работами по установлению видеонаблюдения |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 2,58 | - | 2,58 | - | - | Местный бюджет |
| 16 | Экспертиза ПСД на ВНС |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 31,27 | - | 31,27 | - | - | Местный бюджет |
| 17 | Приобретение передвижных источников электроснабжения для объектов теплоснабжения |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 700,0 | - | 700,0 | - | - | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  | 98,7 | - | 98,7 | - | - | Районный бюджет |
|  |  |  |  |  | 7,1 | - | 7,1 | - | - | Местный бюджет |
| 18 | Аварийный ремонт насоса |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 78,95 | - | 78,95 | - | - | Местный бюджет |
| 19 | Увеличение уставного капитала МП «ЖКХ» |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 2300,0 | - | - | 2300,0 | - | Местный бюджет |
| 20 | Приобретение снегоуборщика |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 49,9 | - | - | 49,9 | - | Местный бюджет |
| 21 | Текущий ремонт водопроводов п. Каменоломни |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | - | - | - | - | - | Местный бюджет |
| 22 | Изготовление ПСД на капитальный ремонт водопровода |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | - | - | - | - | - | Местный бюджет |
| 23 | Разработка сметной документации, разработанной для строительства жилья, инженерной и коммунальной инфраструктуры |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | - | - | - | - | - | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  | 349,4 | - | - | 349,4 | - | Местный бюджет |
| 24 | Капитальный ремонт двигателя экскаватора |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | - | - | - | - | - | Местный бюджет |
| 25 | Проверка достоверности сметы, разработанной для строительства жилья, инженерной и коммунальной инфраструктуры |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 40,0 | - | - | 40,0 | - | Местный бюджет |
| 26 | Реконструкция подающего водопровода по ул. Комсомольской п. Каменоломни |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 5498,2 | - | - | 5498,2 | - | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Местный бюджет |
| 27 | Приобретение илососной машины |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 881,1 | - | - | 881,1 | - | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  | 862,2 | - | - | 862,2 | - | Районный бюджет |
|  |  |  |  |  | 18,9 | - | - | 18,9 | - | Местный бюджет |
| 28 | Аварийный ремонт водопровода по ул.Мокроусова |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 86,9 | - | - | 86,9 | - | Местный бюджет |
| 29 | Аварийный ремонт водопровода по пер. северный и ул. Свердлова |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 92,4 | - | - | 92,4 | - | Местный бюджет |
| 30 | Строительный контроль за реконтсрукцей водопровода |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 99,9 | - | - | 99,9 | - | Местный бюджет |
| 31 | Разработка схем системы водоснабжения и водоотведения |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 99,9 | - | - | 99,9 | - | Местный бюджет |
| 32 | сметная документация на строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 87,3 | - | - | 87,3 | - | Местный бюджет |
| 33 | Разработка схем системы теплоснабжения |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 95,0 | - | - | 95,0 | - | Местный бюджет |
| 34 | Приобретение косилки |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 98,0 | - | - | 98,0 | - | Местный бюджет |
| 35 | Приобретение бензопилы и мотокосилки |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 40,5 | - | - | 40,5 | - | Местный бюджет |
| 36 | Приобретение виброблока |  | Администрация Каменоломненского городского поселения |  | 56,0 | - | - | 56,0 | - | Местный бюджет |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 23124,6 | 8962,30 | 2379,3 | 11783,0 | - |  |

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации Областной целевой программы

1. Оценка эффективности реализации Областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области» на 2006 – 2010 годы (далее – Программа) осуществляется государственным заказчиком – координатором Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы». Данный критерий базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

для индикатора «целевое снижение общего износа основных фондов»:

ЦИПi

КЦИi = ---------------- , где

ЦИФi

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы;