Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2013                  	                      № 26 		                 р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчёта о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» за 2012 год

Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения  от № 70 от 27.03.2012 года «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Каменоломненского городского поселения Колиниченко Б.А.

Глава

Каменоломненского городского		                                 В. П. Каколевский

поселения

Приложение к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения № 26 от 01.02.2013 г.

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ     «БЛАГОУСТРОЙСТВО,  СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  КАМЕНОЛОМНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2011-2014 ГОДЫ»

____________________________________________________________________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01" января 2013 ГОДА

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 18059,5 | - | - | 18059,5 | - | 18059,5 | - | - | 18059,5 | - | 18001,7 | - | - | 18001,7 | - | 57,8 |
|  | Всего по подпрограмме | 18059,5 | - | - | 18059,5 | - | 18059,5 | - | - | 18059,5 | - | 18001,7 | - | - | 18001,7 | - | 57,8 |
| 1 | Уличное освещение (коммунальные услуги) | 3420,2 | - | - | 3420,2 | - | 3420,2 | - | - | 3420,2 | - | 3362,6 | - | - | 3362,6 | - | 57,7 |
| 2 | Услуги по содержанию сетей уличного освещения | 4336,3 | - | - | 4336,3 | - | 4336,3 | - | - | 4336,3 | - | 4336,3 | - | - | 4336,3 | - | - |
| 3 | Содержание зеленых насаждений | 6921,9 | - | - | 6921,9 | - | 6921,9 | - | - | 6921,9 | - | 6921,9 | - | - | 6921,9 | - | - |
| 4 | Спиливание аварийных деревьев | 298,1 | - | - | 298,1 | - | 298,1 | - | - | 298,1 | - | 298,1 | - | - | 298,1 | - | - |
| 5 | Приобретение саженцев | 94,1 | - | - | 94,1 | - | 94,1 | - | - | 94,1 | - | 94,1 | - | - | 94,1 | - | - |
| 6 | Вечный огонь (коммунальные услуги) за газ | 567,6 | - | - | 567,6 | - | 567,6 | - | - | 567,6 | - | 567,6 | - | - | 567,6 | - | - |
| 7 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан | 31,2 | - | - | 31,2 | - | 31,2 | - | - | 31,2 | - | 31,2 | - | - | 31,2 | - | - |
| 8 | Уборка стихийных свалок | 232,3 | - | - | 232,3 | - | 232,3 | - | - | 232,3 | - | 232,3 | - | - | 232,3 | - | - |
| 9 | Ремонт памятника Ленина | 81,4 | - | - | 81,4 | - | 81,4 | - | - | 81,4 | - | 81,4 | - | - | 81,4 | - | - |
| 10 | Ремонт площади победы | 89,5 | - | - | 89,5 | - | 89,5 | - | - | 89,5 | - | 89,5 | - | - | 89,5 | - | - |
| 11 | обработка водоемов от комаров | 4,9 | - | - | 4,9 | - | 4,9 | - | - | 4,9 | - | 4,9 | - | - | 4,9 | - | - |
| 12 | Заливка трещин в асфальтовом покрытии на площади Победы | 198,0 | - | - | 198,0 | - | 198,0 | - | - | 198,0 | - | 198,0 | - | - | 198,0 | - | - |
| 13 | Техническая инвентаризация ул. Строительная | 29,0 | - | - | 29,0 | - | 29,0 | - | - | 29,0 | - | 29,0 | - | - | 29,0 | - | - |
| 14 | Экспертиза проекта благоустройства пл. Победы | 98,3 | - | - | 98,3 | - | 98,3 | - | - | 98,3 | - | 98,3 | - | - | 98,3 | - | - |
| 15 | Топографическая съемка ул. Калинина | 56,5 | - | - | 56,5 | - | 56,5 | - | - | 56,5 | - | 56,5 | - | - | 56,5 | - | - |
| 16 | Топографическая съемка ул. Чкалова | 3,3 | - | - | 3,3 | - | 3,3 | - | - | 3,3 | - | 3,3 | - | - | 3,3 | - | - |
| 17 | Приобретение мусорных контейнеров | 54,6 | - | - | 54,6 | - | 54,6 | - | - | 54,6 | - | 54,6 | - | - | 54,6 | - | - |
| 18 | Межевание земельных участков дог. 12 от 05.06.2012 | 83,6 | - | - | 83,6 | - | 83,6 | - | - | 83,6 | - | 83,6 | - | - | 83,6 | - | - |
| 19 | Отлов собак | 63,0 | - | - | 63,0 | - | 63,0 | - | - | 63,0 | - | 63,0 | - | - | 63,0 | - | - |
| 20 | Противоклещевая обработка | 10,9 | - | - | 10,9 | - | 10,9 | - | - | 10,9 | - | 10,9 | - | - | 10,9 | - | - |
| 21 | Оценка земельных участков | 81,0 | - | - | 81,0 | - | 81,0 | - | - | 81,0 | - | 81,0 | - | - | 81,0 | - | - |
| 22 | Формирование 2-х земельных участков (гаражный кооператив «Автомобилист») | 16,4 | - | - | 16,4 | - | 16,4 | - | - | 16,4 | - | 16,4 | - | - | 16,4 | - | - |
| 23 | Научно исследовательская работа «Генеральная схема очистки» | 98,0 | - | - | 98,0 | - | 98,0 | - | - | 98,0 | - | 98,0 | - | - | 98,0 | - | - |
| 24 | Анализ, сбор информации по коммунальной инфраструктуре «Тектоника» | 197,7 | - | - | 197,7 | - | 197,7 | - | - | 197,7 | - | 197,7 | - | - | 197,7 | - | - |
| 25 | Установка ограждений по пер. Садовый | 17,2 | - | - | 17,2 | - | 17,2 | - | - | 17,2 | - | 17,2 | - | - | 17,2 | - | - |
| 26 | Устройство уличного освещения по ул. Островского | 98,9 | - | - | 98,9 | - | 98,9 | - | - | 98,9 | - | 98,9 | - | - | 98,9 | - | - |
| 27 | Устройство уличного освещения по ул. Пионерская | 88,9 | - | - | 88,9 | - | 88,9 | - | - | 88,9 | - | 88,9 | - | - | 88,9 | - | - |
| 28 | Приобретение елочных украшений | 192,1 | - | - | 192,1 | - | 192,1 | - | - | 192,1 | - | 192,0 | - | - | 192,0 | - | 0,1 |
| 29 | Устройство уличного освещения по пер. Шоссейный | 99,0 | - | - | 99,0 | - | 99,0 | - | - | 99,0 | - | 99,0 | - | - | 99,0 | - | - |
| 30 | Реконструкция уличного освещения от ТП №746 | 95,7 | - | - | 95,7 | - | 95,7 | - | - | 95,7 | - | 95,7 | - | - | 95,7 | - | - |
| 31 | Оценка земельного участка под магазин и автостоянку (ул. Мокроусова 7г) | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - |
| 32 | Оценка 3-х земельных участков под строительство гаражей (р-он Стройфарфор) | 12,0 | - | - | 12,0 | - | 12,0 | - | - | 12,0 | - | 12,0 | - | - | 12,0 | - | - |
| 33 | оценка годовой аренды складов и земельных участков РСУ | 8,0 | - | - | 8,0 | - | 8,0 | - | - | 8,0 | - | 8,0 | - | - | 8,0 | - | - |
| 34 | Работы по оформлению, описанию местоположения и установления на местности границ п. Каменоломни | 193,2 | - | - | 193,2 | - | 193,2 | - | - | 193,2 | - | 193,2 | - | - | 193,2 | - | - |
| 35 | Оформление земельного участка под детский сад | 7,4 | - | - | 7,4 | - | 7,4 | - | - | 7,4 | - | 7,4 | - | - | 7,4 | - | - |
| 36 | Определение величины рыночной стоимости арендной платы участков по ул. Восточной | 24,8 | - | - | 24,8 | - | 24,8 | - | - | 24,8 | - | 24,8 | - | - | 24,8 | - | - |
| 37 | Топографическая съемка и межевание земельных участков | 45,1 | - | - | 45,1 | - | 45,1 | - | - | 45,1 | - | 45,1 | - | - | 45,1 | - | - |
| 38 | Экспертиза ПСД на ВНС (окончательный расчет) | 31,3 | - | - | 31,3 | - | 31,3 | - | - | 31,3 | - | 31,3 | - | - | 31,3 | - | - |
| 39 | Техническая инвентаризация многоквартирных домов | 10,7 | - | - | 10,7 | - | 10,7 | - | - | 10,7 | - | 10,7 | - | - | 10,7 | - | - |
| 40 | Оценка склада, конторы, пристройки, земельного участка | 46,0 | - | - | 46,0 | - | 46,0 | - | - | 46,0 | - | 46,0 | - | - | 46,0 | - | - |
| 41 | Оценка цеха Мастек, здания растворобетонного узла | 16,0 | - | - | 16,0 | - | 16,0 | - | - | 16,0 | - | 16,0 | - | - | 16,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

--------------------------------

<*> Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций".

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

за 2012 год

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 06.10.2010. № 234

Общий  объем финансирования  программы в 2012г. составил 18059,5 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  18059,5 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» в 2012 г. осуществлялась по следующим направлениям:

- Услуги по содержанию сетей уличного освещения:

Плановые показатели составили: всего – 8139,0 тыс.руб., из них 8139,0 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 8139,0  тыс.руб., из них 8139,0 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

2. Содержание зеленых насаждений:

Плановые показатели составили: всего – 6921,9 тыс.руб., из них 6921,9 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 6921,9 тыс.руб., из них 6921,9 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

3. Уборка стихийных свалок:

Плановые показатели составили: всего – 232,3 тыс.руб., из них 232,3   тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 232,3   тыс.руб., из них 232,3   тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

4. Отлов собак:

Плановые показатели составили: всего – 63,0 тыс.руб., из них 63,0 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 63,0 тыс.руб., из них 63,0 тыс.руб. - средства местного бюджета.

5. Приобретение мусорных контейнеров, приобретение елочных украшений:

Плановые показатели составили: всего – 246,7 тыс.руб., из них 246,7 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 246,6 тыс.руб., из них 246,6 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

6. Экспертиза ПСД на систему охранного видеонаблюдения  ВНС:

Плановые показатели составили: всего – 31,3 тыс.руб., из них 31,3 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 31,3 тыс.руб., из них 31,3 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

7. Спиливание сухих и аварийных деревьев:

Плановые показатели составили: всего – 298,1 тыс.руб., из них 298,1 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 298,1 тыс.руб., из них 298,1 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

8. Ремонт памятника Ленина:

Плановые показатели составили: всего – 81,4 тыс.руб., из них 81,4 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 81,4 тыс.руб., из них 81,4 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

9. Ремонт площади Победы:

Плановые показатели составили: всего – 89,5 тыс.руб., из них 89,5 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 89,5 тыс.руб., из них 89,5 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КАМЕНОЛОМНЕСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2012 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год реали- зации про- граммы | 2012 год реали- зации прог- раммы | 2013 год реали- зации про- граммы | 2014 год реали- зации про- граммы | 1 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 3 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | И так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив- ности 1 : Снижение уровня износа сетей уличного освещения | % | 70 | 65 | 55 | 55 | 70 | - | 65 | - |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 2: Рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию благоустройства, содержания и обслуживания объектов муниципальной собственности | % | 35 | 55 | 65 |  | 25 | 71% | 55 | - |  |  |  |