
[image: image1.jpg]



Российская Федерация 

Ростовская область
Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2014                  
                      № 17 

                 р.п.  Каменоломни

	Об утверждении отчёта о реализации муниципальной долгосрочной целевой  программы «Развитие улично-дорожной сети Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» за 2013 год


Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения  от № 70 от 27.03.2012 года «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие улично-дорожной сети Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.


2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Каменоломненского городского поселения Колиниченко Б.А.


        Глава

 Каменоломненского городского

                                 В. П. Каколевский

                поселения
Приложение к постановлению

Администрации Каменоломненского 

городского поселения № 17 от 14.01.2013 г.

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

  "РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ КАМЕНОЛОМНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  НА 2011-2014 ГОДЫ"

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01" января 2014 ГОДА

 (тыс. рублей)

	N 
п/п
	Наименование
мероприятия 
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации  Октябрьского района об утверждении  программы              
	Уточненный план ассигнований    
на 2014 год           
	Исполнено (кассовые расходы)    
	Объемы   
неосвоенных   
средств  
и причины
их неосвоения
(по источникам финанси- 
рования) 

	
	
	всего
	област-
ной    бюджет
	районный бюджет
	мест- 
ный   
бюджет
	внебюд-
жетные 
источ- ники   
	всего
	област-
ной    бюджет
	районный бюджет
	мест- 
ный   
бюджет
	внебюд-
жетные 
источ- ники   
	всего
	област-
ной    бюджет
	районный бюджет
	мест- 
ный   
бюджет
	внебюд-
жетные источ- 
ники   
	

	1 
	2      
	3  
	4   
	5   
	6   
	7   
	8  
	9   
	10   
	11  
	12   
	13  
	14   
	15   
	16  
	17   
	18    

	
	Всего по    
ПРОГРАММЕ   
	16158,3
	2712,6
	7674,9
	5770,8
	-
	16158,3
	2712,6
	7674,9
	5770,8
	-
	16158,3
	2712,6
	7674,9
	5770,8
	-
	-

	
	Всего по    
подпрограмме
	16158,3
	2712,6
	7674,9
	5770,8
	-
	16158,3
	2712,6
	7674,9
	5770,8
	-
	16158,3
	2712,6
	7674,9
	5770,8
	-
	-

	1
	Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них
	6729,5
	2122,7
	-
	4606,8
	-
	6729,5
	2122,7
	-
	4606,8
	-
	6729,5
	2122,7
	-
	4606,8
	-
	-

	2
	Ремонт дорог
	2150,0
	-
	2037,5
	112,5
	-
	2150,0
	-
	2037,5
	112,5
	-
	2150,0
	-
	2037,5
	112,5
	-
	-

	3
	Ремонт дворовой территории многоквартирных домов №2а по пер. Северный и №5 по пер. Шоссейный
	644,0
	589,9
	-
	54,1
	-
	644,0
	589,9
	-
	54,1
	-
	644,0
	589,9
	-
	54,1
	-
	-

	4
	ПСД на капитальный ремонт дороги по ул. Комсомольской
	3000,0
	-
	3000,0
	-
	-
	3000,0
	-
	3000,0
	-
	-
	3000,0
	-
	3000,0
	-
	-
	-

	5
	Работы по ямочному  ремонту по ул. Мокроусова, Шоссейный, Октябрьский, Восточная, Энгельса
	2637,4
	-
	2637,4
	-
	-
	2637,4
	-
	2637,4
	-
	-
	2637,4
	-
	2637,4
	-
	-
	-

	6
	Ямочный ремонт по пер. Октябрьский
	99,7
	-
	-
	99,7
	-
	99,7
	-
	-
	99,7
	-
	99,7
	-
	-
	99,7
	-
	-

	7
	Нанесение дорожной разметки
	189,9
	-
	-
	189,9
	-
	189,9
	-
	-
	189,9
	-
	189,9
	-
	-
	189,9
	-
	-

	8
	Исправление профиля грунтовых дорог в п. каменоломни
	98,3
	-
	-
	98,3
	-
	98,3
	-
	-
	98,3
	-
	98,3
	-
	-
	98,3
	-
	-

	9
	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	99,8
	-
	-
	99,8
	-
	99,8
	-
	-
	99,8
	-
	99,8
	-
	-
	99,8
	-
	-

	10
	Исправление профиля дороги по ул. Островского п. Каменоломни
	99,9
	-
	-
	99,9
	-
	99,9
	-
	-
	99,9
	-
	99,9
	-
	-
	99,9
	-
	-

	11
	Строительный контроль за ремонтом дорог
	4,1
	-
	-
	4,1
	-
	4,1
	-
	-
	4,1
	-
	4,1
	-
	-
	4,1
	-
	-

	12
	Сметная документация
	192,0
	-
	-
	192,0
	-
	192,0
	-
	-
	192,0
	-
	192,0
	-
	-
	192,0
	-
	-

	13
	Строительный контроль ремонт дворовой территории многоквартирных домов №2а по пер. Северный и №5
	7,6
	-
	-
	7,6
	-
	7,6
	-
	-
	7,6
	-
	7,6
	-
	-
	7,6
	-
	-

	14
	Монтаж УЗДП на стойках
	44,2
	-
	-
	44,2
	-
	44,2
	-
	-
	44,2
	-
	44,2
	-
	-
	44,2
	-
	-

	15
	Строительный контроль за вып работ по ремонту дорог по ул. Восточная, Мира, Энгельса, Чкалова и т. д.
	9,6
	-
	-
	9,6
	-
	9,6
	-
	-
	9,6
	-
	9,6
	-
	-
	9,6
	-
	-

	16
	Строительный контроль за ремонтом дорог в п. Каменоломни
	42,3
	-
	-
	42,3
	-
	42,3
	-
	-
	42,3
	-
	42,3
	-
	-
	42,3
	-
	-

	17
	Разработка сметной документации на ремонт дороги по ул. Калинина
	22,7
	-
	-
	22,7
	-
	22,7
	-
	-
	22,7
	-
	22,7
	-
	-
	22,7
	-
	-

	18
	Экспертиза сметной документации ремонт дорог по ул. Мокроусова, Железнодорожная
	14,3
	-
	-
	14,3
	-
	14,3
	-
	-
	14,3
	-
	14,3
	-
	-
	14,3
	-
	-

	19
	Приобретение дорожных знаков
	73,0
	-
	-
	73,0
	-
	73,0
	-
	-
	73,0
	-
	73,0
	-
	-
	73,0
	-
	-


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Развитие улично-дорожной сети Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

За 2013 год

1.Общие положения:

   Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие улично-дорожной сети Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 11.08.2010. № 199

Общий  объем финансирования  программы в 2013г. составил 16158,3 тыс.руб., из них:

- средства областного бюджета 2712,6 тыс.руб.,

- средства районного бюджета 7674,9 тыс.руб.

- средства местного бюджета  5770,8 тыс.руб.

Исполнение программы в целом составило 100%
2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие улично-дорожной сети Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» в 2013 г. осуществлялась по следующим направлениям:

1. Содержание дорог:

Плановые показатели составили: всего – 6729,5 тыс.руб., из них 2122,7 тыс.руб. средства областного бюджета, 4606,8 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 6729,5 тыс.руб., из них 2122,7 тыс.руб. средства областного бюджета, 4606,8 тыс.руб. средства местного бюджета.
 Исполнение  составило 100% .

3. Ремонт дорог:

Плановые показатели составили: всего – 2150,0 тыс.руб., из них 2037,5 тыс.руб. средства районного бюджета, 112,5 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 2150,0 тыс.руб., из них 2037,5 тыс.руб. средства районного бюджета, 112,5 тыс.руб. средства местного бюджета. 
Исполнение  составило 100%.

4. Ремонт дворовой территории многоквартирных домов №2а по пер. Северный и №5 по пер. Шоссейный:

    Плановые показатели составили: всего – 644,0 тыс.руб., из них 589,9 тыс.руб. средства областного бюджета, 54,1 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: всего – 644,0 тыс.руб., из них 589,9 тыс.руб. средства областного бюджета, 54,1 тыс.руб. средства местного бюджета.
      Исполнение  составило 100%.

          5. Работы по ямочному  ремонту по ул. Мокроусова, Шоссейный, Октябрьский, восточная, Энгельса:


Плановые показатели составили: всего – 2637,4 тыс.руб., из них 2637,4  тыс.руб. средства районного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 2637,4 тыс.руб., из них 2637,4  тыс.руб. средства районного бюджета.
       Исполнение  составило 100%.
         6. Ямочный ремонт по пер. Октябрьский:


Плановые показатели составили: всего –99,7 тыс.руб., из них 99,7 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 99,7 тыс.руб. средства местного бюджета.
         Исполнение  составило 100%.


7. Исправление профиля грунтовых дорог в п. Каменоломни:


Плановые показатели составили: всего – 98,3 тыс.руб., из них 98,3 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 98,3 тыс.руб. средства местного бюджета.

          Исполнение  составило 100%.


8. Ремонт асфальтобетонного покрытия:


Плановые показатели составили: всего – 99,8 тыс.руб., из них 99,8 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 99,8 тыс.руб. средства местного бюджета.

         Исполнение  составило 100%.


9. Исправление профиля дороги по ул. Островского п. Каменоломни:


Плановые показатели составили: всего – 99,9 тыс.руб., из них 99,9 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 99,9 тыс.руб. средства местного бюджета.

         Исполнение  составило 100%.


10. Нанесение дорожной разметки:


Плановые показатели составили: всего – 189,9 тыс.руб., из них 189,9 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 189,9 тыс.руб. средства местного бюджета.

         Исполнение  составило 100%.

11. Монтаж УЗДП на стойках:


Плановые показатели составили: всего –44,2тыс.руб., из них 44,2 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 44,2 тыс.руб. средства местного бюджета.

         Исполнение  составило 100%.
          12. Строительный контроль за ремонтом дорог:


Плановые показатели составили: всего –4,1 тыс.руб., из них 4,1 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 4,1 тыс.руб. средства местного бюджета.

         Исполнение  составило 100%.
          13. Сметная документация:


Плановые показатели составили: всего –192,0 тыс.руб., из них 192,0 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 192,0 тыс.руб. средства местного бюджета.

         Исполнение  составило 100%.
         14. Строительный контроль ремонт дворовой территории многоквартирных домов №2а по пер. Северный и №5:


Плановые показатели составили: всего –7,6 тыс.руб., из них 7,6 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 7,6 тыс.руб. средства местного бюджета.

         Исполнение  составило 100%.
         15. Строительный контроль за вып работ по ремонту дорог по ул. Восточная, Мира, Энгельса, Чкалова и т. д.:


Плановые показатели составили: всего –9,6 тыс.руб., из них 9,6 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 9,6 тыс.руб. средства местного бюджета.

         Исполнение  составило 100%.
        16. Строительный контроль за ремонтом дорог:


Плановые показатели составили: всего –42,3 тыс.руб., из них 42,3 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 42,3 тыс.руб. средства местного бюджета.

         Исполнение  составило 100%.
      17. Разработка сметной документации на ремонт дороги по ул. Калинина:


Плановые показатели составили: всего –22,7 тыс.руб., из них 22,7 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 22,7 тыс.руб. средства местного бюджета.

         Исполнение  составило 100%.
      18. Экспертиза сметной документации ремонт дорог по ул. Мокроусова, Железнодорожная:


Плановые показатели составили: всего –14,3 тыс.руб., из них 14,3 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 14,3 тыс.руб. средства местного бюджета.

         Исполнение  составило 100%.
      18. Приобретение дорожных знаков:


Плановые показатели составили: всего –73,0 тыс.руб., из них 73,0 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 73,0 тыс.руб. средства местного бюджета.

         Исполнение  составило 100%.
ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КАМЕНОЛОМНЕСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Развитие улично-дорожной сети Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2013 ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

	N 
п/п
	Наименование
показателей 
результатив-
ности       
	Единица
измере-
ния    
	Ожидаемые значения целевых 
показателей, предусмотренные программой 
	Фактически достигнутые значения показателей    

	
	
	
	2011 год 
реали-
зации 
про-  
граммы
	2012 год 
реали-
зации 
прог- 
раммы 
	2013 год 
реали-
зации 
про-  
граммы
	2014 год 
реали-
зации 
про-  
граммы
	1 год 
реали-
зации 
про-  
граммы
	откло- 
нение  
от пла-
нового 
значе- 
ния    
(про-  
центов)
	2 год 
реали-
зации 
про-  
граммы
	откло- 
нение  
от пла-
нового 
значе- 
ния    
(про-  
центов)
	3 год 
реали-
зации 
про-  
граммы
	откло- 
нение  от пла-
нового 
значе- 
ния    
(про-  
центов)
	И так 
далее 
по    
годам 
реали-
зации 
про-  
граммы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Показатель  результатив-
ности 1  :

Снижение существующего уровня износа автомобильных дорог.
	    %
	     70
	     65
	    55
	     55
	    70
	     -
	80
	71%
	
	
	

	
	Показатель  результатив-
ности 2:

Рост доли средств внебюджетных источников     
	 1%
	     35
	   55
	65
	
	    25
	    71%
	55
	-
	
	
	

	
	Показатель  результатив-
ности 3:

Повышение качества и надежности дорог.     
	  Ш  %
	    65
	75
	   80
	
	    65
	   -
	75
	-
	
	
	


