Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2014                  	                      № 17 		                 р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчёта о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие улично-дорожной сети Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» за 2013 год

Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения  от № 70 от 27.03.2012 года «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие улично-дорожной сети Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Каменоломненского городского поселения Колиниченко Б.А.

Глава

Каменоломненского городского		                                 В. П. Каколевский

поселения

Приложение к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения № 17 от 14.01.2013 г.

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ КАМЕНОЛОМНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  НА 2011-2014 ГОДЫ"

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01" января 2014 ГОДА

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2014 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | област- ной бюджет | районный бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | област- ной бюджет | районный бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | област- ной бюджет | районный бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 16158,3 | 2712,6 | 7674,9 | 5770,8 | - | 16158,3 | 2712,6 | 7674,9 | 5770,8 | - | 16158,3 | 2712,6 | 7674,9 | 5770,8 | - | - |
|  | Всего по подпрограмме | 16158,3 | 2712,6 | 7674,9 | 5770,8 | - | 16158,3 | 2712,6 | 7674,9 | 5770,8 | - | 16158,3 | 2712,6 | 7674,9 | 5770,8 | - | - |
| 1 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | 6729,5 | 2122,7 | - | 4606,8 | - | 6729,5 | 2122,7 | - | 4606,8 | - | 6729,5 | 2122,7 | - | 4606,8 | - | - |
| 2 | Ремонт дорог | 2150,0 | - | 2037,5 | 112,5 | - | 2150,0 | - | 2037,5 | 112,5 | - | 2150,0 | - | 2037,5 | 112,5 | - | - |
| 3 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов №2а по пер. Северный и №5 по пер. Шоссейный | 644,0 | 589,9 | - | 54,1 | - | 644,0 | 589,9 | - | 54,1 | - | 644,0 | 589,9 | - | 54,1 | - | - |
| 4 | ПСД на капитальный ремонт дороги по ул. Комсомольской | 3000,0 | - | 3000,0 | - | - | 3000,0 | - | 3000,0 | - | - | 3000,0 | - | 3000,0 | - | - | - |
| 5 | Работы по ямочному ремонту по ул. Мокроусова, Шоссейный, Октябрьский, Восточная, Энгельса | 2637,4 | - | 2637,4 | - | - | 2637,4 | - | 2637,4 | - | - | 2637,4 | - | 2637,4 | - | - | - |
| 6 | Ямочный ремонт по пер. Октябрьский | 99,7 | - | - | 99,7 | - | 99,7 | - | - | 99,7 | - | 99,7 | - | - | 99,7 | - | - |
| 7 | Нанесение дорожной разметки | 189,9 | - | - | 189,9 | - | 189,9 | - | - | 189,9 | - | 189,9 | - | - | 189,9 | - | - |
| 8 | Исправление профиля грунтовых дорог в п. каменоломни | 98,3 | - | - | 98,3 | - | 98,3 | - | - | 98,3 | - | 98,3 | - | - | 98,3 | - | - |
| 9 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 99,8 | - | - | 99,8 | - | 99,8 | - | - | 99,8 | - | 99,8 | - | - | 99,8 | - | - |
| 10 | Исправление профиля дороги по ул. Островского п. Каменоломни | 99,9 | - | - | 99,9 | - | 99,9 | - | - | 99,9 | - | 99,9 | - | - | 99,9 | - | - |
| 11 | Строительный контроль за ремонтом дорог | 4,1 | - | - | 4,1 | - | 4,1 | - | - | 4,1 | - | 4,1 | - | - | 4,1 | - | - |
| 12 | Сметная документация | 192,0 | - | - | 192,0 | - | 192,0 | - | - | 192,0 | - | 192,0 | - | - | 192,0 | - | - |
| 13 | Строительный контроль ремонт дворовой территории многоквартирных домов №2а по пер. Северный и №5 | 7,6 | - | - | 7,6 | - | 7,6 | - | - | 7,6 | - | 7,6 | - | - | 7,6 | - | - |
| 14 | Монтаж УЗДП на стойках | 44,2 | - | - | 44,2 | - | 44,2 | - | - | 44,2 | - | 44,2 | - | - | 44,2 | - | - |
| 15 | Строительный контроль за вып работ по ремонту дорог по ул. Восточная, Мира, Энгельса, Чкалова и т. д. | 9,6 | - | - | 9,6 | - | 9,6 | - | - | 9,6 | - | 9,6 | - | - | 9,6 | - | - |
| 16 | Строительный контроль за ремонтом дорог в п. Каменоломни | 42,3 | - | - | 42,3 | - | 42,3 | - | - | 42,3 | - | 42,3 | - | - | 42,3 | - | - |
| 17 | Разработка сметной документации на ремонт дороги по ул. Калинина | 22,7 | - | - | 22,7 | - | 22,7 | - | - | 22,7 | - | 22,7 | - | - | 22,7 | - | - |
| 18 | Экспертиза сметной документации ремонт дорог по ул. Мокроусова, Железнодорожная | 14,3 | - | - | 14,3 | - | 14,3 | - | - | 14,3 | - | 14,3 | - | - | 14,3 | - | - |
| 19 | Приобретение дорожных знаков | 73,0 | - | - | 73,0 | - | 73,0 | - | - | 73,0 | - | 73,0 | - | - | 73,0 | - | - |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Развитие улично-дорожной сети Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

За 2013 год

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие улично-дорожной сети Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 11.08.2010. № 199

Общий  объем финансирования  программы в 2013г. составил 16158,3 тыс.руб., из них:

- средства областного бюджета 2712,6 тыс.руб.,

- средства районного бюджета 7674,9 тыс.руб.

- средства местного бюджета  5770,8 тыс.руб.

Исполнение программы в целом составило 100%

2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие улично-дорожной сети Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» в 2013 г. осуществлялась по следующим направлениям:

1. Содержание дорог:

Плановые показатели составили: всего – 6729,5 тыс.руб., из них 2122,7 тыс.руб. средства областного бюджета, 4606,8 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 6729,5 тыс.руб., из них 2122,7 тыс.руб. средства областного бюджета, 4606,8 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100% .

3. Ремонт дорог:

Плановые показатели составили: всего – 2150,0 тыс.руб., из них 2037,5 тыс.руб. средства районного бюджета, 112,5 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 2150,0 тыс.руб., из них 2037,5 тыс.руб. средства районного бюджета, 112,5 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

    - Ремонт дворовой территории многоквартирных домов №2а по пер. Северный и №5 по пер. Шоссейный:

Плановые показатели составили: всего – 644,0 тыс.руб., из них 589,9 тыс.руб. средства областного бюджета, 54,1 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: всего – 644,0 тыс.руб., из них 589,9 тыс.руб. средства областного бюджета, 54,1 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

5. Работы по ямочному  ремонту по ул. Мокроусова, Шоссейный, Октябрьский, восточная, Энгельса:

Плановые показатели составили: всего – 2637,4 тыс.руб., из них 2637,4  тыс.руб. средства районного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 2637,4 тыс.руб., из них 2637,4  тыс.руб. средства районного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

6. Ямочный ремонт по пер. Октябрьский:

Плановые показатели составили: всего –99,7 тыс.руб., из них 99,7 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 99,7 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

7. Исправление профиля грунтовых дорог в п. Каменоломни:

Плановые показатели составили: всего – 98,3 тыс.руб., из них 98,3 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 98,3 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

8. Ремонт асфальтобетонного покрытия:

Плановые показатели составили: всего – 99,8 тыс.руб., из них 99,8 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 99,8 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

9. Исправление профиля дороги по ул. Островского п. Каменоломни:

Плановые показатели составили: всего – 99,9 тыс.руб., из них 99,9 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 99,9 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

10. Нанесение дорожной разметки:

Плановые показатели составили: всего – 189,9 тыс.руб., из них 189,9 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 189,9 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

11. Монтаж УЗДП на стойках:

Плановые показатели составили: всего –44,2тыс.руб., из них 44,2 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 44,2 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

12. Строительный контроль за ремонтом дорог:

Плановые показатели составили: всего –4,1 тыс.руб., из них 4,1 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 4,1 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

13. Сметная документация:

Плановые показатели составили: всего –192,0 тыс.руб., из них 192,0 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 192,0 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

14. Строительный контроль ремонт дворовой территории многоквартирных домов №2а по пер. Северный и №5:

Плановые показатели составили: всего –7,6 тыс.руб., из них 7,6 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 7,6 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

15. Строительный контроль за вып работ по ремонту дорог по ул. Восточная, Мира, Энгельса, Чкалова и т. д.:

Плановые показатели составили: всего –9,6 тыс.руб., из них 9,6 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 9,6 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

16. Строительный контроль за ремонтом дорог:

Плановые показатели составили: всего –42,3 тыс.руб., из них 42,3 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 42,3 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

17. Разработка сметной документации на ремонт дороги по ул. Калинина:

Плановые показатели составили: всего –22,7 тыс.руб., из них 22,7 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 22,7 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

18. Экспертиза сметной документации ремонт дорог по ул. Мокроусова, Железнодорожная:

Плановые показатели составили: всего –14,3 тыс.руб., из них 14,3 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 14,3 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

18. Приобретение дорожных знаков:

Плановые показатели составили: всего –73,0 тыс.руб., из них 73,0 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 73,0 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КАМЕНОЛОМНЕСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Развитие улично-дорожной сети Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2013 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год реали- зации про- граммы | 2012 год реали- зации прог- раммы | 2013 год реали- зации про- граммы | 2014 год реали- зации про- граммы | 1 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 3 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | И так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив- ности 1 : Снижение существующего уровня износа автомобильных дорог. | % | 70 | 65 | 55 | 55 | 70 | - | 80 | 71% |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 2: Рост доли средств внебюджетных источников | 1% | 35 | 55 | 65 |  | 25 | 71% | 55 | - |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 3: Повышение качества и надежности дорог. | Ш % | 65 | 75 | 80 |  | 65 | - | 75 | - |  |  |  |