Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2013                  	                      № 37 		                 р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчёта о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области в 2010-2014 годах» за 2012 год

Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения  от № 70 от 27.03.2012 года «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области в 2010-2014 годах» за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Каменоломненского городского поселения Колиниченко Б.А.

Глава

Каменоломненского городского		                                 В. П. Каколевский

поселения

Приложение к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения № 37 от 11.02.2013 г.

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Каменоломненского городского поселения

Октябрьского района Ростовской области в 2010-2014 годах»

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01" января 2013 ГОДА

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 1535,8 | - | 1298,0 | 237,1 | - | 1535,8 | - | 1298,7 | 237,1 | - | 1523,4 | - | 1288,1 | 235,3 | - | 12,4 |
|  | Всего по подпрограмме | 1535,8 | - | 1298,7 | 237,1 | - | 1535,8 | - | 1298,7 | 237,1 | - | 1523,4 | - | 1288,1 | 235,3 | - | 12,4 |
| 1 | Капитальный ремонт домов | 1511,9 | - | 1298,7 | 213,2 | - | 1511,9 | - | 1298,7 | 213,2 | - | 1309,5 | - | 1288,1 | 211,4 | - | 12,4 |
| 2 | Ремонт муниципальной квартиры | 23,2 | - | - | 23,2 | - | 23,2 | - | - | 23,2 | - | 23,2 | - | - | 23,2 | - | - |
| 3 | Сметная документация на ремонт муниципальной квартиры | 0,7 |  |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  | 0,7 |  | 0,7 |  | - | 0,7 | - | - |

--------------------------------

<*> Включая безвозмездные поступления от государственных корпораци

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Капитальный ремонт многоквартирных домов

на территории Каменоломненского городского поселения

Октябрьского района Ростовской области в 2010-2014 годах»

на 01.01.2013 года

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Каменоломненского городского поселения

Октябрьского района Ростовской области в 2010-2014 годах»  утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 11.08.2010. № 195

Общий  объем финансирования  программы в 2012г. составил 1535,8 тыс.руб., из них:

- средства областного бюджета 1298,7тыс.руб.,

- средства местного бюджета  237,1тыс.руб.

Исполнение программы в целом составило 99,2%.

2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области в 2010-2014 годах»  в 2012 г. осуществлялась по следующим направлениям:

- Капитальный ремонт домов:

Плановые показатели составили: всего – 1511,9 тыс.руб., из них 1298,7 тыс.руб. средства областного бюджета. 213,2 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 1499,5 тыс.руб.

- Ремонт муниципальной квартиры:

Плановые показатели составили: всего – 23,9 тыс. руб., из них 23,9 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 23,9 тыс.руб.

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ КАМЕНОЛОМНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Капитальный ремонт  многоквартирных домов на территории  Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области

в 2010-2013 годах»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2011 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД

РЕАЛИЗАЦИИ 2010 -  2013 ГОДОВ

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год реали- зации про- граммы | 2011 год реали- зации прог- раммы | 2012 год реали- зации про- граммы | 2013 год реали- зации про- граммы | 2010 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2011 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2012 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | и так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив- ности 1 : Количество отремонтированных домов | шт. | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |  |