Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2013                  	                      № 36 		                 р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчёта о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» за 2012 год

Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения  от № 70 от 27.03.2012 года «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Каменоломненского городского поселения Колиниченко Б.А.

Глава

Каменоломненского городского		                                 В. П. Каколевский

поселения

Приложение к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения № 36 от 11.02.2013 г.

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

" СТРОТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАМЕНОЛОМНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  НА 2011-2014 ГОДЫ"

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01" января 2013 ГОДА

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 2348,1 | - | 700,0 | 1648,1 | - | 2348,1 | - | 700,0 | 1648,1 | - | 2292,1 | - | 644,0 | 1648,1 | - | 56,0 |
|  | Всего по подпрограмме | 2348,1 | - | 700,0 | 1648,1 | - | 2348,1 | - | 700,0 | 1648,1 | - | 2292,1 | - | 644,0 | 1648,1 | - | 56,0 |
| 1 | Приобретение котла (лизинг) | 975,5 | - | - | 975,5 | - | 975,5 | - | - | 975,5 | - | 975,5 | - | - | 975,5 | - | - |
| 2 | Ремонт коллектора (дебиторка) | 99,66 | - | - | 99,66 | - | 99,66 | - | - | 99,66 | - | 99,66 | - | - | 99,66 | - | - |
| 3 | Строительный контроль за ремонтом коллектора | 1,4 | - | - | 1,4 | - | 1,4 | - | - | 1,4 | - | 1,4 | - | - | 1,4 | - | 0 |
| 4 | Ремонт аварийного участка водопровода ул.40 лет Октября — пер.Виноградный | 44,6 | - | - | 44,6 | - | 44,6 | - | - | 44,6 | - | 44,6 | - | - | 44,6 | - | 0 |
| 5 | Ремонт аварийного участка водопровода ул.Восточная | 24,52 | - | - | 24,52 | - | 24,52 | - | - | 24,52 | - | 24,52 | - | - | 24,52 | - | 0 |
| 6 | Ремонт аварийного участка водопровода м/у ул.Островского и ул.Восточная | 29,54 | - | - | 29,54 | - | 29,54 | - | - | 29,54 | - | 29,54 | - | - | 29,54 | - | - |
| 7 | Ремонт аварийного участка водопровода по пер.Садовый | 98,3 | - | - | 98,3 | - | 98,3 | - | - | 98,3 | - | 98,3 | - | - | 98,3 | - | - |
| 8 | Установка видеонаблюдения на ВНС 2 | 184,2 | - | - | 184,2 | - | 184,2 | - | - | 184,2 | - | 184,2 | - | - | 184,2 | - | - |
| 9 | Разработка док-ции на замену участка теплотрассы жилого дома | 3,07 | - | - | 3,07 | - | 3,07 | - | - | 3,07 | - | 3,07 | - | - | 3,07 | - | - |
| 10 | Замена насоса | 78,9 | - | - | 78,9 | - | 78,9 | - | - | 78,9 | - | 78,9 | - | - | 78,9 | - | - |
| 11 | Строительный контроль за работами по установлению видеонаблюдения | 2,6 | - | - | 2,6 | - | 2,6 | - | - | 2,6 | - | 2,6 | - | - | 2,6 | - | - |
| 12 | Приобретение передвижных источников электроснабжения | 805,8 | - | 700,0 | 105,8 | - | 805,8 | - | 700,0 | 105,8 | - | 749,8 | - | 644,0 | 105,8 | - | 56,0 |

--------------------------------

<*> Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.".

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

на 01.01. 2013 года

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 11.08.2010. № 195

Общий  объем финансирования  программы в 2012г. составил 2348,1 тыс.руб., из них:

- средства областного бюджета  700,0 тыс.руб.

- средства местного бюджета  1648,1 тыс.руб.

Исполнение программы в целом составило 97,6%.

2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» в 2012 г. осуществлялась по следующим направлениям:

- Приобретение котла (лизинг):

Плановые показатели составили: всего – 975,5 тыс.руб., из них 975,5 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил 975,5 тыс.руб.

Исполнение  составило 100%

2. Ремонт коллектора:

Плановые показатели составили: всего – 99,66 тыс.руб., из них 99,66 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 99,66 тыс.руб., из них 99,66 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

3. Строительный контроль за ремонтом коллектора:

Плановые показатели составили: всего – 1,4 тыс.руб., из них 1,4 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 1,4 тыс. руб., из них 1,4 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

4. Ремонт аварийного участка водопровода ул. 40 лет Октября — пер.Вино	градный:

Плановые показатели составили: всего – 44,6 тыс.руб., из них 44,6 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 44,6 тыс.руб., из них 44,6 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

5. Ремонт аварийного участка водопровода ул. Восточная:

Плановые показатели составили: всего – 24,52 тыс.руб., из них 24,52 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 24,52 тыс.руб., из них 24,52 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

    - Ремонт аварийного участка водопровода м/у ул.Островского и ул. Вос точная:

Плановые показатели составили: всего – 29,54 тыс.руб., из них 29,54 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 29,54 тыс.руб., из них 29,54 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

    - Ремонт аварийного участка водопровода по пер.Садовый:

Плановые показатели составили: всего – 98,3тыс.руб., из них 98,3 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 98,3 тыс.руб.

Исполнение  составило 100%.

    - Установка видеонаблюдения на ВНС 2:

Плановые показатели составили: всего – 184,1 тыс.руб., из них 184,1 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 184,1 тыс.руб.

Исполнение  составило 100%.

    - Разработка документации на замену участка теплотрассы жилого дома:

Плановые показатели составили: всего – 3,07 тыс.руб., из них 3,07 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 3,07 тыс.руб., из них 3,07 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

    - Замена насоса:

Плановые показатели составили: всего – 78,9 тыс.руб., из них 78,9 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 78,9 тыс.руб., из них 78,9 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

11. Строительный контроль за работами по установлению видеонаблюдения:

Плановые показатели составили: всего – 2,6 тыс.руб., из них 2,6 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 2,6 тыс.руб., из них 2,6 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

12. Приобретение передвижных источников электроснабжения:

Плановые показатели составили: всего – 805,8 тыс.руб., из них 700,0 тыс.руб. средства областного бюджета,  105,8 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 749,8 тыс.руб., из них 644,0 тыс.руб. средства областного бюджета,  105,8 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 93%.

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КАМЕНОЛОМНЕСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Каменоломненского городского поселения Октябрьского района  на 2011-2014 годы»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2011 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год реали- зации про- граммы | 2012 год реали- зации прог- раммы | 2013 год реали- зации про- граммы | 2014 год реали- зации про- граммы | 1 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 3 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | И так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив- ности 1 : Снижение существующего уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. | % | 70 | 65 | 55 | 55 | 70 | - | 65 | - |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 2: Рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры | 1% | 35 | 55 | 65 |  | 25 | 71% | 55 | - |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 3: Повышение качества и надежности коммунальных услуг. | Ш % | 65 | 75 | 80 |  | 65 | - | 75 | - |  |  |  |