|  | Российская Федерация Ростовская область Октябрьский район Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение» Администрация Каменоломненского городского поселения ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.01.2014 № 20 р.п. Каменоломни |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Каменоломненского городского поселения от 26.09.2013 г. № 334 «Об утверждении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 19.08.2013 № 246 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ Каменоломненского городского поселения» и постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 19.08.2013 № 247 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Каменоломненского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление администрации Каменоломненского городского поселения от 26.09.2013 г. № 334 «Об утверждении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Развитие транспортной системы» согласно приложению к настоящему постановлению.

- приложение 1 к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 26.09.2013 № 334 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на Заместителя Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Каменоломненского городского  поселения Колиниченко Б. А.

Глава

Каменоломненского городского

поселения                                                                        В.П. Каколевский

Приложение                                                                                                        к постановлению  Администрации                                                                                                         Каменоломненского

городского поселения

от 17.01.2014  № 20

мУНИЦИПАЛЬНАЯ программа кАМЕНОЛОМНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Развитие транспортной системы»

Паспорт

Муниципальная программа Каменоломненского городского 
поселения «Развитие транспортной системы»

| Наименование муниципальной программы | – | муниципальная программа Каменоломненского городского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – Муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Заместитель Главы Каменоломненского городского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | – | Администрация Каменоломненского городского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | - Развитие транспортной системы. - Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | – | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы, повышение уровня безопасности движения. |
| Задачи муниципальной программы | – | обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования, улучшение транспортного обслуживания населения; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | 2014 – 2020 годы, этапы муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | общий объем финансирования программы на 2014 – 2020 годы составляет 11786,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 5030,5 тыс. рублей; 2015 год – 1683,4 тыс. рублей; 2016 год – 2741,6 тыс. рублей; 2017 год – 582,6 тыс. рублей; 2018 год – 582,6 тыс. рублей; 2019 год – 582,6 тыс. рублей; 2020 год – 582,6 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие. |

Раздел 1. Общая характеристика 
текущего состояния транспортной системы Каменоломненского городского поселения

- Транспортная система является системообразующей отраслью, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Каменоломненского городского поселения. Тенденции развития экономики и социальной сферы, ее стратегические интересы являются обоснованной базой определения перспектив, стратегических целей и динамики развития транспортного комплекса.

- Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- - содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

- - ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

- - капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

- - реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущих к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущих за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

- Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов.

- Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.

- Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

- Это в полной мере относится к улично-дорожной сети Каменоломненского городского поселения. В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки в 1,1 - 1,3 раза, а потерь от дорожно-транспортных происшествий - на 8 - 10 процентов.

- Неразвитость улично-дорожной сети Каменоломненского городского поселения усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки. Недостаточный уровень развития улично-дорожной сети Каменоломненского городского поселения по сравнению с темпами роста парка автотранспортных средств, приводит к сдерживанию социально-экономического развития.

- Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранениями людей, а также с повреждением автотранспортных средств, влекут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы, затраты по восстановлению разрушенных элементов автомобильных дорог.

- Отсутствие возможности у местного бюджета финансировать в полном объеме объекты улично-дорожной сети Каменоломненского городского поселения  является сдерживающим фактором развития экономики и требует финансовой помощи за счет средств районного и областного бюджетов.

- Указанные проблемы обусловливают необходимость решения их программными методами.

- Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

- Основной целью является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике. Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

- - выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения  и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

- - выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

- -  выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- - подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- - увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

- Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях приведены в приложении № 1 к программе.

- Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ приведены в приложении № 2 к программе.

- Сведения о методике расчета показателя (индикатора) программы приведены в приложении № 3 к программе.

- Поскольку мероприятия, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование планируемых мероприятий зависит от возможности дорожного фонда Ростовской области, то в пределах срока действия этап реализации соответствует одному году.

- Рост парка автомобилей особенно активизировался в последние несколько лет. Этот процесс повысил мобильность населения и увеличил долю перевозок на индивидуальном транспорте, которая составляет до 40% от общего объема пассажирских перевозок.

- Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной 
программы, обобщенная характеристика основных мероприятий.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

- «Развитие транспортной системы»;

- «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения»;

Обоснованность их выделения в муниципальной программе обусловлена использованием программно-целевого метода при ее формировании и определяется следующими факторами:

- необходимостью системного подхода к формированию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития транспортной системы, реализация которых позволит получить не только отраслевой эффект, но и приведет к существенным позитивным социально-экономическим последствиям для поселения в целом;

- возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом и создание условий для комплексного развития отдельных направлений автодорожного комплекса, автомобильного транспорта;

- высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры, что определяет их низкую инвестиционную привлекательность для бизнеса и необходимость активного участия государства в их финансировании;

Перечень подпрограмм основных мероприятий муниципальной программы Каменоломненского городского поселения приведены в приложении №4 к муниципальной программе.

- Раздел 4. Информация
 по ресурсному обеспечению муниципальной программы

При реализации программы предполагается привлечение финансирования из областного и местных бюджетов, средств дорожного фонда Ростовской области и внебюджетных источников.

Информация о расходах бюджета поселения на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 1 и приложении № 2 к муниципальной программе.

Объем ассигнований  бюджета поселения муниципальной программы на период 2014 – 2020 годы 11786,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –   5030,5 тыс. рублей;

2015 год –   1683,4   тыс. рублей;

2016 год –   2741,6   тыс. рублей;

2017 год –   582,6   тыс. рублей;

2018 год –   582,6 тыс. рублей;

2019 год –   582,6  тыс. рублей;

2020 год –   582,6 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном и областном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

В рамках муниципальной программы муниципальным образованиям Ростовской области выделяются субсидии из областного бюджета за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения  по следующим направлениям:

- капитальный ремонт, включая разработку проектной документации внутригородских,  внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;

- капитальный ремонт, включая разработку проектной документации межпоселковых автомобильных дорог;

- строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации внутригородских,  внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;

- строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации межпоселковых автомобильных дорог.

- проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог              общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских                       населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью                        автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

- 1. Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в таблице № 1, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств областного и местного бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий программы.

- 2. Оценка эффективности реализации программы, цели (задачи) определяются по формуле:

- , где:

- E – эффективность реализации программы, цели (задачи), процентов;

- Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);

- Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное программой;

- n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) программы.

- В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы значений целевых показателей (индикаторов) программы эффективность реализации программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E  95%);

- удовлетворительный (E  75%);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов ресурсного обеспечения программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, представленных в таблицах № 6 и № 7 к программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

- Уровень исполнения финансирования по программе в целом определяется по формуле:

- Фф

- Уэф = ----------,

- Фп

- где:

- Уэф – уровень исполнения финансирования программы за отчетный период, процентов;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий программы, тыс. рублей;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

- Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

- высокий (E   95%);

- удовлетворительный (E   75%);

- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

- Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, участников  программы.

- Специалист Каменоломненского городского  поселения, определенный ответственным исполнителем муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

- Глава Каменоломненского городского  поселения, определенный участником муниципальной программы, несет персональную ответственность за реализацию основного мероприятия программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

- Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

- План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

- План реализации утверждается Постановлением Администрации Каменоломненского городского  поселения не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Каменоломненского городского  поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее
1 декабря текущего финансового года.

- Предложения в план реализации представляются участниками муниципальной программы ответственному исполнителю муниципальной программы в день, следующий за днем утверждения постановлением Администрации Каменоломненского городского  поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 ноября текущего финансового года.

- В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с участниками муниципальной программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

- Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется Главой Каменоломненского городского  поселения.

- В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение Главе Каменоломненского городского  поселения отчет об исполнении плана реализации по итогам: полугодия, 9 месяцев – до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом; за год - до 1 марта года, следующего за отчетным.

- Участниками муниципальной программы информация, необходимая для подготовки отчета об исполнении плана реализации, предоставляется ответственному исполнителю муниципальной программы: по итогам полугодия, 9 месяцев – до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; за год – до 25 января года, следующего за отчетным.

- Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения Главой Каменоломненского городского  поселения подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского  поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Главе Каменоломненского городского  поселения проект постановления Администрации Каменоломненского городского  поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 мая года, следующего за отчетным.

- Годовой отчет содержит:

- - конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- - перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- - анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- - данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

- - сведения о достижении значений показателей муниципальной программы;

- - информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

- - информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

- - информацию о реализации мер государственного регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

- - предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период);

- - иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

- Участниками муниципальной программы информация, необходимая для подготовки годового отчета, предоставляется ответственному исполнителю муниципальной программы до 15 марта года, следующего за отчетным. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем муниципальной программы в составе годового отчета. По результатам оценки эффективности муниципальной программы Главой Каменоломненского городского  поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

- В случае принятия Главой Каменоломненского городского  поселения решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок готовит соответствующий проект постановления Администрации Каменоломненского городского  поселения. Годовой отчет после принятия Администрацией Каменоломненского городского  поселения постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского  поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя на основании поручения Главы Каменоломненского городского  поселения. Обращение к Главе Каменоломненского городского  поселения с просьбой о разрешении на внесение изменений в муниципальную программу подлежит согласованию в службе экономики и финансов Каменоломненского городского  поселения с одновременным представлением пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.

- Ответственный исполнитель муниципальной программы вносит изменения в постановление Администрации Каменоломненского городского  поселения, утвердившее муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством. В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Каменоломненского городского  поселения указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации. Предложения по корректировке плана реализации представляются участниками муниципальной программы ответственному исполнителю муниципальной программы в день, следующий за днем утверждения постановлением Администрации Каменоломненского городского  поселения изменений муниципальной программы.

- Информация о реализации муниципальной программ подлежит размещению на сайте Администрации Каменоломненского городского  поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Раздел 7. Подпрограмма «Развитие транспортной системы» муниципальной программы

Раздел 7.1. Паспорт подпрограммы «Развитие транспортной системы» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | – | подпрограмма «Развитие транспортной системы» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | – | Заместитель Главы Каменоломненского городского поселения |
| Соисполнитель подпрограммы муниципальной программы | – | отсутствует |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | – | Администрация Каменоломненского городского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | – | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | – | формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Каменоломненского городского поселения; обеспечение Каменоломненского городского поселения постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | – | количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | – | 2014 – 2020 годы, этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | – | общий объем финансирования программы на 2014 – 2020 годы составляет 11786,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 5030,5 тыс. рублей; 2015 год – 1683,4 тыс. рублей; 2016 год – 2741,6 тыс. рублей; 2017 год – 582,6 тыс. рублей; 2018 год – 582,6 тыс. рублей; 2019 год – 582,6 тыс. рублей; 2020 год – 582,6 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения |

Раздел 7.2. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы «Развитие транспортной системы» муниципальной программы

Автомобильные дороги являются важнейшей транспортной составляющей инфраструктуры региона, во многом определяя возможности и темпы социально-экономического развития территории Каменоломненского городского поселения.

В настоящее время в Каменоломненском городском поселении отмечается дефицит пропускной способности дорог по ряду направлений, технические параметры дорог не соответствуют современным требованиям.

Острой проблемой является состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах поселения.

Серьезной проблемой является наличие пересечений автодорог с железнодорожными путями в одном уровне, которые оказывают негативное влияние на скорость и безопасность движения по автомобильным дорогам.

Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам IV  категории, на 19,4 процента общей протяженности отсутствует твердое покрытие. На дорогах с покрытием последнее часто требует усиления, имеет место несоответствие по геометрическим и другим параметрам.

К числу наиболее актуальных проблем дорожного комплекса Каменоломненского городского поселения относятся следующие:

- значительная часть автомобильных дорог общего пользования работает в режиме, превышающем оптимальный уровень загрузки; 50,1 процента автомобильных дорог не соответствуют по основным техническим параметрам существующей интенсивности движения;

- особенно низок уровень развития автодорожной сети в восточных районах местности, что сдерживает развитие агропромышленного комплекса, замедляет темпы социально-экономического развития региона в целом;

- недостаточно количество обходов для вывода транзитного транспорта из 
поселения;

- в целом по поселению доля дорог IV и внекатегорийных составляет около 80 процентов, при этом 1,3 процента дорог общего пользования не имеют твердого покрытия, что затрудняет круглогодичный проезд транспорта, особенно с большими осевыми нагрузками;

- наблюдается рост уровня аварийности на сети дорог общего пользования местного значения вследствие опережения темпов роста интенсивности движения по сравнению с увеличением пропускной способности дорог поселения;

- существует острая нехватка средств на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения;

- отсутствие необходимого финансирования (11,7 процента от норматива) снизили объемы капитального ремонта, затраты на содержание автомобильных дорог.

Перечисленные проблемы автодорожного комплекса Каменоломненского городского пользования ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, приведение технических параметров и уровня инженерного оснащения дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности движения.

- Раздел 7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, 
сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- увеличение протяженности, изменение параметров, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Поскольку мероприятия  муниципальной программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий муниципальной программы зависит от возможности бюджета поселения, то в пределах срока действия муниципальной программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения».

- Раздел 7.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

- Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативу.

5. Мероприятия по научно-техническому сопровождению подпрограммы.

Раздел 7.5. Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы

- Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной системы» муниципальной программы осуществляется за счет средств областного, местного бюджета, средств дорожного фонда Каменоломненского городского поселения.

Объем ассигнований  бюджета поселения муниципальной программы на период 2014 – 2020 годы 11786,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –   5030,5 тыс. рублей;

2015 год –   1683,4   тыс. рублей;

2016 год –   2741,6   тыс. рублей;

2017 год –   582,6   тыс. рублей;

2018 год –   582,6 тыс. рублей;

2019 год –   582,6  тыс. рублей;

2020 год –   582,6 тыс. рублей.

- В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации министерство транспорта Ростовской области предоставляет субсидии в соответствии с утвержденными плановыми объемами.

- В рамках реализации программы «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» государственной программы  предоставляются субсидии из областного бюджета бюджету поселения на разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров.

Раздел 8. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Каменоломненского городского поселения»

муниципальной программы

Раздел 8.1. Паспорт подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения»

муниципальной программы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | – | подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | – | Заместитель Главы Каменоломненского городского поселения |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | – | Администрация Каменоломненского городского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | – | сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | – | создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Каменоломненского городского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы |  | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | – | первый этап – 2014 – 2016 годы; второй этап – 2017 – 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 0,00 тыс. рублей; 2015 год – 0,00 тыс. рублей; 2016 год – 0,00 тыс. рублей; 2017 год – 0,00 тыс. рублей; 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | – | современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Каменоломненского городского поселения |

Раздел 8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Каменоломненского городского поселения. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Ежегодно в Российской Федерации в результате дорожно-транспортных происшествий погибают и получают ранения свыше 270 тыс. человек. На дорогах за последние 7 лет погибло 7 900 детей в возрасте до 16 лет, были травмированы 166 020 детей. Демографический ущерб от дорожно-транспортных происшествий и их последствий за 2004 – 2010 годы суммарно составил 506 246 человек.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Одним из главных направлений демографической политики, 
в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, обозначено снижение смертности населения, прежде всего, высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий.

Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, сокращения темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших в них обозначены и в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года.

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и, как следствие, сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения Российской Федерации, создание условий для роста его численности.

В Каменоломненском городском поселении в 2013 году зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибло 1 человек  и получили травмы 5 человек.

Количество зарегистрированных автотранспортных средств в Каменоломненском городском поселении в 2010 году составляло 170 тысяч 213 автомобилей, а прогноз на 2016 год составляет 320 тысяч автомобилей, то есть ожидается прирост парка автотранспортных средств на 53 процента.

Одним из основных факторов риска, оказывающих влияние на результаты подпрограммы и на который участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния, является неуклонный рост автомобилизации в Каменоломненском городском поселении.

При условии сохраняющейся улично-дорожной сети в Каменоломненском городском поселении предполагается увеличение интенсивности дорожного движения и, соответственно, количества дорожно-транспортных происшествий.

Другим фактором риска, оказывающим влияние на результаты подпрограммы и на который участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния, является рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж управления транспортным средством, которых менее 3-х лет.

Уровень подготовки водителей остается низким и требует принятия мер на федеральном уровне.

В качестве мероприятий подпрограммы муниципальной программы, направленных на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию, предлагается развитие систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения и развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимо продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и обеспеченность их финансовыми ресурсами.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы.

Раздел 8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, 
сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Условием ее достижения является решение следующих задач:

- снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях – спасение жизней;

- развитие систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения.

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей подпрограммы:

- количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- тяжесть последствий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших).

Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- снижение тяжести последствий;

- создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значений в Каменоломненском городском поселении.

Сроки и этапы реализации подпрограммы:

подпрограмма рассчитана на 2014 – 2020 годы и будет осуществляться 
в 2 этапа:

первый этап – 2014 – 2016 годы;

второй этап – 2017 – 2020 годы.

Раздел 8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма будет осуществляться путем реализации программных мероприятий, распределенных по следующим направлениям:

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;

- развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

- развитие систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения.

Достижение целей подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы планируется за счет реализации следующих мероприятий:

- устройство шумовых полос на участках приближения к пешеходным переходам;

- оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками;

- создание автоматизированной системы метеообеспечения служб содержания автомобильных дорог местного значения.

Раздел 8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения»  муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета поселения.

Специалист по делопроизводству и

архивной работе                                                                Е. Ю. Болдырева

- Приложение № 1

- к муниципальной программе Каменоломненского городского поселения

- «Развитие транспортной системы»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Каменоломненского городского поселения 
«Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица из-мере-ния | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | про-центов | 48,0 | 50,3 | 49,8 | 49,3 | 48,8 | 48,3 | 47,8 | 47,3 | 46,8 |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | про-центов | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 46,7 | 46,4 | 46,1 | 45,8 | 45,5 | 45,2 |
| 3. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чело-век | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | 41,4 | 10,6 | 22,1 | 52,9 | 35,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чело-век | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение  № 2

- к муниципальной программе

- Каменоломненского городского поселения

- «Развитие транспортной системы»

Сведения

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | п. 2.2.6 Федерального плана статистических работ, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №671-р | Годовая форма Федерального статистического наблюдения №3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружений на них местного значения», утверждённая постановлением Росстата от 08.10.2007 №72 | Росстат |

- Приложение № 3

- к муниципальной программе

- Каменоломненского городского поселения

- «Развитие транспортной системы»

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) 
муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | про-цент | S=V1/V2х100% | S – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-мобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  | V1 – автомобильные дороги общего пользования местного значения, не отвечающие нормативным требованиям |
|  |  |  |  | V2 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |

- Приложение № 4

- к муниципальной программе

- Каменоломненского городского поселения

- «Развитие транспортной системы»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий 
муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации (годы) | окончания реализации (годы) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Каменоломненского городского поселения | 2014 |  | 2020 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Каменоломненского городского поселения | 2014 |  | 2020 | отремонтировать 50,3 км автомобильных дорог |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Каменоломненского городского поселения | 2014 |  | 2020 | капитально отремонтировать 40,7 км автомобильных дорог |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Каменоломненского городского поселения | 2014 |  | 2020 | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности |
| 5. | Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Каменоломненского городского поселения | 2014 |  | 2020 | построить и реконструировать 30,2 км автомобильных дорог |  |  |
|  | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Устройство шумовых полос на участках приближения к пешеходным переходам | Администрация Каменоломненского городского поселения | 2017 |  | 2020 | снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | увеличение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. Оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками | Администрация Каменоломненского городского поселения | 2017 |  | 2020 | снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 8. | Основное мероприятие 2.3. Создание автоматизированной системы метеообеспечения служб содержания автомобильных дорог местного значения | Администрация Каменоломненского городского поселения | 2017 |  | 2020 | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значения | увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значения | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |

- Приложение № 5

- к муниципальной программе

- Каменоломненского городского поселения

- «Развитие транспортной системы»

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями по муниципальной программе

| Наименование услуги, показателя объема услуги, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Значение показателя объема услуги |  |  | Расходы областного и местного бюджетов на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 2430,5 | 1683,4 | 2741,6 |
| Итого | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 2430,5 | 1683,4 | 2741,6 |

Приложение № 6 
к муниципальной программе

- Каменоломненского городского поселения

- «Развитие транспортной системы»

Расходы

местного бюджета на реализацию муниципальной программы 
 «Развитие транспортной системы»

| Статус | Наименование программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2> (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего в том числе: | х | х | х | х | 5030,5 | 1683,4 | 2741,6 | 582,6 | 582,6 | 582,6 | 582,6 |
|  |  | Администрация Каменоломненского городского поселения | х | х | х | х | 5030,5 | 1683,4 | 2741,6 | 582,6 | 582,6 | 582,6 | 582,6 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной системы» | Администрация Каменоломненского городского поселения | 951 | 0409 | х | х | 5030,5 | 1683,4 | 2741,6 | 582,6 | 582,6 | 582,6 | 582,6 |
| Основное мероприятие 1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Каменоломненского городского поселения | 951 | 0409 | 0610059 | 611 | 2430,5 | 1683,4 | 2741,6 | 582,6 | 582,6 | 582,6 | 582,6 |
| Основное мероприятие 1.2 | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Каменоломненского городского поселения | 951 | 0409 | 0610059 | 611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Каменоломненского городского поселения | 951 | 0409 | 0610059 | 611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Каменоломненского городского поселения | 951 | 0409 | 0619999 | 244 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Каменоломненского городского поселения | 951 | 0409 | 0610059 | 611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» | Администрация Каменоломненского городского поселения | 951 | 0409 | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | устройство шумовых полос на участках приближения к пешеходным переходам | Администрация Каменоломненского городского поселения | 951 | 0409 | 0619999 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками | Администрация Каменоломненского городского поселения | 951 | 0409 | 0619999 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | создание автоматизиро ванной системы метеообеспечения служб содержания автомобильных дорог местного значения | Администрация Каменоломненского городского поселения | 951 | 0409 | 0619999 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 7

к муниципальной программе

- Каменоломненского городского поселения

- «Развитие транспортной системы»

Расходы

областного, районного, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего | 5030,5 | 1683,4 | 2741,6 | 582,6 | 582,6 | 582,6 | 582,6 |
|  |  | областной бюджет | 4540,6 | 1144,5 | 2159,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 489,9 | 538,9 | 582,6 | 582,6 | 582,6 | 582,6 | 582,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной системы» | всего | 5030,5 | 1683,4 | 2741,6 | 582,6 | 582,6 | 582,6 | 582,6 |
|  |  | областной бюджет | 4540,6 | 1144,5 | 2159,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | местный бюджет | 489,9 | 538,9 | 582,6 | 582,6 | 582,6 | 582,6 | 582,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение № 8

- к муниципальной программе

- Каменоломненского городского поселения «Развитие транспортной системы»

Перечень

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),

находящихся в муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения

| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положи-тельного заключе-ния государст-венной (негосу-дарственной) экспертизы | Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/ ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс. рублей) | Объем расходов (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрация Каменоломненского городского поселения |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Специалист по делопроизводству и

- архивной работе                                                                                Е. Ю. Болдырева