
[image: image1.jpg]



Российская Федерация 

Ростовская область
Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2014                  
                      № 15 

                 р.п.  Каменоломни

	Об утверждении отчёта о реализации муниципальной долгосрочной целевой  программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» за 2013 год


Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения  от № 70 от 27.03.2012 года «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.


2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Каменоломненского городского поселения Колиниченко Б.А.


        Глава

 Каменоломненского городского

                                 В. П. Каколевский

                поселения
Приложение к постановлению

Администрации Каменоломненского 

городского поселения № 15 от 14.01.2014 г.

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

     " СТРОТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАМЕНОЛОМНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  НА 2011-2014 ГОДЫ"

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01" января 2014 ГОДА 

(тыс. рублей)

	N 
п/п
	Наименование
мероприятия 
	Объем ассигнований в соответствии  с постановлением Администрации   
Октябрьского района об утверждении  программы              
	Уточненный план ассигнований    
на 2013 год           
	Исполнено (кассовые расходы)    
	Объемы   
неосвоен-
ных      
средств  
и причины
их неос- 
воения   
(по ис-  
точникам 
финанси- 
рования) 

	
	
	всего
	област-
ной    
бюджет

	районный бюджет
	мест- 
ный   
бюджет
	внебюд-
жетные 
источ- ники   
	всего
	област-
ной    
бюджет

	районный бюджет
	мест- 
ный   
бюджет
	внебюд-
жетные 
источ- ники   
	всего
	област-
ной    
бюджет

	районный бюджет
	мест- 
ный   
бюджет
	внебюд-
жетные источ- 
ники   
	

	1 
	2      
	3  
	4   
	5   
	6   
	7   
	8  
	9   
	10   
	11  
	12   
	13  
	14   
	15   
	16  
	17   
	18    

	
	Всего по    
ПРОГРАММЕ   
	15592,7
	10189
	862,2
	4541,5
	-
	15592,7
	10189
	862,2
	4541,5
	-
	11783,0
	6379,3
	862,2
	4541,5
	-
	3809,7

	
	Всего по    
подпрограмме
	15592,7
	10189
	862,2
	4541,5
	-
	15592,7
	10189
	862,2
	4541,5
	-
	11783,0
	6379,3
	862,2
	4541,5
	-
	3809,7

	1
	Приобретение котла (лизинг)
	981,1
	-
	-
	981,1
	-
	981,1
	-
	-
	981,1
	-
	981,1
	-
	-
	981,1
	-
	

	2
	Ремонт коллектора (дебиторка)
	46,3
	-
	-
	46,3
	-
	46,3
	-
	-
	46,3
	-
	46,3
	-
	-
	46,3
	-
	-

	3
	Увеличение уставного капитала МП «ЖКХ»
	2300,0
	-
	-
	2300,0
	-
	2300,0
	-
	-
	2300,0
	-
	2300,0
	-
	-
	2300,0
	-
	-

	4
	Приобретение снегоуборщика
	49,9
	-
	-
	49,9
	-
	49,9
	-
	-
	49,9
	-
	49,9
	-
	-
	49,9
	-
	-

	5
	Разработка сметной документации, разработанной для строительства жилья, инженерной и коммунальной инфраструктуры
	4159,1
	3809,7
	-
	349,4
	-
	4159,1
	3809,7
	-
	349,4
	-
	349,4
	-
	-
	349,4
	-
	3809,7

	6
	Проверка достоверности сметы, разработанной для строительства жилья, инженерной и коммунальной инфраструктуры
	40,0
	-
	-
	40,0
	-
	40,0
	-
	-
	40,0
	-
	40,0
	-
	-
	40,0
	-
	-

	7
	Реконструкция подающего водопровода по ул. Комсомольской п. Каменоломни
	5498,2
	5498,2
	-
	-
	-
	5498,2
	5498,2
	-
	-
	-
	5498,2
	5498,2
	-
	-
	-
	-

	8
	Приобретение илососной машины
	1762,2
	881,1
	862,2
	18,9
	-
	1762,2
	881,1
	862,2
	18,9
	-
	1762,2
	881,1
	862,2
	18,9
	-
	

	9
	Аварийный ремонт водопровода по ул.Мокроусова
	86,9
	-
	-
	86,9
	
	86,9
	-
	-
	86,9
	-
	86,9
	-
	-
	86,9
	
	

	10
	Аварийный ремонт водопровода по пер. северный и ул. Свердлова
	92,4
	-
	-
	92,4
	
	92,4
	-
	-
	92,4
	-
	92,4
	-
	-
	92,4
	
	

	11
	Строительный контроль за реконтсрукцей водопровода
	99,9
	-
	-
	99,9
	
	99,9
	-
	-
	99,9
	-
	99,9
	-
	-
	99,9
	
	

	12
	Разработка схем системы водоснабжения и водоотведения
	99,9
	-
	-
	99,9
	
	99,9
	-
	-
	99,9
	-
	99,9
	-
	-
	99,9
	
	

	13
	сметная документация на строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки
	87,3
	-
	-
	87,3
	
	87,3
	-
	-
	87,3
	-
	87,3
	-
	-
	87,3
	
	

	14
	Разработка схем системы теплоснабжения
	95,0
	-
	-
	95,0
	
	95,0
	-
	-
	95,0
	-
	95,0
	-
	-
	95,0
	
	

	15
	Приобретение косилки
	98,0
	-
	-
	98,0
	
	98,0
	-
	-
	98,0
	-
	98,0
	-
	-
	98,0
	
	

	16
	Приобретение бензопилы и мотокосилки
	40,5
	-
	-
	40,5
	
	40,5
	-
	-
	40,5
	-
	40,5
	-
	-
	40,5
	
	

	17
	Приобретение виброблока
	56,0
	-
	-
	56,0
	
	56,0
	-
	-
	56,0
	-
	56,0
	-
	-
	56,0
	
	


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

на 01.01. 2014 года

1.Общие положения:

   Муниципальная долгосрочная целевая программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 11.08.2010. № 195

Общий  объем финансирования  программы в 2013г. составил 15592,7 тыс.руб., из них:

- средства областного бюджета  10189,0 тыс.руб.

- средства районного бюджета 862,2 тыс.руб.

- средства местного бюджета  4541,5 тыс.руб.
Исполнение программы в целом составило 76%.

2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» в 2013 г. осуществлялась по следующим направлениям:

1. Приобретение котла (лизинг):

Плановые показатели составили: всего – 981,1 тыс.руб., из них 981,1 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил 981,1 тыс.руб.

Исполнение  составило 100% 

2. Ремонт коллектора: 

Плановые показатели составили: всего – 46,3 тыс.руб., из них 46,3 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 46,3 тыс.руб., из них 46,3 тыс.руб. - средства местного бюджета. 

Исполнение  составило 100%


3. Увеличение уставного капитала МП «ЖКХ»: 

Плановые показатели составили: всего – 2300,0 тыс.руб., из них 2300,0 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 2300,0 тыс. руб., из них 2300,0 тыс.руб. - средства местного бюджета. 

Исполнение  составило 100%.


4. Разработка сметной документации, разработанной для строительства жилья, инженерной и коммунальной инфраструктуры:

             Плановые показатели составили: всего – 4159,1 тыс.руб., из них 3809,7 тыс.руб. средства областного бюджета, 349,4 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 349,4 тыс.руб., из них 349,4 тыс.руб. - средства местного бюджета. 

           Исполнение  составило 9 %.

           5. Приобретение снегоуборщика:

           Плановые показатели составили: всего – 49,9 тыс.руб., из них 49,9 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 49,9 тыс.руб., из них 49,9 тыс.руб. - средства местного бюджета. 

            Исполнение  составило 100%.

6. Проверка достоверности сметы, разработанной для строительства жилья, инженерной и коммунальной инфраструктуры:

            Плановые показатели составили: всего – 40,0 тыс.руб., из них 40,0 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 40,0 тыс.руб., из них 40,0 тыс.руб. - средства местного бюджета. 

            Исполнение  составило 100%.

7. Реконструкция подающего водопровода по ул. Комсомольской п. Каменоломни: 

             Плановые показатели составили: всего –5498,2 тыс.руб., из них 5498,2 тыс.руб. средства районного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 5498,2 тыс.руб. 

            Исполнение  составило 100%.

8. Приобретение илососной машины: 

             Плановые показатели составили: всего – 1762,2 тыс.руб., из них 881,1 тыс.руб. средства областного бюджета,18,9 тыс.руб. средства районного бюджета, 862,2 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 1762,2 тыс.руб., из них 1762,2 тыс.руб. - средства местного бюджета. 

            Исполнение  составило 100%.

9. Аварийный ремонт водопровода по ул.Мокроусова: 

              Плановые показатели составили: всего – 92,4 тыс.руб., из них 92,4 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 92,4 тыс.руб., из них 92,4 тыс.руб. - средства местного бюджета. 

            Исполнение  составило 100%.

10. Аварийный ремонт водопровода по пер. северный и ул. Свердлова:

              Плановые показатели составили: всего – 78,9 тыс.руб., из них 78,9 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 78,9 тыс.руб., из них 78,9 тыс.руб. - средства местного бюджета. 

            Исполнение  составило 100%.

               11. Строительный контроль за реконструкцией водопровода: 

Плановые показатели составили: всего – 99,9 тыс.руб., из них 99,9 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 99,9 тыс.руб., из них 99,9 тыс.руб. - средства местного бюджета. 

Исполнение  составило 100%.

               12. Разработка схем системы водоснабжения и водоотведения: 

Плановые показатели составили: всего – 99,9 тыс.руб., из них 99,9 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 99,9 тыс.руб., из них  99,9 тыс.руб. средства местного бюджета.

 Исполнение  составило 100%.

               13. Сметная документация на строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки: 

Плановые показатели составили: всего – 87,3 тыс.руб., из них 87,3 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 87,3 тыс.руб., из них  87,3 тыс.руб. средства местного бюджета.

 Исполнение  составило 100%.

               14. Разработка схем системы теплоснабжения: 

Плановые показатели составили: всего – 95,0 тыс.руб., из них 95,0 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 95,0 тыс.руб., из них  95,0 тыс.руб. средства местного бюджета.

 Исполнение  составило 100%.

               15. Приобретение косилки: 

Плановые показатели составили: всего – 98,0 тыс.руб., из них 98,0 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 98,0 тыс.руб., из них  98,0 тыс.руб. средства местного бюджета.

 Исполнение  составило 100%.

               16. Приобретение бензопилы и мотокосилки: 

Плановые показатели составили: всего – 40,5 тыс.руб., из них 40,5 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 40,5 тыс.руб., из них  40,5 тыс.руб. средства местного бюджета.

 Исполнение  составило 100%.

               17. Приобретение виброблока: 

Плановые показатели составили: всего – 56,0 тыс.руб., из них 56,0 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 56,0 тыс.руб., из них  56,0 тыс.руб. средства местного бюджета.

 Исполнение  составило 100%.

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КАМЕНОЛОМНЕСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Каменоломненского городского поселения Октябрьского района  на 2011-2014 годы»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2013 ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

	N 
п/п
	Наименование
показателей 
результатив-
ности       
	Единица
измере-
ния    
	Ожидаемые значения целевых 
показателей, предусмотренные программой 
	Фактически достигнутые значения показателей    

	
	
	
	2011 год 
реали-
зации 
про-  
граммы
	2012 год 
реали-
зации 
прог- 
раммы 
	2013 год 
реали-
зации 
про-  
граммы
	2014 год 
реали-
зации 
про-  
граммы
	1 год 
реали-
зации 
про-  
граммы
	откло- 
нение  
от пла-
нового 
значе- 
ния    
(про-  
центов)
	2 год 
реали-
зации 
про-  
граммы
	откло- 
нение  
от пла-
нового 
значе- 
ния    
(про-  
центов)
	3 год 
реали-
зации 
про-  
граммы
	откло- 
нение  
от пла-
нового 
значе- 
ния    
(про-  
центов)
	И так 
далее 
по    
годам 
реали-
зации 
про-  
граммы

	11 
	                                             2      
	3
	4   
	         5   
	         6   
	7   
	          8   
	9   
	         10  
	           11   
	         12  
	    13   
	        14  

	
	Показатель  
результатив-
ности 1  :

Снижение существующего уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.
	    %
	     70
	     65
	    55
	     55
	    70
	     -
	65
	-
	
	
	

	
	Показатель  
результатив-
ности 2:
Рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры     
	 1%
	     35
	   55
	65
	
	    25
	    71%
	55
	-
	
	
	

	
	Показатель  
результатив-
ности 3:
Повышение качества и надежности коммунальных услуг.     
	  Ш  %
	    65
	75
	   80
	
	    65
	   -
	75
	-
	
	
	


