Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2014                  	                      № 15 		                 р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчёта о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» за 2013 год

Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения  от № 70 от 27.03.2012 года «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Каменоломненского городского поселения Колиниченко Б.А.

Глава

Каменоломненского городского		                                 В. П. Каколевский

поселения

Приложение к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения № 15 от 14.01.2014 г.

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

" СТРОТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАМЕНОЛОМНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  НА 2011-2014 ГОДЫ"

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01" января 2014 ГОДА

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | област- ной бюджет | районный бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | област- ной бюджет | районный бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | област- ной бюджет | районный бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 15592,7 | 10189 | 862,2 | 4541,5 | - | 15592,7 | 10189 | 862,2 | 4541,5 | - | 11783,0 | 6379,3 | 862,2 | 4541,5 | - | 3809,7 |
|  | Всего по подпрограмме | 15592,7 | 10189 | 862,2 | 4541,5 | - | 15592,7 | 10189 | 862,2 | 4541,5 | - | 11783,0 | 6379,3 | 862,2 | 4541,5 | - | 3809,7 |
| 1 | Приобретение котла (лизинг) | 981,1 | - | - | 981,1 | - | 981,1 | - | - | 981,1 | - | 981,1 | - | - | 981,1 | - |  |
| 2 | Ремонт коллектора (дебиторка) | 46,3 | - | - | 46,3 | - | 46,3 | - | - | 46,3 | - | 46,3 | - | - | 46,3 | - | - |
| 3 | Увеличение уставного капитала МП «ЖКХ» | 2300,0 | - | - | 2300,0 | - | 2300,0 | - | - | 2300,0 | - | 2300,0 | - | - | 2300,0 | - | - |
| 4 | Приобретение снегоуборщика | 49,9 | - | - | 49,9 | - | 49,9 | - | - | 49,9 | - | 49,9 | - | - | 49,9 | - | - |
| 5 | Разработка сметной документации, разработанной для строительства жилья, инженерной и коммунальной инфраструктуры | 4159,1 | 3809,7 | - | 349,4 | - | 4159,1 | 3809,7 | - | 349,4 | - | 349,4 | - | - | 349,4 | - | 3809,7 |
| 6 | Проверка достоверности сметы, разработанной для строительства жилья, инженерной и коммунальной инфраструктуры | 40,0 | - | - | 40,0 | - | 40,0 | - | - | 40,0 | - | 40,0 | - | - | 40,0 | - | - |
| 7 | Реконструкция подающего водопровода по ул. Комсомольской п. Каменоломни | 5498,2 | 5498,2 | - | - | - | 5498,2 | 5498,2 | - | - | - | 5498,2 | 5498,2 | - | - | - | - |
| 8 | Приобретение илососной машины | 1762,2 | 881,1 | 862,2 | 18,9 | - | 1762,2 | 881,1 | 862,2 | 18,9 | - | 1762,2 | 881,1 | 862,2 | 18,9 | - |  |
| 9 | Аварийный ремонт водопровода по ул.Мокроусова | 86,9 | - | - | 86,9 |  | 86,9 | - | - | 86,9 | - | 86,9 | - | - | 86,9 |  |  |
| 10 | Аварийный ремонт водопровода по пер. северный и ул. Свердлова | 92,4 | - | - | 92,4 |  | 92,4 | - | - | 92,4 | - | 92,4 | - | - | 92,4 |  |  |
| 11 | Строительный контроль за реконтсрукцей водопровода | 99,9 | - | - | 99,9 |  | 99,9 | - | - | 99,9 | - | 99,9 | - | - | 99,9 |  |  |
| 12 | Разработка схем системы водоснабжения и водоотведения | 99,9 | - | - | 99,9 |  | 99,9 | - | - | 99,9 | - | 99,9 | - | - | 99,9 |  |  |
| 13 | сметная документация на строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки | 87,3 | - | - | 87,3 |  | 87,3 | - | - | 87,3 | - | 87,3 | - | - | 87,3 |  |  |
| 14 | Разработка схем системы теплоснабжения | 95,0 | - | - | 95,0 |  | 95,0 | - | - | 95,0 | - | 95,0 | - | - | 95,0 |  |  |
| 15 | Приобретение косилки | 98,0 | - | - | 98,0 |  | 98,0 | - | - | 98,0 | - | 98,0 | - | - | 98,0 |  |  |
| 16 | Приобретение бензопилы и мотокосилки | 40,5 | - | - | 40,5 |  | 40,5 | - | - | 40,5 | - | 40,5 | - | - | 40,5 |  |  |
| 17 | Приобретение виброблока | 56,0 | - | - | 56,0 |  | 56,0 | - | - | 56,0 | - | 56,0 | - | - | 56,0 |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

на 01.01. 2014 года

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 11.08.2010. № 195

Общий  объем финансирования  программы в 2013г. составил 15592,7 тыс.руб., из них:

- средства областного бюджета  10189,0 тыс.руб.

- средства районного бюджета 862,2 тыс.руб.

- средства местного бюджета  4541,5 тыс.руб.

Исполнение программы в целом составило 76%.

2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» в 2013 г. осуществлялась по следующим направлениям:

- Приобретение котла (лизинг):

Плановые показатели составили: всего – 981,1 тыс.руб., из них 981,1 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил 981,1 тыс.руб.

Исполнение  составило 100%

2. Ремонт коллектора:

Плановые показатели составили: всего – 46,3 тыс.руб., из них 46,3 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 46,3 тыс.руб., из них 46,3 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

3. Увеличение уставного капитала МП «ЖКХ»:

Плановые показатели составили: всего – 2300,0 тыс.руб., из них 2300,0 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 2300,0 тыс. руб., из них 2300,0 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

4. Разработка сметной документации, разработанной для строительства жилья, инженерной и коммунальной инфраструктуры:

Плановые показатели составили: всего – 4159,1 тыс.руб., из них 3809,7 тыс.руб. средства областного бюджета, 349,4 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 349,4 тыс.руб., из них 349,4 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 9 %.

5. Приобретение снегоуборщика:

Плановые показатели составили: всего – 49,9 тыс.руб., из них 49,9 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 49,9 тыс.руб., из них 49,9 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

    - Проверка достоверности сметы, разработанной для строительства жилья, инженерной и коммунальной инфраструктуры:

Плановые показатели составили: всего – 40,0 тыс.руб., из них 40,0 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 40,0 тыс.руб., из них 40,0 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

    - Реконструкция подающего водопровода по ул. Комсомольской п. Каменоломни:

Плановые показатели составили: всего –5498,2 тыс.руб., из них 5498,2 тыс.руб. средства районного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 5498,2 тыс.руб.

Исполнение  составило 100%.

    - Приобретение илососной машины:

Плановые показатели составили: всего – 1762,2 тыс.руб., из них 881,1 тыс.руб. средства областного бюджета,18,9 тыс.руб. средства районного бюджета, 862,2 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 1762,2 тыс.руб., из них 1762,2 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

    - Аварийный ремонт водопровода по ул.Мокроусова:

Плановые показатели составили: всего – 92,4 тыс.руб., из них 92,4 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 92,4 тыс.руб., из них 92,4 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

    - Аварийный ремонт водопровода по пер. северный и ул. Свердлова:

Плановые показатели составили: всего – 78,9 тыс.руб., из них 78,9 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 78,9 тыс.руб., из них 78,9 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

11. Строительный контроль за реконструкцией водопровода:

Плановые показатели составили: всего – 99,9 тыс.руб., из них 99,9 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 99,9 тыс.руб., из них 99,9 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

12. Разработка схем системы водоснабжения и водоотведения:

Плановые показатели составили: всего – 99,9 тыс.руб., из них 99,9 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 99,9 тыс.руб., из них  99,9 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

13. Сметная документация на строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки:

Плановые показатели составили: всего – 87,3 тыс.руб., из них 87,3 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 87,3 тыс.руб., из них  87,3 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

14. Разработка схем системы теплоснабжения:

Плановые показатели составили: всего – 95,0 тыс.руб., из них 95,0 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 95,0 тыс.руб., из них  95,0 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

15. Приобретение косилки:

Плановые показатели составили: всего – 98,0 тыс.руб., из них 98,0 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 98,0 тыс.руб., из них  98,0 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

16. Приобретение бензопилы и мотокосилки:

Плановые показатели составили: всего – 40,5 тыс.руб., из них 40,5 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 40,5 тыс.руб., из них  40,5 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

17. Приобретение виброблока:

Плановые показатели составили: всего – 56,0 тыс.руб., из них 56,0 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 56,0 тыс.руб., из них  56,0 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КАМЕНОЛОМНЕСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Каменоломненского городского поселения Октябрьского района  на 2011-2014 годы»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2013 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год реали- зации про- граммы | 2012 год реали- зации прог- раммы | 2013 год реали- зации про- граммы | 2014 год реали- зации про- граммы | 1 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 3 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | И так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив- ности 1 : Снижение существующего уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. | % | 70 | 65 | 55 | 55 | 70 | - | 65 | - |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 2: Рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры | 1% | 35 | 55 | 65 |  | 25 | 71% | 55 | - |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 3: Повышение качества и надежности коммунальных услуг. | Ш % | 65 | 75 | 80 |  | 65 | - | 75 | - |  |  |  |