Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование « Каменоломненское городское поселение »

Администрация Каменоломненского городского поселения

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2013г                    	                        № 483                                  р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в Постановление

администрации Каменоломненского

городского поселения от 06.10.2010г. № 234

«Об утверждении долгосрочной целевой

программы "Благоустройство, содержание

и обслуживание объектов муниципальной

собственности Каменоломненского городского

поселения на 2011-2014 годы  "

В соответствии с постановлением Главы Администрации Каменоломненского городского поселения от 27.03.2012г № 70 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление администрации Каменоломненского городского поселения от 06.10.2010г. № 234 «Об утверждении долгосрочной целевой программы "Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения на 2011-2014 годы"» согласно приложения к настоящему постановлению.

2.  Контроль за  исполнением  данного постановления возложить на заместителя Главы Каменоломненского городского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству Колиниченко Б.А

Глава Каменоломненского

городского поселения                                                                      В.П. Каколевский

Приложение

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения от 30.12.2013г № 483

Изменения, вносимые в постановление Администрации

Каменоломненского городского поселения от 06.10.2010 г. № 234

«Об утверждении долгосрочной целевой программы "Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения на 2011-2014 годы  "

- Приложение изложить в редакции:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО,  СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  КАМЕНОЛОМНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2011-2014 ГОДЫ»

Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы

«Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной

собственности Каменоломненского городского поселения  на 2011-2014 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения на 2011-2014 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Главы Администрации Каменоломненского городского поселения от 27.03.2012г № 70 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области |
| Разработчик Программы | Администрация Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области |
| Исполнители мероприятий Программы | Администрация Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области, служба экономики и финансов Администрации Каменоломненского городского поселения организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов) |
| Основные цели Программы | -Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Каменоломненского городского поселение» -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Каменоломненского городского поселения -Совершенствование эстетического вида Каменоломненского городского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды -активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий -повышение общего уровня благоустройства поселения |
| Основные задачи Программы | -Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. -Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. -Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. - восстановить и реконструкция уличное освещение, установкой светильников в населенных пунктах; - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути – вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. |
| Сроки реализации Программы | 2011 – 2014 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет: в 2011 – 2014 годах – 69403,9 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 54549,2 тыс. рублей; средства районного бюджета – 14854,7 тыс.руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2011 – 2014 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете на 2011- 2014 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. -Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования «Каменоломненское городское поселение». -Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. -Улучшение состояния территорий муниципального образования «Каменоломненское городское поселение» -Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Каменоломненское городское поселение» -улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; -совершенствование эстетического состояния территории; -увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; -создание зелёных зон для отдыха горожан; -предотвращение сокращения зелёных насаждений -увеличение количества высаживаемых деревьев -увеличение площади цветочного оформления на 3430 м2; - благоустроенность населенных пунктов поселения; |

Раздел 1.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Природно-климатические условия  Каменоломненского городского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

В настоящее время население поселения составляет 11,2 тыс. чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенного пункта.

В поселении проводится ежегодный конкурс на лучшую улицу поселения, лучшую клумбу около частного домовладения.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение   составляет 70% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное  финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов не уменьшается. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству территории поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории поселения, создания комфортных условий проживания граждан, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Раздел 2.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

2.1Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве Каменоломненского городского поселения

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по 3 показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством Каменоломненского городского поселения

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории Каменоломненского городского поселения. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций, и объектов благоустройства.

2.3. Анализ качественного состояния элементов благоустройства  Каменоломненского городского поселения

2.3.1. Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

2.3.2 Наружное освещение, иллюминация

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения.  Необходимо проводить реконструкцию существующих сетей, и строительство новых.

2.3.3. Благоустройство в жилых кварталах

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального образования, управляющие компании и ТСЖ.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

. 2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства  Каменоломненского городского поселения

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2011 – 2014 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории Каменоломненского городского поселения:

-Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Каменоломненское городское поселение».

-Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания  территории Каменоломненского городского поселения.

-Совершенствование эстетического вида  Каменоломненского городского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.

-Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах поселения, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц.

-Развитие и поддержка инициатив жителей поселка по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий.

-Повышение общего  уровня благоустройства поселения.

-Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.

-Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

-Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

-Восстановление и реконструкция уличного освещения.

-Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора.

-Оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути.

-Вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Раздел 3.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на 2011 – 2014 годы.

Основой Программы является следующая система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения  Каменоломненского городского поселения

Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности  территории Каменоломненского городского поселения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

3.2.  Проведение конкурсов на звание «Самый благоустроенный  районный центр» позволит выявить и распространить передовой опыт организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также органов местного самоуправления по вопросам благоустройства и санитарной очистки поселения. В рамках этого конкурса предполагается провести ряд конкурсов: «Лучшее подворье», «Лучшая улица», «Лучшая клумба». Основной целью проведения данных конкурсов является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовой территории.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3, при наличии разработанных и принятых программ благоустройства поселения, а также решений о выделении средств местных бюджетов на финансирование мероприятий по благоустройству.

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

Таблица N 1

2011 год                                            (в тыс.руб.)

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Средства инвесторов | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличное освещение (коммунальные услуги) | - | - | 3 207,2 | 3 207,2 |
| 2 | Услуги по содержанию сетей уличного освещения | - | - | 5 616,7 | 5 616,7 |
| 3 | Содержание зеленых насаждений | - | - | 7 639,6 | 7 639,6 |
| 4 | Спиливание аварийных деревьев | - | - | 491,7 | 491,7 |
| 5 | Приобретение саженцев | - | - | 69,4 | 69,4 |
| 6 | Вечный огонь (коомунальные услуги) за газ | - | - | 88,1 | 88,1 |
| 7 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан | - | - | 30,6 | 30,6 |
| 8 | Уборка стихийных свалок | - | - | 366,9 | 366,9 |
| 9 | Ремонт памятника Ленина | - | - | 30,3 | 30,3 |
| 10 | Ремонт площади победы | - | - | 40,8 | 40,8 |
| 11 | обработка водоемов от комаров | - | - | 4,9 | 4,9 |
| 12 | Заливка трещин в асфальтовом покрытии на площади победы | - | - | 198,0 | 198,0 |
| 13 | Техническая инвентаризация скверов | - | - | 10,7 | 10,7 |
| 14 | Сметная документация на устройство покрытия тротуарной плитки на пл. Победы | - | - | 30,5 | 30,5 |
| 15 | составление сметной документации на текущий ремонт площади победы | - | - | 0,8 | 0,8 |
| 16 | строительный контроль по текущему ремонту площади победы | - | - | 0,6 | 0,6 |
| 17 | Приобретение флажков на пер. Садовый и пер. Шоссейный | - | - | 42, 8 | 42, 8 |
| 18 | Сметная документация на текущий ремонт часовни памяти и скорби | - | - | 0,4 | 0,4 |
| 19 | Отлов собак | - | - | 29,3 | 29,3 |
| 20 | Исследование на наличие клещей | - | - | 1,4 | 1,4 |
| 21 | Строительный контроль за работами по заливке трещин асфальтового покрытия на пл. Победы | - | - | 1,4 | 1,4 |
| 22 | Строительный контроль за работами по заливке трещин асфальтового покрытия подъезда ко Дворцу Культуры | - | - | 1,4 | 1,4 |
| 23 | предоставление коммунальной техники (Стройсервис +) | - | - | 42,7 | 42,7 |
| 24 | Приобретение уличных цветочных клумб | - | - | 21,7 | 21,7 |
| 25 | Приобретение уличных урн | - | - | 46,0 | 46,0 |
| 26 | Приобретение уличных скамеек | - | - | 24,0 | 24,0 |
| 27 | приобретение баннеров | - | - | 12,5 | 12,5 |
| 28 | Приобретение елочных украшений | - | - | 85,9 | 85,9 |
| 29 | Приобретение гербицидов | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 30 | Ремонт крыши ул. 40 лет Октября | - | - | 36,7 | 36,7 |
| 31 | ремонт кровли гаражных боксов | - | - | 99,7 | 99,7 |
| 32 | Строительный контроль по ремонту кровли гаража | - | - | 1,4 | 1,4 |
| 33 | оценка столярных мастерских | - | - | 10,5 | 10,5 |
| 34 | оценка административных помещений и гаража | - | - | 21,0 | 21,0 |
| 35 | оценка участков по ул Гвардейской | - | - | 26,0 | 26,0 |
| 36 | оценка участка под строительство офисного здания пер.Винроградный | - | - | 5, 5 | 5, 5 |
| 37 | оценка гаражей | - | - | 40,0 | 40,0 |
| 38 | определение рыночной стоимости земельных участков | - | - | 41, 5 | 41, 5 |
| 39 | техническая инвентаризация многоквартирного дома по ул. Мира 10 | - | - | 4,6 | 4,6 |
| 40 | Приобретение насоса | - | - | 99,5 | 99,5 |
| 41 | Определение величины рыночной стоимости годовой арендной платы земельного участка под торговый павильон | - | - | 8,0 | 8,0 |
| 42 | Топографическая съемка земельного участка за зданием магазина Магнит | - | - | 8,0 | 8,0 |
| 43 | Топографическая съемка земельного участка в районе налоговой и сквера им. Ленина | - | - | 55,7 | 55,7 |
| 44 | топографическая съемка трех участков | - | - | 37,6 | 37,6 |
| 45 | Топографическая съемка земельного участка по ул. Восточная | - | - | 83,0 | 83,0 |
| 46 | Определение рыночной стоимости арендной платы (машина вакуумная, мусоровоз) | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 47 | эксперт.ПСД системы охраного видеонаблюдения | - | - | 13,4 | 13,4 |
| 48 | Определение величины рыночной стоимости здания котельной | - | - | 15,6 | 15,6 |
| 49 | Разработка ПСД на систему охранного видеонаблюдения ВНС | - | - | 94,8 | 94,8 |
| 50 | Инвентаризация тепловых сетей | - | - | 6,8 | 6,8 |
| 51 | Определение рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование канализационными сетями | - | - | 59,6 | 59,6 |
| 52 | Определение величины рыночной стоимости автогидроподъемника | - | - | 3,0 | 3,0 |
| ВСЕГО: |  |  | - | 18918,9 | 18918,9 |

2012год                                            (в тыс. руб.)

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | топогрпфическая съемка ул. Калинина | - | - | 56, 5 | 56, 5 |
| 2 | топографическая съемка по ул. Чкалова | - | - | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Межевание земельных участков дог. 12 от 05.06.2012 г. | - | - | 83,6 | 83,6 |
| 4 | Оценка земельных участков | - | - | 81,0 | 81,0 |
| 5 | формирование 2-х зем участков (гаражный кооператив "Автомобилист") | - | - | 16,4 | 16,4 |
| 6 | Оценка зем участка по магазин и автостонку (ул. Мокроусова 7-г) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 7 | Оценка 3-х зем участков под строит-во гаражей (районт Стройфарфора) | - | - | 12,0 | 12,0 |
| 8 | Оценка годовой аренднды складов и земельных участков РСУ | - | - | 8,0 | 8,0 |
| 9 | Работы по оформлению, описанию местоположения и установления на местности границ населенного пункта п. Каменоломни | - | - | 98,5 | 98,5 |
| 10 | Формирование земельного участка под детский сад | - | - | 7,4 | 7,4 |
| 11 | определение величины рычной стоимости арендной платы участков по ул. Восточная | - | - | 24,8 | 24,8 |
| 12 | Работы по оформлению, описанию местоположения и установления на местности границ населенного пункта п. Каменоломни | - | - | 94,7 | 94,7 |
| 13 | топографическая съемка и межевание земельных учатков | - | - | 45,1 | 45,1 |
| 14 | Экспертиза ПСД на ВНС (окончательный расчет) | - | - | 31,3 | 31,3 |
| 15 | Уличное освещение | - | - | 3420,2 | 3420,2 |
| 16 | вечный огонь | - | - | 567,6 | 567,6 |
| 17 | Содержание сетей уличного освещения | - | - | 4 237,3 | 4 237,3 |
| 18 | Содержание сетей уличного освещения | - | - | 99,0 | 99,0 |
| 19 | Устройство уличного освещения по ул. Островского | - | - | 98,9 | 98,9 |
| 20 | Устройство уличного освещения по ул. Пионерская | - | - | 88,9 | 88,9 |
| 21 | Устройство сетей уличного освещения пер. Шоссейный | - | - | 99,0 | 99,0 |
| 22 | Содержание зеленых насаждений | - | - | 6 822,0 | 6 822,0 |
| 23 | Содержание зеленых насаждений | - | - | 99,9 | 99,9 |
| 24 | Реконструкция уличного освещение от ТП №746 | - | - | 95,7 | 95,7 |
| 25 | Спиливание сухих и аварийных деревьев | - | - | 298,1 | 298,1 |
| 26 | Противоклещевая обработка | - | - | 10,9 | 10,9 |
| 26 | борьба с комарами | - | - | 4,9 | 4,9 |
| 27 | новогодние украшения | -- | 192,10 | - | 192,10 |
| 28 | Приобретение саженцев | - | - | 94,1 | 94,1 |
| 29 | ремонт мемориала площади В. И. Ленина (памятник В. И. Ленина и серп и молот) | - | - | 31,7 | 31,7 |
| 30 | ремонт мемориала площади В. И. Ленина (памятник В. И. Ленина и серп и молот) | - | - | 49,7 | 49,7 |
| 31 | Установка ограждения по пер. Садовый | - | - | 17,2 | 17,2 |
| 32 | Оплата работы несовершеннолетним | - | - | 31,2 | 31,2 |
| 33 | Благоустройство Площади 50 летия Победы | - | - | 89,5 | 89,5 |
| 34 | Заливка трещин (остаток) | - | 198,0 | - | 198,0 |
| 35 | Сбор, вывоз и утилизация отходов | - | - | 232,3 | 232,3 |
| 36 | Экспертиза проекта благоустройства площади победы | - | - | 98,3 | 98,3 |
| 37 | Отлов бесхозных животных | - | - | 63,0 | 63,0 |
| 38 | приобретение мусорных контенеров | - | - | 54,6 | 54,6 |
| 39 | научно исследовательскачя работа "Исследование системы системы оборота отходов потребления и разработка генеральной схемы очистки территории Каменоломненского городского поселения" ооо нии "экологические и коммунальные технологии" | - | - | 98,0 | 98,0 |
| 40 | анализ, сбор информации по коммунальной инфраструктуре тектоника | - | - | 99,1 | 99,1 |
| 41 | Разработка "Анализ и сбор информации по коммунальной инфраструктуре" тектоника | - | - | 98,6 | 98,6 |
| 42 | техническая инвентаризация линейных объектов капитального строительства ул. Строительная (дог 24/97) | - | - | 29, 0 | 29, 0 |
| 43 | оценка склада, конторы, пристройки, земельного участка | - | - | 46,0 | 46,0 |
| 44 | оценка цеха Мастек, здания растворобетонного узла | - | - | 16,0 | 16,0 |
| 45 | техническая инвентаризация многоквартирных домов | - | - | 10,7 | 10,7 |
| ВСЕГО: |  | - | 390,1 | 17669,4 | 18059,5 |

2013год                                            (в тыс.руб.)

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | изготовление технической и тех планов на дороги ул. Крупской, пер. Шоссейный | - | - | 56,6 | 56,6 |
| 2 | вынос точек на местности(участки для многодетных семей) | - | - | 40,00 | 40,00 |
| 3 | Оценка земельного участка РСУ | - | - | 12,00 | 12,00 |
| 4 | Оценка земельного участка Гвардейская 6 | - | - | 4,5 | 4,5 |
| 5 | Формирование земельного участка под гараж | - | - | 5,00 | 5,00 |
| 6 | Кадастровые работы пер. Советский ( м-н "магнит") | - | - | 9,6 | 9,6 |
| 7 | Оценка земельного участка под детский сад ул. Свердлова | - | - | 10,5 | 10,5 |
| 8 | Кадастровые работы ул. Мира | - | - | 22,7 | 22,7 |
| 9 | Топографическая съемка земельного участка в районе гаражей ветстанции | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 10 | Оценка 5-ти земельных участков под гаражи | - | - | 25,0 | 25,0 |
| 11 | Рыночная стоимость объекта | - | - | 10,0 | 10,0 |
| 12 | Работы по описанию местоположения и установления на местности границ населенного пункта | - | - | 25,9 | 25,9 |
| 13 | Уличное освещение | - | - | 3762,5 | 3762,5 |
| 14 | вечный огонь | - | - | 687,9 | 687,9 |
| 15 | Содержание сетей уличного освещения | - | - | 5322,3 | 5322,3 |
| 16 | Содержание сетей уличного освещения | - | - | 99,8 | 99,8 |
| 17 | Устройство уличного освещения на территории п. каменломни | - | - | 96,8 | 96,8 |
| 18 | Содержание зеленых насаждений | - | - | 1725,0 | 1725,0 |
| 19 | Содержание зеленых насаждений | - | - | 99,8 | 99,8 |
| 20 | Содержание зеленых насаждений | - | - | 99,9 | 99,9 |
| 21 | Спиливание сухих и аварийных деревьев | - | - | 398,0 | 398,0 |
| 22 | Покос сорной растительности механизированным способом | - | - | 97,1 | 97,1 |
| 23 | Покос сорной растительности механизированным способом | - | - | 99,6 | 99,6 |
| 24 | Противоклещевая обработка | - | - | 10,9 | 10,9 |
| 25 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан | - | - | 37,1 | 37,1 |
| 26 | Дезинсекционные услуги по борьбе с комарами | - | - | 4,9 | 4,9 |
| 27 | Монтаж светодиодного оборудования и щита управления для наружного освещения с дистанционным управлением по электрической сети | - | 265,7 | - | 265,7 |
| 28 | Ремонт сквера у памятника «Вечный огонь» в п. Каменоломни | - | 11352,8 | - | 11352,8 |
| 29 | Монтаж елки | - | - | 99,0 | 99,0 |
| 30 | Строительный контроль за ремонтом сквера у памятника "вечный огонь" | - | - | 103,6 | 103,6 |
| 31 | Разработка «эскизного проекта архитектурно-скульптурной композиции с объемным компьютерным решением и скульптурой в сквере у памятника «Вечный огонь» в п. Каменоломни» | - | 270,0 | - | 270,0 |
| 32 | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Ремонт сквера у памятника «Вечный огонь» в п. Каменоломни | - | 1350,0 | - | 1350,0 |
| 33 | Разработка проектно-сметной документации на архитектурно-скульптурную композицию с изысканиями проекта электроосвещения, обследования соответствующих конструкций стелы, и экспертизой» | - | 446,0 | 204,0 | 650,0 |
| 34 | уборка стихийных свалок | - | - | 285,1 | 285,1 |
| 35 | Отлов бесхозных животных | - | - | 114,5 | 114,5 |
| 36 | Приобретение светодиодного осветительного оборудования для наружного освещения с дистанционным управлением по электрической сети | - | 627,1 | - | 627,1 |
| 37 | Приобретение щита управления светодиодным осветительным оборудованием для наружного освещения с дистанционным управлением по электрической сети | - | 67,0 | - | 67,0 |
| 38 | Приобретение вазонов для цветов | - | - | 10,9 | 10,9 |
| 39 | Приобретение елки | - | - | 99,9 | 99,9 |
| 40 | Приобретение информационного блока | - | - | 279,5 | 279,5 |
| 41 | Приобретение декоративного светоосвещения | - | - | 393,5 | 393,5 |
| 42 | Приобретение цветов | - | - | 18,5 | 18,5 |
| 43 | Приобретение рассады цветов | - | - | 24,0 | 24,0 |
| 44 | Декоративное светооборудование | - | - | 107,5 | 107,5 |
| 45 | Приобретение саженцев | - | - | 64,0 | 64,0 |
| 46 | Информационные баннеры | - | - | 19,9 | 19,9 |
| 47 | Банеры к 75-летию района | - | - | 41,3 | 41,3 |
| 48 | Муниципальное задание, содержание зеленых насаждений | - | - | 3122,4 | 3122,4 |
| 49 | Оценка машины РСУ | - | - | 3,00 | 3,00 |
| 50 | Составление энергопаспортов на котельные | - | - | 71,0 | 71,0 |
| 51 | Изготовление тех. плана линий электропередач | - | - | 8,8 | 8,8 |
| 52 | Изготовление тех. плана линий электропередач | - | - | 10,0 | 10,0 |
| 53 | Определение стоимости арендной платы помещений РСУ | - | - | 8,1 | 8,1 |
| 54 | Определение стоимости арендной платы для концессии | - | - | 99,7 | 99,7 |
| 55 | Оценка опор линий электропередач | - | - | 6,3 | 6,3 |
| 56 | Проведение мероприятий по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселения | - | 86,0 | - | 86,0 |
| ВСЕГО: |  | - | 14464,6 | 17960,9 | 32425,5 |

2014год                                            (в тыс.руб.)

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | - | - | - | - |
| 2 | Содержание зеленых насаждений | - | - | - | - |
| 3 | Спиливание сухих и аварийных деревьев | - | - | - | - |
| 4 | Оплата за газ для вечного огня | - | - | - | - |
| ВСЕГО: |  |  | - | - | - |

Раздел 4.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация  Каменоломненского городского поселения.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении N 1 к настоящей Программе осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией  Каменоломненского городского поселения.

Исполнитель Программы - Администрация  Каменоломненского городского поселения.

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с Областным законом от 03.08.2007 N 743-ЗС "О бюджетном процессе в Ростовской области", Решением Собрания Депутатов  Каменоломненского городского поселения №117 от 19.12.2007 года «Об утверждении      положения    о  Бюджетном процессе  в  муниципальном   образовании «Каменоломненское городское поселение»".

Раздел 5.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов. В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования «Каменоломненское городское поселение». Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации  Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха горожан;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений

К количественным показателям реализации Программы относятся:

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления.

Специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                  Е. Ю. Болдырева