Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2011г.                              	               № 198                                               р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в Постановление администрации

Каменоломненского городского поселения № 199

от 11.08.2010г.

В соответствии с распоряжением Главы Администрации Каменоломненского городского поселения № 59 от 12.05.2008 года «О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения и их формирование и реализация»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в Постановление администрации Каменоломненского городского поселения от 11.08.2010г. № 199 «Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие улично-дорожной сети  Каменоломненского городского поселения Октябрьского района  на 2011-2013 годы"» согласно приложения № 1.

2.  Контроль за  исполнением  данного постановления возложить на заместителя Главы Каменоломненского городского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству Колиниченко Б.А.,

Глава Каменоломненского

городского поселения                                                                                    В.П. Каколевский

Приложение

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения от 02.09.2011 № 198

Изменения, вносимые в постановление Администрации

Каменоломненского городского поселения от 11.08.2010 г. № 199

«Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие улично-дорожной сети  Каменоломненского городского поселения Октябрьского района  на 2011-2013 годы "

- В наименовании, пункте 1 слова «2010-2013 годы» заменить словами «2010-2014 годы»

- Пункт 2 изложить в редакции: 
«Контроль за  исполнением  данного постановления возложить на заместителя Главы Каменоломненского городского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству Колиниченко Б.А.»

- Приложение изложить в редакции:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ КАМЕНОЛОМНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

НА 2011-2014 ГОДЫ»

Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие улично-дорожной сети Каменоломненского городского поселения

Октябрьского района  на 2011-2014 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие улично-дорожной сети Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановление Администрации Ростовской области от 31.12.2009 № 742 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 24.12.2007г. №512», распоряжение Администрации Октябрьского района от 30.12.2009 № 706 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района», распоряжение Главы Каменоломненского городского поселения №59 от 12.05.2008 года «О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения и их формирование и реализация» |
| Муниципальный заказчик | Администрация Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области |
| Разработчик Программы | Администрация Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области |
| Исполнители мероприятий Программы | Администрация Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области, отдела экономики и финансов Администрации Каменоломненского городского поселения, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством (предприятия и организации дорожно-транспортного комплекса всех форм собственности, привлеченные на основе аукционов). |
| Основные цели Программы | -развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, -обеспечение безопасности дорожного движения снижение отрицательных воздействий на окружающую среду и повышение безопасности дорожного движения; -ликвидация потенциально аварийных участков на автомобильных дорогах местного значения; -улучшение экологической обстановки -развитие сети дорог общего пользования с твёрдым покрытием в населённых пунктах поселения; -повышение общего уровня благоустройства поселения |
| Основные задачи Программы | -поддержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; -сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог и тротуаров за счет ремонта и строительства автомобильных дорог и тротуаров. |
| Сроки реализации Программы | 2011 – 2014 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет: в 2011 – 2014 годах – 22013,816 тыс.рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2011 – 2014 годов могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете на 2011- 2014 годы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -снижение уровня износа объектов дорожной сети; -доля внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию дорожно-уличной сети; - увеличение в целом дорог с твердым покрытием; -сокращение ДТП. -повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Каменоломненского городского поселения и создание благоприятных условий проживания жителей поселения -снижение доли муниципальных дорог, несоответствующих нормативным требованиям; -увеличение протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения; -улучшения организации перевозок пассажиров на общественном транспорте; - благоустроенность поселения. |

Раздел 1.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1.1. Характеристика улично-дорожной сети поселения

Улично-дорожная сеть рассматривается как элемент транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры поселения. Планирование развития улично-дорожной сети ведется, исходя из потребностей поселения в транспортной, инженерной и социальной инфраструктурах, а также исходя из того, что инфраструктурные объекты не только обеспечивают функционирование территории поселения, но и предопределяют  развитие в долгосрочной перспективе.

В соответствии с реестром муниципального имущества в  Каменоломненском городском поселении района насчитывается 36 улиц и 23 переулка. Общая протяженность улично-дорожной сети муниципального образования          «Каменоломненское городское поселение», находящаяся в муниципальной собственности, составляет 49,85 км.

Одной из главных инфраструктурных составляющих улично-дорожной сети   Каменоломненского городского поселения являются искусственные сооружения. Мосты и путепроводы обеспечивают транспортное сообщение между отдельными населенными пунктами, разделенными такими препятствиями естественного и искусственного характера, как реки и железные дороги. В эксплуатации находится 4 моста.

1.2. Проблемы развития улично-дорожной сети Каменоломненского городского

поселения Октябрьского района

Автомобильные дороги – один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы, оказывающих огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы.

Между тем, состояние дорожной сети  Каменоломненского городского поселения не в полной мере соответствует экономическим и социальным потребностям поселения в целом. Проблема особенно обострилась в последнее время в связи с недостаточным финансированием для сохранения существующей сети дорог, а тем более для ее модернизации (капитального ремонта).

Часть автомобильных дорог имеет недостаточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин, выбоин и низким коэффициентом сцепления.

Ликвидация потенциально аварийных участков является одним из важнейших направлений развития дорожной сети.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания

Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог требуют больших финансовых затрат.

Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами (удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность) при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для соответствия дорог нормативным требованиям необходимо своевременно, с полнотой и качеством выполнять работы по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, что зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием.

Доля протяженности дорог местного значения, улично-дорожной сети поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог, улично-дорожной сети поселения составила по поселению за 2009 год 46,3%. Для улучшения показателей необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние дорог и тротуаров, улично-дорожной сети поселения.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Учитывая выше изложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков внутригородских дорог и улично-дорожной сети города и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии дорог и улично-дорожной сети позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожного хозяйства в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожного хозяйства;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов капитального ремонта, ремонта и содержания дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и сооружений на них;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог и тротуаров, улично-дорожной сети в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Раздел 2.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является развитие современной улично-дорожной сети, совершенствование системы организации дорожного движения, обеспечение безопасности движения, улучшение экологической ситуации, повышение общего уровня благоустройства поселения.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- поддержание дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания дорог и сооружений на них;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог и тротуаров, улично-дорожной сети за счет ремонта и капитального ремонта дорог и тротуаров и сооружений на них.

Срок реализации Программы – 2011-2014 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом, капитальным ремонтом дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и сооружений на них, носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей областного и местного бюджетов, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачами каждого этапа являются 100-процентное содержание дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них и не увеличение показателя: «Доля протяженности дорог, улично-дорожной сети, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог, улично-дорожной сети». Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице N 1.

Таблица N 1

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог, улично-дорожной сети | % | 46,3 | 43,3 | 40,1 |
| 2 | Доля протяженности дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них, находящихся на содержании, в общей протяженности дорог, улично-дорожной сети | % | 100 | 100 | 100 |

Раздел 3.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию дорог и сооружений на них. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию дорог и сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту дорог. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту дорог и тротуаров, сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги. Сроки и очередность мероприятий по реализации Программы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных областными и районными целевыми программами. В рамках задачи, предусматривающей сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог и тротуаров, улично-дорожной сети, приоритеты будут отдаваться капитальному ремонту участков дорог и сооружениям на них, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки. Мероприятия по ремонту, капитальному ремонту дорог и тротуаров, улично-дорожной сети будут определяться на основе результатов обследования дорог.

Объемы финансирования Программы представлены в таблице N 2.

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

Таблица N 2

2011 год                                              тыс.руб.

| Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них |  |  | 3799,300 | 3799,300 |
| Ремонт дорог |  | 3256 | 1428,918 | 4684,918 |
| Тех. инвентаризация тротуаров и дорог |  |  | 141,958 | 141,958 |
| Разработка схем дислокации тех. средств дорожного движения |  |  | 77,600 | 77,600 |
| Разработка ПСД на ремонт дорог |  | 3,8 | 234,850 | 238,65 |
|  |  |  | 8,8 | 8,8 |
| ВСЕГО: |  | 3259,8 | 5691,426 | 8951,226 |

2012год

| Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них |  |  | 4116,800 | 4116,800 |
| ВСЕГО: |  |  | 4116,800 | 4116,800 |

2013 год

| Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них |  |  | 4363,800 | 4363,800 |
| ВСЕГО: | 0,000 | 0,000 | 4363,800 | 4363,800 |

2014 год

| Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них |  |  | 4581,99 | 4581,99 |
| ВСЕГО: | 0,000 | 0,000 | 4581,99 | 4581,99 |

Раздел 4.

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановление Администрации Ростовской области от 31.12.2009 № 742 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 24.12.2007г. №512», распоряжение Администрации Октябрьского района  от 30.12.2009 № 706 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района», распоряжение Главы Каменоломненского городского   поселения №59 от 12.05.2008 года «О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ   Каменоломненского городского поселения и их формирование и реализация».

Раздел 5.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении N 1 к настоящей Программе, по объектам капитального ремонта дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и сооружений на них осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией  Каменоломненского городского поселения Октябрьского района.

Исполнитель Программы – Администрация  Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с Областным законом от 03.08.2007 N 743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области», Решением Собрания Депутатов  Каменоломненского городского поселения № 94   от   28.06.2010 года «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Каменоломненского городского поселения от 30.12.2008 года «Об утверждении положения о Бюджетном процессе в Каменоломненском городском поселении»».

Раздел 6.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, получаемых от улучшения дорожных условий:

- экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств;

- сокращения времени нахождения в пути;

- повышения эффективности использования транспортных средств;

- снижения риска дорожно-транспортных происшествий;

- повышения комфортности движения и улучшения удобства в пути следования;

от результатов, получаемых от влияния совершенствования и развития улично-дорожной сети на социально-экономическое развитие поселения и экологическую обстановку:

- повышения уровня и улучшения социальных условий жизни населения;

- активизации экономической деятельности, содействия освоению новых территорий и ресурсов, расширения рынков сбыта продукции;

- снижения транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

- улучшения транспортного обслуживания населения за счет перевода грунтовых дорог  в категорию дорог с усовершенствованным типом покрытия;

- создания новых рабочих мест;

- снижения негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на дорогах, улично-дорожной сети поселения, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития улично-дорожной сети  будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в различных отраслях и сферах деятельности поселения.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание дорог, улично-дорожной сети на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них за счет ремонта, капитального ремонта на уровне 46 % от общей протяженности дорог, улично-дорожной сети поселения.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы. Методика оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие улично-дорожной сети  - протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований, Каменоломненского городского поселения Октябрьского района  на 2011-2013 годы» приведена в приложении N 2 к настоящей Программе.

Специалист по делопроизводству                                                Кузнецова Т.А.

Руководитель аппарата

Администрации

Ф.Ф.ХЛЕБНИКОВ

Приложение N 1

к муниципальной долгосрочной

целевой программе

«Развитие улично-дорожной сети

Каменоломненского

городского поселения Октябрьского района

на 2011-2014 годы»

| Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Содержание дорог и сооружений на них (виды работ по содержанию дорог на 2011-2014 годы представлены в таблице 1) | Поддержание дорог, тротуаров, улично-дорожной сети поселения и сооружений на них на уровне соответствующем нормативным требованиям, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них | 2011-2014 г. | Местный бюджет | 3799,300 | 4116,8 |  | 4363,8 |
| Ремонт дорог, тротуаров и сооружений на них (перечень объектов ремонта по годам определяется по результатам обследования сети дорог и получения дефектных ведомостей по дорогам, тротуарам, улично-дорожной сети и сооружениям на них, требующим необходимого ремонта дорог на 2011-2014 годы Виды работ по ремонту представлены в таблице N 2) | Сохранение протяженности дорог соответствующих нормативным требованиям, за счет ремонта дорог тротуаров, улично дорожной сети | 2011-2014 г. | Районный бюджет Местный бюджет | 2607,200 1563,176 |  |  |  |
| Капитальный ремонт дорог и тротуаров и сооружений на них (перечень объектов капитального ремонта по годам определяется по результатам обследования сети дороги получения заявки на проведение проектных работ по дорогам, тротуарам, улично-дорожной сети и сооружениям на них, требующим капитального ремонта, на следующий финансовый год. Перечень объектов капитального ремонта дорог и тротуаров на 2011-2014 годы представлен в таблице N 3) | Сохранение протяженности дорог и тротуаров улично дорожной сети соответствующих нормативным требова- ниям за счет капитального ремонта дорог и тротуаров. | 2011-2014 | областной бюджет районный бюджет местный бюджет | 648,8 7,7 |  |  |  |
| Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту (перечень рабочих проектов на капитальный ремонт дорог на 2011-2014 г.представлен в таблице 4) | Подготовка проектно-сметной документации по капитальному ремонту дорог, тротуаров, дорожной сети и сооружений на них | 2011-2014 | Районный бюджет Местный бюджет | 3,8 321,25 |  |  |  |

Таблица N 1

ВИДЫ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ НА 2011-2014 ГОДЫ

2011 год

| Наименование направлений использования средств Программы | Средства инвесторов | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них |  |  | 3799,3 | 3799,3 |
| Испытание асфальтобетонного покрытия |  |  | 8,8 | 8,8 |
| Техническая инвентаризация тротуаров и дорог |  |  | 141,958 | 141,958 |
| Изготовление сметной документации на ремонт дорог |  | 3,8 | 71,91 | 75,71 |
| Строительный контроль за ремонтом дорог |  | 30,100 | 26,480 | 56,580 |
| Разработка схем дислокации тех. средств дорожного движения |  |  | 77,600 | 77,600 |

2012год

| Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них |  |  | 4116,800 | 4116,800 |

2013 год

| Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них |  |  | 4363,800 | 4363,800 |

2014 год

| Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них |  |  | 4581,99 | 4581,99 |

Таблица N 2

ВИДЫ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ДОРОГ НА 2011-2014 ГОДЫ

2011год

| Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дорог |  | 2577,100 | 1402,438 | 3979,538 |

2012 год

| Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дорог |  |  |  |  |

2013 год

| Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дорог |  |  |  |  |

2014 год

| Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дорог |  |  |  |  |

Таблица N 3

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДОРОГ И ТРОТУАРОВ НА 2011-2014 ГОДЫ

2011год

| Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения |  | итого |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт автодороги по ул.Пионерская |  | 648,800 |  |  |  | 648,800 |  |

2012 год

| Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2013год

| Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кап. ремонт автодороги по ул.Крупская (от пер.Шоссейный до ул.Комсомольская) |  |  |  |  |

2014год

| Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кап. ремонт автодороги по ул.Крупская (от пер.Шоссейный до ул.Комсомольская) |  |  |  |  |

Таблица N 4

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ  НА 2011-2014 ГОДЫ

2011год

| Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка ПСД на капитальный ремонт дороги по ул.Крупской |  |  | 120,000 | 120,000 |
| Изготовление ПСД на устройство автодороги по ул.Шинкоренко |  |  | 7,940 | 7,94 |
| Разработка ПСД на кап.ремонт автодороги по ул.Пионерская |  |  | 35,000 | 35,000 |

2012 год

| Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка ПСД на кап.ремонт автодороги по пер. Восьмой |  |  |  |  |
| Изготовление ПСД на кап.ремонт дворовой территории дома № 2а ул.Дзержинская |  |  |  |  |

2013 год

| Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка ПСД на кап.ремонт автодороги по ул.Железнодорожная |  |  |  |  |
| Изготовление ПСД на кап.ремонт дворовой территории дома № 3 ул.40 лет Октября |  |  |  |  |
| Изготовление ПСД на кап.ремонт дворовой территории дома № 3 пер. Шоссейный |  |  |  |  |

2014 год

| Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка ПСД на кап.ремонт автодороги по ул.Железнодорожная |  |  |  |  |
| Изготовление ПСД на кап.ремонт дворовой территории дома № 3 ул.40 лет Октября |  |  |  |  |
| Изготовление ПСД на кап.ремонт дворовой территории дома № 3 пер. Шоссейный |  |  |  |  |

Приложение N 2

к муниципальной долгосрочной

целевой программе

"Развитие дорог и улично-дорожной сети

Каменоломненского городского поселения

Октябрьского района на 2011-2014 годы

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ДОРОГ И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ  КАМЕНОЛОМНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА НА 2011-2014 ГОДЫ"

1. Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы " Развитие дорог и улично-дорожной сети  Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2013 годы" (далее - Программа) осуществляется Муниципальным заказчиком Программы – Администрацией   Каменоломненского городского поселения по годам в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Критерий "Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы" базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле

ЦИФ

i

КЦИ  = ----,

i   ЦИП

i

где КЦИ  - степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

i

ЦИФ  (ЦИП ) - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора

i     i

Программы.

Значение показателя КЦИ должно быть больше либо равно 1.

i

2.2. Критерий "Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат" рассчитывается по формуле

БЗФ

i

КБЗ  = ----,

i   БЗП

i

где КБЗ  -  степень соответствия  бюджетных  затрат  i-го  мероприятия

i

Программы;

БЗФ  (БЗП ) - фактическое  (плановое,  прогнозное)  значение бюджетных

i     i

затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗ  должно быть меньше либо равно 1.

i

2.3. Критерий "Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий" показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам

БРП         БРФ

i           i

ЭП  = ----; ЭФ  = ----,

i   ЦИП     i   ЦИФ

i           i

где ЭП  (ЭФ ) - плановая  (фактическая)  отдача  бюджетных  средств по

i    i

i-му мероприятию Программы;

БРП  (БРФ )  - плановый (фактический) расход бюджетных средств  на i-е

i     i

мероприятие Программы;

ЦИП  (ЦИФ ) - плановое  (фактическое)  значение целевого индикатора по

i     i

i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФ  не должно превышать значения показателя ЭП .

i                                           i