Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2024                                          № 138                            р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в поста-новление Администрации Каменоломненского городского поселения от 27.12.2023 № 603 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» на 2024 год»

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 № 377 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 27.12.2023 № 603 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения     						        М.С. Симисенко

Постановление вносит заместитель главы

Администрации по ЖКХ, строительству  и благоустройству

Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 23.04.2024 № 138

План

реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района

«Развитие транспортной системы» на 2024 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) |  |  |  | Объем расходов на 2024 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | Внебюджет |  | местный бюджет | Бюджет Октябрьского района | областной бюджет | Федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю. А. Никитенко | - | - | 138 119,4 |  | 10 317,6 |  | 35 957,8 | - | 1 837,0 | 90 007,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Расходы на содержание, ремонт дорог Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю. А. Никитенко | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | весь период | 33 329,8 |  | - |  | 33 329,8 | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.1 Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю. А. Никитенко | Заключение муниципальных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов | весь период | - |  | - |  | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Расходы на Капитальный ремонт автомобильных дорог Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю. А. Никитенко | Капитально отремонтировать 10% внутрипоселковых автомобильных дорог | весь период | - |  | - |  | - | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Расходы на проектно-сметную документацию на строительство, на капитальный ремонт дорог Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю. А. Никитенко | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | весь период | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие транспортной системы» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю. А. Никитенко | содержание сети автомобильных дорог местного значения; ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии; развитие сети автомобильных дорог местного значения | весь период | 1 700,0 |  | - |  | 1 700,0 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.5. Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю. А. Никитенко | ремонт сети авто-мобильных дорог | - | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  | Основное мероприя-тие 1.6. Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненскои городском поселении Октябрьского района (автомобильные проезды) | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю. А. Никитенко | строительство сети авто-мобильных дорог |  | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  | Основное мероприя-тие 1.7. Расходы на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю. А. Никитенко | ремонт сети авто-мобильных дорог | весь период | 103 089,6 |  | 10 317,6 |  | 928,0 | - | 1 837,0 | 90 007,0 |
|  | Контрольное событие 1.2 Заключение и исполнение муниципального контракта | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю. А. Никитенко | Заключение муниципального контракта, выполнение работ по ремонту автодороги по ул. Крупская | весь период | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю. -А. Никитенко | - | - | 4 370,1 |  | - |  | 1 540,0 | 2 830,1 | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками и светофорами | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю. А. Никитенко | повышение уровня безопасности дорожного движения, информирование о дорожной обстановке участников дорожного движения | весь период | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  | Контрольное событие 2.1 Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю. А. Никитенко | Заключение муниципальных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов | весь период | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Расходы на устройство шумовых полос на участках приближения к пешеходным переходам | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю. А. Никитенко | повышение уровня безопасности дорожного движения, информирование о дорожной обстановке участников дорожного движения | весь период | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю. А. Никитенко | повышение уровня безопасности дорожного движения, информирование о дорожной обстановке участников дорожного движения | - | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 2.4 | Контрольное событие 2.4 Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю. А. Никитенко | Заключение муниципальных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов | весь период | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 2.5 | Контрольное событие 2.5 Расходы на приобретение и обслуживание дорожных комплексов и камер видео фиксации в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю. А. Никитенко | Заключение муниципальных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов | весь период | 4 370,1 |  | - |  | 1 540,0 | 2 830,1 | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю. А. Никитенко |  | весь период | 142 489,5 |  | 10 317,6 |  | 37 497,8 | 2 830,1 | 1 837,0 | 90 007,0 |

Заместитель главы Администрации

по ЖКХ, строительству и благоустройству				                Никитенко Ю. А.