Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2024                                           № 480                           р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в поста-новление Администрации Каменоломненского городского поселения от 27.12.2023 № 600 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» на 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 № 377 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 27.12.2023 № 600 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Признать утратившим силу постановление Администрации Каменоломненского городского поселения от 14.05.2024 № 166 «О внесении изменений в постановление Администрации Каменоломненского городского поселения от 27.12.2023 № 600 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» на 2024 год».

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения     						    М.С. Симисенко

Постановление вносит заместитель

главы Администрации по ЖКХ,

строительству  и благоустройству

Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 26.12.2024 № 480

План

реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» на 2024 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2024 год (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | местный бюджет | областной бюджет | Бюджет Октябрьского района |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | - | - | 11 634,4 | 508,4 | 10 033,5 | 1 092,5 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | весь период | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Поощрение победителей по итогам районных конкурсов в сфере управления многоквар-тирными домами | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | улучшение качества обслуживания жилищного фонда | весь период | - | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие 1.2. Подведение итогов конкурса, определение победителей |  | Определение не менее 3 победителей конкурса |  | - | - |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | улучшение техничес-кого состояния много-квартирных домов | весь период | 58,6 | 58,6 | - | - |  |
|  | Контрольное событие 1.3. Использование взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности Каменоломненского городского поселения |  | Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Каменоломненского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.4 Расходы на ремонт многоквартирных домов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | улучшение технического состояния многоквартирных домов |  | 579,5 | - | - | 579,5 |  |
|  | Основное мероприятие 1.5. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | улучшение технического состояния многоквартирных домов |  | 10,0 | 10,0 | - | - |  |
|  | Основное мероприя-тие 1.6. Мероприятия по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | весь период | 9 666,3 | 229,8 | 8 923,5 | 513,0 |  |
|  | Основное мероприя-тие 1.7. Расходы на снос расселенных аварийных домов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | ликвидация аварийного жилищного фонда, | весь период | 1320,0 | 210,0 | 1 110,0 |  |  |
|  | Основное мероприя-тие 1.8. Расходы на ремонт и капитальный ремонт многоквартирных домов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | улучшение технического состояния многоквартирных домов | весь период | - | - | - | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | - | - | 5 089,1 | 660,9 | - | 4 428,2 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства, приобретение оборудования для объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | повышение удовлетво-ренности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | весь период | - | - | - | - |  |
|  | Контрольное мероприятие 2.1 Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства, приобретение оборудования для объектов водопроводно-канализационного хозяйства в Каменоломненском городском поселении Октябрьского района |  | повышение удовлетво-ренности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | повышение удовлетво-ренности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | весь период | - | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие государственной программы 2.2. Завершение работ по разработке проектной документации | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации. | весь период | - | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. Расходы на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  | - | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.4. Расходы на строительство, реконструкцию объектов теплоэнергетики, приобретение оборудования для объектов теплоэнергетики | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  | - | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.5. Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  | - | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.6. Расходы на капитальный ремонт объектов теплоэнергетики | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  | - | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.7. Расходы на приобретение коммунальной техники и оборудования для объектов коммунального хозяйства | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | весь период | - | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.8. - Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | весь период | - | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.9. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | весь период | 5 057,1 | 660,9 | - | 4 428,2 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. |  | весь период | 16 723,5 | 1 169,3 | 10 033,5 | 5 520,7 |  |

Заместитель главы Администрации

по ЖКХ, строительству и благоустройству			                               	                Ю. А. Никитенко