PAGE  

[image: image1.png]



Российская Федерация 

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения 

постановление

16.03.2026 г.                                         №   93                            р.п. Каменоломни   

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной

программы «Благоустройство 
территории Каменоломненского 

городского поселения»

по результатам за 2025 год 


В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.09.2024 года № 301 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского», руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменоломненское городское поселение», Администрация Каменоломненского городского поселения постановляет:
           1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» утвержденной постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 № 380 «Об утверждении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения», за 2025 год приложению.

          2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

          3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заведующего сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланову Т.И.
Глава Администрации

Каменоломненского 
городского поселения                                                                     М.С. Симисенко

Приложение №1
к постановлению Администрации
Каменоломненского городского поселения

№ 93 от 16.03.2026 года
ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания комфортных условий отдыха, чистоты и освещенности улиц, организации озеленения территории, сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения», утвержденной постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения № 380 от 02.11.2018 «Об утверждении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» (далее   -   муниципальная программа), ответственным   исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализованы мероприятия, в результате которых: 

          1. Повышен уровень внешнего благоустройства и санитарного содержания населенного пункта Каменоломненского городского поселения;
2. Приведены в качественное состояние элементы благоустройства;

3. Созданы благоприятные, комфортные и безопасные условия для проживания и отдыха населения.
2. Сведения о результатах выполнения 

(достижении) мероприятий (результатов) и контрольных 

точек структурных элементов муниципальной программы за 2025 год
Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В   рамках   комплекса процессных мероприятий «Благоустройство», предусмотрена реализация 5 мероприятий (результатов), 11 контрольных точек.
Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения Каменоломненского городского поселения» выполнено в полном объеме. В рамках данного мероприятия производилась своевременная оплата по договору электроснабжения уличного освещения и производился ремонт сетей уличного освещения. 

Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по озеленению и содержанию зеленых насаждений Каменоломненского городского поселения» выполнено.  
Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по содержанию и уборке территорий общественного пользования (парков, скверов, площадей)» выполнено в полном объеме. В рамках данного мероприятия в населенном пункте поддерживалась чистота и порядок. 

Мероприятие (результат) «Реализация направления расходов, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов» выполнено в полном объеме. В рамках данного мероприятия проводились акарицидные обработки территории, приобретение баннеров, содержание и ремонт фонтанов, отлов собак, приобретение новогодних украшений, а также прочие мероприятия.
В   рамках   комплекса процессных мероприятий «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 1 контрольной точки.
Мероприятие (результат) «Выполнены    мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» выполнено в полном объеме. В рамках данного мероприятия проводилось оформление прав собственности на бесхозное имущество, проведение инвентаризации земельных участков установление на местности границ земельных участков с закреплением границ межевыми знаками и описанию их местоположения.

В   рамках   комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 1 контрольной точки.
Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов» выполнено в полном объеме. В рамках данного мероприятия проводилась ликвидация несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов, а также контрольных точек муниципальной программы приведены за 2025 год в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

        В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние такой фактор как повышение уровня внешнего благоустройства поселения. 

4. Сведения 
об использовании бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной программы

        Объем   запланированных расходов   на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 51 566,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

          федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей;

областной бюджет – 5 736,4 тыс. рублей;
бюджет Октябрьского района – 1 543,1 тыс. рублей;
местный бюджет – 44 286,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

       План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Каменоломненского городского поселения от 25.12.2024 № 151 «О бюджете Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 51 566,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 51 566,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

         федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей;

областной бюджет – 5 736,4 тыс. рублей;
бюджет Октябрьского района – 1 543,1 тыс. рублей;
местный бюджет – 44 286,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

      Исполнение   расходов   по   муниципальной   программе составило 47 548,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

         федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей;

областной бюджет – 5 736,4 тыс. рублей; 
бюджет Октябрьского района – 1 543,1 тыс. рублей;
местный бюджет – 40 269,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

      Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил
4 017,5 тыс. рублей, за счет округления.
     Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении 

плановых и фактических значений показателей 

муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год 

Муниципальной программой и комплексом процессных мероприятий муниципальной программы предусмотрено 6 показателя, по всем показателям фактические значения соответствуют плановым.   

Показатель 1. «Обеспечен прирост   качества благоустройства территории   по отношению к 2019 году на 20%» - плановое значение 5 га, фактическое значение 5 га.

Показатель 2. «Обеспечено   уличное освещение; увеличена протяженность освещенных улиц и участков дорог» -  плановое значение 53,9 км, фактическое значение 53,9 км.


Показатель 3. «Обеспечена нормативная обеспеченность зелеными насаждениями поселения в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами» - плановое значение 55 га, фактическое значение 55 га.

Показатель 4. «Улучшено техническое состояние отдельных объектов благоустройства» - плановое значение -80 процентов, фактическое значение -80 процентов.
Показатель 5. «Доля перспективных земельных участков» - плановое значение 5 процентов, фактическое значение 5 процентов.

Показатель 6. «Количество ликвидируемых несанкционированных свалок» -  плановое значение 8 единиц, фактическое значение 8 единиц.

          Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки 

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки). 

Уровень достижения муниципальной программы УДгп за 2025 год  рассчитывается по формуле: 

УДгп = 0,5 х УДп + 0,5 х УДстр.эл., 

где УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде; 

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде. 

Уровень достижения показателей муниципальной программы УДп за 2025 год составляет 100,0 процента.

УДп  = (100 + 100+100) / 3=100.
Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы УДстр.эл. за 2025 год составляет 100,0 (средневзвешенное значение уровней достижения одним структурным элементом).

УДстр.эл. = (2 х 100,0) / 1,0 = 100.
Уровень достижения муниципальной программы УДгп за 2025 год составляет 100,0 процента.

УДгп  = 0,5 х 100 + 0,5 х 100 = 100.

Оценка динамики прироста значений показателей ОПгп за 2025 год рассчитывается по формуле:

ОПгп = 0,7 х ОПпГП + 0,3 х ОПпСЭ, 

где ОПпГП –оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы ОПпГП за 2025 год составляет 100 процента.

ОПпГП = (100+100+100) / 3 = 100.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы ОПпСЭ за 2025 год составляет 100,0 
(100,0/ 1).

ОПпСЭ = 100 / 1 = 100. 
Оценка динамики прироста значений показателей ОПгп за 2025 год составляет 100,0.

ОПгп = 0,7 х 100 + 0,3 х 100,0 = 100.

Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

N

ФинУп = ∑ wi х E (Pi) х 100,

i = 1

где ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N –количество критериев;
wi–удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

E (Pi)–значение i-го критерия.

Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета поселения в рамках муниципальной программы в отчетном году рассчитывается как отношение суммы объема утвержденных бюджетных ассигнований бюджета поселения по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований за исключением объема кассовых расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы к сумме  объема утвержденных бюджетных ассигнований бюджета  поселения по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований: ((36672,4+14893,7) – 47548,6) / (36672,4+14893,7) = 0,08, значение критерия: 1 – 0,008/0,15 =0,95.

Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы рассчитывается как отношение общего объема принятых бюджетных обязательств к общему объему доведенных лимитов бюджетных обязательств в отчетном году: 51566,1/51566,1 х 100 % = 100,0 процентов, значение критерия – 1.

Уровень кассового исполнения по расходам бюджета поселения на реализацию муниципальной программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета поселения к объему утвержденных бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 47548,6/47548,6= 0,99, значение критерия – 1.

Уровень освоения средств бюджета поселения на реализацию муниципальной программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы в 2025 году к объему средств бюджета поселения, запланированных на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 47548,6/51566,1 = 0,92, значение критерия – 1.

Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы в отчетном году рассчитывается 
как отношение объема освоенных внебюджетных источников финансирования муниципальной программы по состоянию на 31 декабря отчетного года 
к объему внебюджетных источников финансирования, запланированных 
на реализацию муниципальной (комплексной) программы по состоянию 
на 31 декабря 2025 г.: 0 / 0 = 0, значение критерия – 0.

Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов за счет всех источников финансового 
обеспечения к плановым значениям объемов финансового обеспечения 
за счет всех источников финансового обеспечения в отчетном периоде: 47548,6/55566,1 = 0,92, значение критерия – 1.

Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации структурного элемента муниципальной программы к степени соответствия запланированному объему финансового обеспечения на реализацию структурного элемента муниципальной программы: 1 / 0,92 = 1,09, значение критерия – 1,1.

Степень реализации оценивается по каждому структурному элементу как доля выполненных в полном объеме в отчетном периоде структурных элементов муниципальной программы, от общего их количества: 1 / 1 = 1, значение критерия 1.

Оценка качества финансового управления с учетом критериев по вышеуказанным показателям составит: (0,92 х 0,125 х 100) + (1 х 0,125 х  100) + (1 х 0,125 х 100) + (1 х 0,125 х 100) + (0 х 0,125 х 100) + (1 х 0,125 х х 100) + (1 х 0,125 х 100) + (1х0,125х100) = 11,5+12,5+12,5+12,5+0+12,5+12,5+12,5 = 86,5.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается по формуле:

0,8 х УДгпi + 0,1 х ОПгп + 0,1 х ФинУп = ИОиЭфгп,

0,8 х 100 + 0,1 х 100 + 0,1 х 86,5 = 98,65 процента, в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень».

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в отчетном году составил 4 017,5 тыс. рублей.

7. Предложения 
по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1
к отчету об исполнении муниципальной программы «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения»
СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов), 

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год

	№ 

п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Плановый срок реализации мероприятия (результата)/

наступления контрольной точки
	Фактический срок

реализации мероприятия (результата)/ наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный 
исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ Ф.И.О.)
	Причины нереализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измере-ния
	плановое значение
	фактическое значение
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.

«Обеспечено выполнение мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения Каменоломненского городского поселения»
	х
	х
	км
	53,9
	53,9
	Щекланова Т. И. заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов
	–

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.

Выполнено техническое обслуживание уличного освещения, произведена замена сгоревших ламп уличного освещения, вышедших из строя светильников, реле -времени  
	30 декабря 2025 года
	 30 декабря 2025 года
	х
	х
	Муниципальные контракты, Акты выполненных работ, Платежные документы
	Щекланова Т. И. заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов
	-

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.2.

Обеспечено приобретение материальных запасов (лампы светильники, реле времени, фотореле и т.д.)
	30 декабря 2025 года
	 30 декабря 2025 года
	х
	х
	Муниципальные контракты, Акты выполненных работ, Платежные документы
	Щекланова Т. И. заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов
	-

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.3.

Обеспечено финансирование мероприятий по организации  уличного освещения
	30 декабря 2025 года
	 30 декабря 2025 года
	х
	х
	Муниципальные контракты, Акты выполненных работ, Платежные документы
	Щекланова Т. И. заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов
	-

	1.2
	Мероприятие (результат) 2.

«Обеспечено выполнение мероприятий по озеленению и содержанию зеленых насаждений Каменоломненского городского поселения»
	х
	х
	га
	55
	55
	Щекланова Т. И. заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов
	-

	1.2.1
	Контрольная точка 2.1.

Выполнены мероприятия по финансовому обеспечению содержания рабочих по уходу за зеленными насаждениями и выполнению   работ по уходу за зелеными насаждениями


	30 декабря 2025 года
	 30 декабря 2025 года
	х
	х
	Муниципальные контракты, Акты выполненных работ, Платежные документы
	Щекланова Т. И. заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов
	-

	1.2.2
	Контрольная точка 2.2.

Выполнены мероприятия по приобретению   

 материалов и хоз. инвентаря,

саженцев,  для благоустройства и озеленения территории поселения  
	30 декабря 2025 года
	 30 декабря 2025 года
	х
	х
	Муниципальные контракты, Акты выполненных работ, Платежные документы
	Щекланова Т. И. заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов
	-

	1.3
	Мероприятие (результат) 3.
«Обеспечено выполнение мероприятий по содержанию и уборке территорий общественного пользования (парков, скверов, площадей)»
	х
	х
	га
	55
	55
	Щекланова Т. И. заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов
	

	1.3.1
	Контрольная точка 3.1.

Организованы работы по приведению  в порядок    мест захоронений  
	30 декабря 2025 года
	 30 декабря 2025 года
	х
	х
	Муниципальные контракты, Акты выполненных работ, Платежные документы
	Щекланова Т. И. заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов
	

	1.3.2
	Контрольная точка 3.2.

Заключен договор со специализированной организацией по отлову животных без владельцев
	30 декабря 2025 года
	 30 декабря 2025 года
	х
	х
	Муниципальные контракты, Акты выполненных работ, Платежные документы
	Щекланова Т. И. заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов
	

	1.3.1
	Контрольная точка 3.3.

Организованы работы по  текущему  ремонту памятников и обелисков
	30 декабря 2025 года
	 30 декабря 2025 года
	х
	х
	Муниципальные контракты, Акты выполненных работ, Платежные документы
	Щекланова Т. И. заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов
	

	1.3.2
	Контрольная точка 3.4.

Приобретены  материальные  запасы и основные  средства для      организации благоустройства территории поселения
	30 декабря 2025 года
	 30 декабря 2025 года
	х
	х
	Муниципальные контракты, Акты выполненных работ, Платежные документы
	Щекланова Т. И. заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов
	

	Комплекс процессных мероприятий «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ»  

	1.4
	Мероприятие (результат) 1.3.
«Обеспечено выполнение    мероприятий по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ»
	х
	х
	единиц
	8
	8
	Чантемирова Елена Анатольевна) заведующий сектором земельно-имущественных отношений Администрации Каменоломненского городского поселения
	

	1.4.1
	Контрольная точка 1.3.1.
Заключены договора со специализированной организацией по  проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ
	по мере необходимости
	30.12.2025 
	х
	х
	Муниципальные контракты, Акты выполненных работ, Платежные документы
	Чантемирова Елена Анатольевна) заведующий сектором земельно-имущественных отношений Администрации Каменоломненского городского поселения
	

	Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды»  

	1.5
	Мероприятие (результат) 1.4.
«Обеспечено выполнение    мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов»
	х
	х
	процентов
	25
	25
	Щекланова Т. И. заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов
	

	1.5.1
	Контрольная точка 1.4.1.
Заключены договора со специализированной организацией по  проведению работ по ликвидации свалочных очагов
	по мере необходимости
	30.12.2025 
	х
	х
	Муниципальные контракты, Акты выполненных работ, Платежные документы
	Щекланова Т. И. заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов
	


                                                                                                                                                            Приложение № 2
к отчету об исполнении муниципальной программы «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения»
СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований 

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Источник 

финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных 
	Фактические расходы 

(тыс. рублей)
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, %
	Примечания

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения » 
	всего
	51 566,1
	51 566,1
	47 548,6
	92,2
	

	
	бюджет поселения
	44 286,6
	44 286,6
	40 269,1
	90,9
	

	
	федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	 

	
	областного бюджета
	5 736,4
	5 736,5
	5 736,4
	100
	

	
	бюджета Октябрьского района
	1 543,1
	1 543,1
	1 543,1
	100
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	

	Иной муниципальный проект  «Благоустройство территории»
	всего
	5 736,4
	5 736,4
	5 736,4
	100
	

	
	бюджет поселения
	5 736,4
	5 736,4
	5 736,4
	100
	

	
	федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	
	областного бюджета
	5 736,4
	5 736,4
	5 736,4
	100
	

	
	бюджета Октябрьского района
	-
	-
	-
	-
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	

	Муниципальный проект  «Ликвидация объектов накопленного вреда территории Каменоломненского городского поселения»
	всего
	539,0
	539,0
	539,0
	100
	

	
	бюджет поселения
	498,6
	498,6
	498,6
	100
	

	
	федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	
	областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	
	бюджета Октябрьского района
	40,4
	40,4
	40,4
	100
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	

	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство»
	всего
	42 287,8
	42 287,8
	38 270,3
	90,5
	

	
	бюджет поселения
	42 287,8
	42 287,8
	38 270,3
	90,5
	

	
	федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	
	областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	
	бюджета Октябрьского района
	-
	-
	-
	-
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	

	Комплекс процессных мероприятий «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ»
	всего
	520,7
	520,7
	520,7
	100
	

	
	бюджет поселения
	520,7
	520,7
	520,7
	100
	

	
	федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	
	областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	
	бюджета Октябрьского района
	-
	-
	-
	-
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	

	Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды»
	всего
	2 482,2
	2 482,2
	2 482,2
	100
	

	
	бюджет поселения
	979,5
	979,5
	979,5
	100
	

	
	федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	
	областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	
	бюджета Октябрьского района
	1 502,7
	1 502,7
	1 502,7
	100
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	


                                                                                                                           Приложение № 3

к отчету об исполнении муниципальной программы «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения»
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

	№ 

п/п
	Номер и наименование


	Единица измерения
	Признак

положительной

тенденции (возрастающий/

убывающий)
	Значения показателя муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Оценка динамики прироста
	Обоснование отклонений

значений показателя на конец

отчетного года (при наличии)

	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	
	

	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1 Показатели муниципальной программы «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения»

	1.1.
	Обеспечено   уличное освещение во всех населенных пунктах поселения;   увеличена протяженность освещенных улиц и участков  дорог


	км
	-
	53,9
	53,9
	53,9
	100,0
	

	1.2.
	Обеспечено достижение нормативной обеспеченности зелеными насаждениями населенных пунктов поселения в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами  
	га
	-
	55
	55
	55
	100,0
	

	1.3
	Улучшено техническое состояние отдельных объектов благоустройства  
	процентов
	
	80
	80
	80
	100,0
	

	2. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство»

	2.1
	Обеспечено   уличное освещение во всех населенных пунктах поселения;   увеличена протяженность освещенных улиц и участков  дорог


	км
	-
	53,9
	53,9
	53,9
	100,0
	

	2.2
	Обеспечено достижение нормативной обеспеченности зелеными насаждениями населенных пунктов поселения в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами  
	га
	-
	55
	55
	55
	100,0
	

	2.3
	Улучшено техническое состояние отдельных объектов благоустройства  
	процентов
	-
	80
	80
	80
	100,0
	

	3. Комплекс процессных мероприятий «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ»

	
	Обеспечено выполнение мероприятий по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ
	процентов
	-
	8
	8
	8
	100
	

	2. Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды»

	3.1.
	Обеспечено выполнение мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории Каменоломненского городского поселения
	процентов
	-
	25
	25
	25
	100
	


