|  |
| --- |
|  |
| **Российская Федерация****Ростовская область****Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»****Администрация Каменоломненского городского поселения****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| **03.10.2024** | **№ 333** | **р.п. Каменоломни** |
|  |
| **О внесении изменений в постановление Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 № 382 «Об утверждении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения»** |  |

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.09.2024 № 301 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения», постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.09.2024 № 302 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Каменоломненского городского поселения», руководствуясь частью 9 статьи 46 Устава муниципального образования «Каменоломненское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 № 382 «Об утверждении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения» изменения изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения, но не ранее 1 января 2025 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Каменоломненского городского поселения для составления проекта бюджета Каменоломненского городского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланову Т.И.

И. о Главы Администрации

Каменоломненского

городского поселения Ю.А. Никитенко

|  |  |
| --- | --- |
| Постановление вносит сектор жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Администрации Каменоломненского городского поселения |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1к постановлению АдминистрацииКаменоломненского городского поселенияот 03.10.2024 № 333 |

Муниципальная программа

Каменоломненского городского поселения Октябрьского района

«Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения»

 Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения» определяет цели и основные приоритеты в сфере улучшение качества городской среды.

Значение показателя по доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, в 2019 году значение составляло 9,9 процента, по итогам 2023 года составило 24,6 процента.

Результатом формирования современной городской среды является обеспечение благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (скверы, центральные улицы, площади, общественные территории), а также знаковых и социально значимых объектов общего пользования, отобранными жителями территорий муниципальных образований Ростовской области.

Создание комфортных условий проживания на территории Каменоломненского городского поселения путем качественного повышения уровня благоустройства Каменоломненского городского поселения, что будет способствовать концентрации в регионе человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Каменоломненского городского поселения в сфере реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения»

Основными приоритетами являются:

улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;

формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;

улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;

повышение уровня цифровизации городского хозяйства;

вовлечение граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды;

повышение заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Каменоломненского городского поселения (Дни древонасаждений и месячники чистоты);

просвещение в сфере благоустройства.

Основными целями являются:

повышение уровня благоустройства территории Каменоломненского городского поселения;

повышение уровня качества и комфорта территории Каменоломненского городского поселения с применением механизма прямого участия граждан.

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения» не имеет взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации и Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены муниципальным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», раздел 4 п. а) улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году на 60 процентов к 2036 году; е) благоустройства не менее чем 30тыс. общественных территорий реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году.

Решением Собрания Депутатов Каменоломненского городского поселения «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года»» от 13.06.2024 № 118.

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств;

создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды;

проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований.

Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по:

софинансированию муниципальных программ формирования современной городской среды;

строительству и капитальному ремонту мест массового отдыха;

созданию комфортной городской среды в поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

благоустройству общественных территорий в рамках инициативных проектов;

проведению весенних и осенних месячников чистоты;

проведению весенних и осенних Дней древонасаждений;

проведения ежегодного областного семинара по благоустройству;

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Каменоломненского городского поселения.

II. ПАСПОРТ

Муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Формирование современной городской среды

 на территории Каменоломненского городского поселения

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Куратор муниципальной программы Октябрьского района | – | Никитенко Юлия Алексеевна, заместитель главы Администрации Каменоломненского городского поселения |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Октябрьского района | – | Администрация Каменоломненского городского поселения |
|  | Период реализации муниципальной программы Октябрьского района | – | этап I: 2019 – 2024 годы;этап II: 2025 – 2030 годы |
|  | Цели муниципальной программы Октябрьского района | – | повышение качества и комфорта проживания населения на территории Октябрьского района  |
|
|
|  | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | – | 82 420,3 тыс. рублей:этап I: 82 420,2 тыс. рублей; этап II: 0,0 тыс. рублей |
|  | Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области | – | Отсутствует |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Уровень показателя | Признак возрас-тания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя  | Значения показателя  | Документ  | Ответст-венный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Инфор-мацион-ная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы: «Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Каменоломненского городского поселения». |  |
| 1.1. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды | МП  | возра-стание | Процентов  | ведомст-венный | 25 | 2023 | 30 | 30 | 30 | 30 | Стратегии социально-экономического развития Каменоломненского городского поселения на период до 2030 года» | Администрация Каменоломненского городского поселения | улучшение качества городской среды |  |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий | МП  | возра-стание | процентов | ведомст-венный | 1 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 3 | Стратегии социально-экономического развития Каменоломненского городского поселения на период до 2030 года» | Администрация Каменоломненского городского поселения | улучшение качества городской среды |  |

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Каменоломненского городского поселения»Ответственный за реализацию: Администрация Каменоломненского городского поселения.Срок реализации: 2019 – 2030 годы |
| 1.1.1. | Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий Каменоломненского городского поселения | обеспечена реализация мероприятий для повышения: заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Каменоломненского городского поселения | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Каменоломненского городского поселения»Ответственный за реализацию: Администрация Каменоломненского городского поселения.Срок реализации: 2019 – 2030 годы |
| 1.2.1. | Созданы условия для повышения удовлетворенности населения уровнем благоустройства территорий многоквартирных домов Каменоломненского городского поселения | обеспечена реализация мероприятий для повышения: заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации инициативных проектов и благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов Каменоломненского городского поселения | Количество благоустроенных общественных территорий |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Каменоломненского городского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджета Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Каменоломненского городского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Каменоломненского городского поселения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Каменоломненского городского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджета Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Каменоломненского городского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Каменоломненского городского поселения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Каменоломненского городского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджета Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Каменоломненского городского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. ПАСПОРТ

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий

для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации

мероприятий по благоустройству общественных территорий Каменоломненского городского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий Каменоломненского городского поселения»  | – | Администрация Каменоломненского городского поселенияЗаведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И. |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Каменоломненского городского поселения | – | Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя  | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя(2023) | Значения показателей по годам | Ответственный за достижение показателя  | Информацион-ная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030(справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение мероприятий, направленных на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий Каменоломненского городского поселения» |
| 1.1. | Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов благоустройства муниципальных образований | возрастания | МП | процентов | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Администрация Каменоломненского городского поселения | – |
| 1.2. | Количество мероприятий по повышению уровня просвещенности муниципальных образований в сфере благоустройства | возрастания | МП | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Каменоломненского городского поселения | - |

2.1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель комплекса процессных мероприятий | Уровень пока-зателя | Единица изме-рения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан,организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий Каменоломненского городского поселения» |
| 1.1. | Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов благоустройст-ва Каменоломненского городского поселения | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1.2. | Количество мероприятий по повышению уровня просвещенности муниципальных образований в сфере благоустройства  | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан,организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий Каменоломненского городского поселения» |
| 1. | Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты | осуществление текущей деятельности | количество человек, принявших участие в весеннем месячнике чистоты, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства муниципальных образований | человек | 25 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Реализовано мероприятие по проведению весеннего Дня древонасаждений | осуществление текущей деятельности | количество человек, принявших участие в весеннем дне древонасаждения, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства муниципальных образований | человек | 120 | 2023 | 120 | 120 | 120 | 150 |
| 3. | Реализовано мероприятие по проведению осеннего месячника чистоты | осуществление текущей деятельности | количество человек, принявших участие в весеннем месячнике чистоты, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства муниципальных образований | человек | 150 | 2023 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4. | Реализовано мероприятие по проведению осеннего Дня древонасаждений | осуществление текущей деятельности | количество человек, принявших участие в осеннем дне древонасаждения, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства муниципальных образований | человек | 120 | 2023 | 120 | 120 | 120 | 150 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2026 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результат), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Каменоломненского городского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система(источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий Каменоломненского городского поселения» |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат) 1.1 «Проведен весенний месячник чистоты»** | **Х** | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И | **Х** | **Х** |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Оповещены заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты» | март – апрель 2025 г.;март – апрель 2026 г.;март – апрель 2027 г. | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И | информация о ходе исполнения | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Собраны плановые значения о количестве виде запланированных мероприятий» | март – апрель 2025 г.;март – апрель 2026 г.;март – апрель 2027 г. | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И | информация о ходе исполнения | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Состоялся весенний месячник чистоты» | март – апрель 2025 г.;март – апрель 2026 г.;март – апрель 2027 г. | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И | Х | Х |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4 «Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия»  | 15 апреля 2025 г.;15 апреля 2026 г.;15 апреля 2027 г. | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И | информация о ходе исполнения | – |
| **1.6.** | **Мероприятие (результат) 1.2 «Проведен весенний день древонасаждения»** | **Х** | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И | Х | Х |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.1 «Оповещены заинтересованные лица о проведении весеннего Дня древонасаждений» | март – апрель 2025 г.;март – апрель 2026 г.;март – апрель 2027 г.г. | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И | информация о ходе исполнения |  |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.2 «Собраны плановые значения о количестве посадочного материала и мест посадки» | март 2025 г.;март 2026 г.;март 2027 г. | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И | информация о ходе исполнения |  |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.3 «Состоялся весенний День древонасаждений» | апрель 2025 г.;апрель 2026 г.;апрель 2027 г. | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И | информация о ходе исполнения |  |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.4 «Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия» | апрель 2025 г.;апрель 2026 г.;апрель 2027 г. | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И | информация о ходе исполнения |  |
| **1.11.** | **Мероприятие (результат) 1.3 «Проведен осенний месячник чистоты»** | **Х** | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И | Х | Х |
| 1.12. | Контрольная точка 1.3.1 «Оповещены заинтересованные лица о проведении осеннего месячника чистоты» | август – сентябрь 2025 г.;август – сентябрь 2026 г.;август – сентябрь 2027 г. | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И | информация о ходе исполнения |  |
| 1.13. | Контрольная точка 1.3.2 «Собраны плановые значения о количестве и виде запланированных мероприятий» | август 2025 г.;август 2026 г.;август 2027 г. | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И | информация о ходе исполнения |  |
| 1.14. | Контрольная точка 1.3.3 «Состоялся весенний месячник чистоты» | сентябрь – октябрь 2025 г.;сентябрь – октябрь 2026 г.;сентябрь – октябрь 2027 г. | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И | информация о ходе исполнения |  |
| 1.15. | Контрольная точка 1.3.4 «Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия» | октябрь 2025 г.;октябрь 2026 г.;октябрь 2027 г. | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И | информация о ходе исполнения |  |
| 1.16. | Мероприятие (результат) 1.4 «Проведен осенний День древонасаждений» | Х | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И | Х | Х |
| 1.17. | Контрольная точка 1.4.1 «Оповещены заинтересованные лица о проведении осеннего Дня древонасаждений» | сентябрь – октябрь 2025 г.;сентябрь – октябрь 2026 г.;сентябрь – октябрь 2027 г. | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И | информация о ходе исполнения |  |
| 1.18. | Контрольная точка 1.4.2 «Собраны плановые значения о количестве посадочного материала и мест посадки» | октябрь 2025 г.;октябрь 2026 г.;октябрь 2027 г. | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И | информация о ходе исполнения |  |
| 1.19. | Контрольная точка 1.4.3 «Состоялся осенний День древонасаждений» | октябрь 2025 г.;октябрь 2026 г.;октябрь 2027 г. | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И. | информация о ходе исполнения |  |
| 1.20. | Контрольная точка 1.4.4 «Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия» | октябрь 2025 г.;октябрь 2026 г.;октябрь 2027 г. | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И. | информация о ходе исполнения |  |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя  | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя(2023) | Значения показателей по годам | Ответственный за достижение показателя  | Информацион-ная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030(справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Каменоломненского городского поселения» |
| 1.1. | Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан в решении вопросов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | возрастания | МП | процентов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Администрация Каменоломненского городского поселения | – |

2.1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель комплекса процессных мероприятий | Уровень пока-зателя | Единица изме-рения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение гражданк решению вопросов в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Каменоломненского городского поселения» |
| 1.1. | Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан в решении вопросов благоустройст-ва Каменоломненского городского поселения | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан к решению вопросов в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Каменоломненского городского поселения» |
| 1. | Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты | осуществление текущей деятельности | количество человек, принявших участие в весеннем месячнике чистоты, направленном на повышение заинтересованности граждан в решение вопросов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Каменоломненского городского поселения | человек | 25 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Реализовано мероприятие по проведению весеннего Дня древонасаждений | осуществление текущей деятельности | количество человек, принявших участие в весеннем дне древонасаждения, направленном на повышение заинтересованности граждан в решение вопросов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Каменоломненского городского поселения | человек | 120 | 2023 | 120 | 120 | 120 | 150 |
| 3. | Реализовано мероприятие по проведению осеннего месячника чистоты | осуществление текущей деятельности | количество человек, принявших участие в весеннем месячнике чистоты, направленном на повышение заинтересованности граждан в решение вопросов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Каменоломненского городского поселения | человек | 150 | 2023 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4. | Реализовано мероприятие по проведению осеннего Дня древонасаждений | осуществление текущей деятельности | количество человек, принявших участие в осеннем дне древонасаждения, направленном на повышение заинтересованности граждан в решение вопросов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Каменоломненского городского поселения | человек | 120 | 2023 | 120 | 120 | 120 | 150 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2026 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результат), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Каменоломненского городского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система(источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований Октябрьского района» |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат) 1.1 «Проведен весенний месячник чистоты»** | **Х** | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И | **Х** | **Х** |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Оповещены заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты» | март – апрель 2025 г.;март – апрель 2026 г.;март – апрель 2027 г. | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И | информация о ходе исполнения | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Собраны плановые значения о количестве виде запланированных мероприятий» | март – апрель 2025 г.;март – апрель 2026 г.;март – апрель 2027 г. | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И | информация о ходе исполнения | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Состоялся весенний месячник чистоты» | март – апрель 2025 г.;март – апрель 2026 г.;март – апрель 2027 г. | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И | Х | Х |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4 «Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия»  | 15 апреля 2025 г.;15 апреля 2026 г.;15 апреля 2027 г. | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И | информация о ходе исполнения | – |
| **1.6.** | **Мероприятие (результат) 1.2 «Проведен весенний день древонасаждения»** | **Х** | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И | Х | Х |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.1 «Оповещены заинтересованные лица о проведении весеннего Дня древонасаждений» | март – апрель 2025 г.;март – апрель 2026 г.;март – апрель 2027 г.г. | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И | информация о ходе исполнения |  |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.2 «Собраны плановые значения о количестве посадочного материала и мест посадки» | март 2025 г.;март 2026 г.;март 2027 г. | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И | информация о ходе исполнения |  |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.3 «Состоялся весенний День древонасаждений» | апрель 2025 г.;апрель 2026 г.;апрель 2027 г. | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И | информация о ходе исполнения |  |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.4 «Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия» | апрель 2025 г.;апрель 2026 г.;апрель 2027 г. | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И | информация о ходе исполнения |  |
| **1.11.** | **Мероприятие (результат) 1.3 «Проведен осенний месячник чистоты»** | **Х** | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И | Х | Х |
| 1.12. | Контрольная точка 1.3.1 «Оповещены заинтересованные лица о проведении осеннего месячника чистоты» | август – сентябрь 2025 г.;август – сентябрь 2026 г.;август – сентябрь 2027 г. | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И | информация о ходе исполнения |  |
| 1.13. | Контрольная точка 1.3.2 «Собраны плановые значения о количестве и виде запланированных мероприятий» | август 2025 г.;август 2026 г.;август 2027 г. | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И | информация о ходе исполнения |  |
| 1.14. | Контрольная точка 1.3.3 «Состоялся весенний месячник чистоты» | сентябрь – октябрь 2025 г.;сентябрь – октябрь 2026 г.;сентябрь – октябрь 2027 г. | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И | информация о ходе исполнения |  |
| 1.15. | Контрольная точка 1.3.4 «Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия» | октябрь 2025 г.;октябрь 2026 г.;октябрь 2027 г. | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И | информация о ходе исполнения |  |
| 1.16. | Мероприятие (результат) 1.4 «Проведен осенний День древонасаждений» | Х | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И | Х | Х |
| 1.17. | Контрольная точка 1.4.1 «Оповещены заинтересованные лица о проведении осеннего Дня древонасаждений» | сентябрь – октябрь 2025 г.;сентябрь – октябрь 2026 г.;сентябрь – октябрь 2027 г. | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И | информация о ходе исполнения |  |
| 1.18. | Контрольная точка 1.4.2 «Собраны плановые значения о количестве посадочного материала и мест посадки» | октябрь 2025 г.;октябрь 2026 г.;октябрь 2027 г. | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И | информация о ходе исполнения |  |
| 1.19. | Контрольная точка 1.4.3 «Состоялся осенний День древонасаждений» | октябрь 2025 г.;октябрь 2026 г.;октябрь 2027 г. | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И. | информация о ходе исполнения |  |
| 1.20. | Контрольная точка 1.4.4 «Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия» | октябрь 2025 г.;октябрь 2026 г.;октябрь 2027 г. | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Т.И. | информация о ходе исполнения |  |