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Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района
«Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» на 2025 год 

	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Каменоломненского городского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)
	Объем расходов, (тыс. рублей) 

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Бюджет Октябрьского района
	местный бюджет
	Внебюджетные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» (всего), в том числе:
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	36 132,7
	0,0
	0,0
	0,0
	36 132,7
	0,0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1 «Выполнены мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения Каменоломненского городского поселения»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	14 385,2
	0,0
	0,0
	0,0
	14 385,2
	0,0

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1

 Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	Х
	31.12.2025
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2
	Контрольная точка 1.2.  

Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	Х
	31.12.2025
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3
	Контрольная точка 1.3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.

	Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечено выполнение мероприятий по озеленению и содержанию зеленых насаждений Каменоломненского городского поселения»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	12 166,4
	0,0
	0,0
	0,0
	12 166,4
	0,0

	1.2.1
	Контрольная точка 1.1

 Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	Х
	31.12.2025
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.2
	Контрольная точка 1.2.  

Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	Х
	31.12.2025
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.3
	Контрольная точка 1.3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам
	Х
	31.12.2025
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.
	Мероприятие 1.3. (результат) 

Обеспечено выполнение мероприятий по содержанию и уборке территорий общественного пользования (парков, скверов, площадей)    
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	5 402,9
	0,0
	0,0
	0,0
	5 402,9
	0,0

	1.3.1
	Контрольная точка 1.1

 Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	Х
	31.12.2025
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.2
	Контрольная точка 1.2.  

Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	Х
	31.12.2025
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.3
	Контрольная точка 1.3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам
	Х
	31.12.2025
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.
	Мероприятие 1.4. (результат) 

Реализация направления расходов муниципальных органов    
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	4 178,2
	0,0
	0,0
	0,0
	4 178,2
	0,0

	1.4.1
	Контрольная точка 1.1

 Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	Х
	31.12.2025
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.2
	Контрольная точка 1.2.  

Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	Х
	31.12.2025
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.3
	Контрольная точка 1.3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам
	Х
	31.12.2025
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» (всего), в том числе:
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0

	2.1
	Мероприятие (результат) 1.1 «Мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0

	2.1.1
	Контрольная точка 1.1

 Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	Х
	31.12.2025
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.2
	Контрольная точка 1.2.  

Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	Х
	31.12.2025
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.3
	Контрольная точка 1.3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам
	Х
	31.12.2025
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды» (всего), в том числе:
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	489,7
	0,0
	0,0
	0,0
	489,7
	0,0

	3.1
	Мероприятие (результат) 3.1 «Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	489,7
	0,0
	0,0
	0,0
	489,7
	0,0

	3.1.1
	Контрольная точка 1.1

 Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	Х
	31.12.2025
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.2
	Контрольная точка 1.2.  

Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	Х
	31.12.2025
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.3
	Контрольная точка 1.3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам
	Х
	31.12.2025
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.
	Мероприятие (результат) 3.2 «Реализация направления расходов муниципальных органов»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	0,0
	0,0

	3.2.1
	Контрольная точка 1.1

 Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	Х
	31.12.2025
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.2
	Контрольная точка 1.2.  

Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	Х
	31.12.2025
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.3
	Контрольная точка 1.3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам
	Х
	31.12.2025
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	ИТОГО по программе
	
	
	
	36 672,4
	0,0
	0,0
	0,0
	36 672,4
	Х


Начальник службы экономики и финансов                                                                                              Н.А. Томилова
