Утверждаю
Глава Администрации Каменоломненского
городского поселения

______________ М.С. Симисенко
26.12.2025 г.
Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района
«Развитие транспортной системы от на 2026 год 

	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Каменоломненского городского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)
	Объем расходов, (тыс. рублей) 

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Бюджет Октябрьского района
	местный бюджет
	Внебюджетные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Каменоломненское городское поселение)
	01.01.2026
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	15 399,2
	0,0
	15 245,0
	154,2
	0,0
	0,0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1 Обеспечено восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог в полном объеме
	01.01.2026
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	15 399,2
	0,0
	15 245,0
	154,2
	0,0
	0,0

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1.2. Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	Х
	25.02.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2
	Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	Х
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3
	Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам
	Х
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе:
	01.01.2026
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	21 969,7
	0,0
	0,0
	4 000,0
	17 969,7
	0,0

	2.1.
	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог регионального и в полном объеме»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	21 969,7
	0,0
	0,0
	4 000,0
	17 969,7
	0,0

	2.1.1
	Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план закупок
	Х
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.2
	Контрольная точка 1.1.2. Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	Х
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.3
	Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.01.2026
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	0,0
	0,0

	2.1.4
	Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам
	Х
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» (всего), в том числе:
	01.01.2026
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	21,6
	0,0
	0,0
	Х
	21,6
	0,0

	3.1
	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечены мероприятия по оснащению средствами фото- и видео фиксации на дорогах Каменоломненского городского поселения»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	21,6
	0,0
	0,0
	Х
	21,6
	0,0

	3.1.1
	Контрольная точка 1.1.5. Закупки включены в план закупок 
	Х
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.2
	Контрольная точка 1.1.6. Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	Х
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.
	Контрольная точка 1.1.7. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	Х
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.1
	Контрольная точка 1.1.8. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам
	Х
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.2
	Контрольная точка 1.2 «Осуществлена оплата»
	Х
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	ИТОГО по программе
	
	
	
	37 390,5
	Х
	15 245,0
	4 154,2
	17 991,3
	Х


Начальник службы экономики и финансов                                                                                              Н.А. Томилова
