Утверждаю
Глава Администрации Каменоломненского
городского поселения

______________ М.С. Симисенко
26.03.2026 г.
Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района
«Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» на 2026 год 

	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Каменоломненского городского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)
	Объем расходов, (тыс. рублей) 

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Бюджет Октябрьского района
	местный бюджет
	Внебюджетные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Каменоломненского городского поселения»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	539,0
	0,0
	498,6
	0,0
	40,4
	0,0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1 Расходы на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	539,0
	0,0
	498,6
	0,0
	40,4
	0,0

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1.2. Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	Х
	25.02.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2
	Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	Х
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3
	Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам
	Х
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» (всего), в том числе:
	01.01.2026
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	42 056,6
	0,0
	0,0
	0,0
	42 056,6
	0,0

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2.1 «Выполнены мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения Каменоломненского городского поселения»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	16 036,3
	0,0
	0,0
	0,0
	16 036,3
	0,0

	2.1.1
	Контрольная точка 1.1

 Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	Х
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.2
	Контрольная точка 1.2.  

Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	Х
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.3
	Контрольная точка 1.3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам
	01.01.2026
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.

	Мероприятие (результат) 2.2 «Обеспечено выполнение мероприятий по озеленению и содержанию зеленых насаждений Каменоломненского городского поселения»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	15 100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15 100,0
	0,0

	2.2.1
	Контрольная точка 1.1

 Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	Х
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.2
	Контрольная точка 1.2.  

Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	Х
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.3
	Контрольная точка 1.3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам
	Х
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.
	Мероприятие 3. (результат) 

Обеспечено выполнение мероприятий по содержанию и уборке территорий общественного пользования (парков, скверов, площадей)    
	01.01.2026
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	5 941,8
	0,0
	0,0
	0,0
	5 941,8
	0,0

	2.3.1
	Контрольная точка 1.1

 Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	Х
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.2
	Контрольная точка 1.2.  

Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	Х
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.3
	Контрольная точка 1.3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам
	Х
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.4.
	Мероприятие 3. (результат) 

Реализация направления расходов муниципальных органов    
	01.01.2026
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	4 978,5
	0,0
	0,0
	0,0
	4 978,5
	0,0

	2.4.1
	Контрольная точка 1.1

 Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	Х
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.4.2
	Контрольная точка 1.2.  

Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	Х
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.4.3
	Контрольная точка 1.3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам
	Х
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» (всего), в том числе:
	01.01.2026
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	170,0
	0,0
	0,0
	0,0
	170,0
	0,0

	3.1
	Мероприятие (результат) 1.1 «Мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	170,0
	0,0
	0,0
	0,0
	170,0
	0,0

	3.1.1
	Контрольная точка 1.1

 Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	Х
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.2
	Контрольная точка 1.2.  

Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	Х
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.3
	Контрольная точка 1.3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам
	Х
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды» (всего), в том числе:
	01.01.2026
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	994,9
	0,0
	0,0
	0,0
	994,9
	0,0

	4.1
	Мероприятие (результат) 4.1 «Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	964,9
	0,0
	0,0
	0,0
	964,9
	0,0

	4.1.1
	Контрольная точка 1.1

 Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	Х
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.2
	Контрольная точка 1.2.  

Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	Х
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.3
	Контрольная точка 1.3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам
	Х
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.2.
	Мероприятие (результат) 1.1 «Реализация направления расходов муниципальных органов»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	30,0
	0,0
	0,0
	Х
	30,0
	0,0

	4.2.1
	Контрольная точка 1.1

 Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	Х
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.2.2
	Контрольная точка 1.2.  

Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	Х
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.2.3
	Контрольная точка 1.3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам
	Х
	31.12.2026
	Администрация Каменоломненского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	ИТОГО по программе
	
	
	
	43 760,5
	Х
	498,6
	0,0
	43 261,9
	Х


Начальник службы экономики и финансов                                                                                              Н.А. Томилова
