ОТЧЕТ

об исполнении единого аналитического плана реализации муниципальной программы

 «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» за 1 полугодие 2026 года
Муниципальная программа «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 года № 380 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения».   
В 2026 году на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» (далее – Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи предусматривается 48 358,8 тыс. рублей, в т.ч средства областного бюджета 498,6 тыс. руб., средства бюджета Октябрьского района 6 038,3 тыс. руб. и средства местного бюджета в сумме 41 821,9 тыс. руб.
 За 1 полугодие 2026 года выполнено работ на сумму 18 538,3 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета – 498,6 тыс. руб., за счет средств бюджета Октябрьского района 5 698,8 тыс. руб. и средств местного бюджета – 12 340,9 тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил 38,3 процента. 

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Каменоломненского городского поселения Октябрьского района.

Исполнитель Программы - Администрация Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 1 полугодие 2026 года представлен в приложении к пояснительной информации.
Отчет об исполнении Единого аналитического плана реализации муниципальной (комплексной) программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района

«Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» на 2026 год 

отчетный период 1 полугодие 2026 года
	Наименование 

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
<1>

	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	факт на отчетную дату <1>
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Каменоломненского городского поселения»

	Мероприятие (результат) 1.1 Расходы на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов»
	Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Татьяна Ивановна)
	Для улучшения качества жизни населения
	01.01.2026
	31.12.2026
	539,0
	498,6
	1

	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» (всего), в том числе:

	Мероприятие (результат) 2.1 «Выполнены мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения Каменоломненского городского поселения»
	Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Татьяна Ивановна)
	Для улучшения качества жизни населения
	01.01.2026
	31.12.2026
	15 450,8
	5 622,6
	3

	Мероприятие (результат) 2.2 «Обеспечено выполнение мероприятий по озеленению и содержанию зеленых насаждений Каменоломненского городского поселения»
	Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Татьяна Ивановна)
	Для улучшения качества жизни населения
	01.01.2026
	31.12.2026
	15 100,0
	1 405,7
	4

	Мероприятие 3. (результат) 

Обеспечено выполнение мероприятий по содержанию и уборке территорий общественного пользования (парков, скверов, площадей)    
	Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Татьяна Ивановна)
	Для улучшения качества жизни населения
	01.01.2026
	31.12.2026
	5 941,8
	3 953,2
	2

	Мероприятие 3. (результат) 

Реализация направления расходов муниципальных органов    
	Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Татьяна Ивановна)
	Для улучшения качества жизни населения
	01.01.2026
	31.12.2026
	4 838,9
	1 316,4
	13

	Мероприятие 4. (результат) 

Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Октябрьского района    
	
	Для улучшения качества жизни населения
	
	
	5 073,4
	5073,4
	2

	Комплекс процессных мероприятий «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» (всего), в том числе:

	Мероприятие (результат) 1.1 «Мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ»
	Администрация Каменоломненского городского поселения (заведующего сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Татьяна Ивановна)
	Для улучшения качества жизни населения
	01.01.2026
	31.12.2026
	420,0
	16,0
	3

	Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды» (всего), в том числе:

	Мероприятие (результат) 4.1 «Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов»
	Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Татьяна Ивановна)
	Для улучшения качества жизни населения
	01.01.2026
	31.12.2026
	964,9
	625,4
	1

	Мероприятие (результат) 1.1 «Реализация направления расходов муниципальных органов»
	Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланова Татьяна Ивановна)
	Для улучшения качества жизни населения
	01.01.2026
	31.12.2026
	30,0
	27,0
	1

	Итого по программе:
	
	
	
	
	48 358,8
	18 538,3
	30


--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации 
Каменоломненского

городского поселения                                                                                                                         М.С. Симисенко
Ответственный исполнитель                                                                                                               Т.И. Щекланова
